проект

Администрация
муниципального образования
«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений администрации                    от 30.09.2013 г. № 226 от 15.10.2015 г. № 384), администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в постановление администрации МО «Светогорское городское поселение» от 25.10.2013 года № 324 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 21.11.2014 г. № 403, от 02.07.2015 г.               № 226, от 29.09.2015 г. № 354, 25.12.2015 г. № 504, от 20.02.2016 г. № 88, 
от 14.06.2016 г. № 312, от 11.08.2016 г. № 475) -далее программа, следующие изменения:

1.1.  Целевые индикаторы программы на 2016 год раздел 7 «Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- наружные инженерные сети - 1104 п.м в том числе:

- магистральная теплосеть:200,0 п.м

- магистральный водопровод:540 п.м.

- хоз.-фекальная система: 364 п.м.

1.2. Из Приложения к Программе: «План мероприятий» исключить п.7, п.13                           и изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Сумма тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017 г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка схемы газоснабжения Количество:1 шт. |  | 595, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский Общая протяженность:60 п.м. | пгт Лесогорский, ул.Гагарина | 1 020, 357 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул.Гагарина д.1, ул.Гагарина д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1 Общая протяженность: 480,00 п.м | пгт Лесогорский ул.Гагарина д.1, ул.Гагарина д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Капитальный ремонт участка труб магистральной теплотрассы г.Светогорск от ТК-18 ул.Ленина до ул. Коробицына д.1,3,5 «транзит» Общая протяженность: 435,00 п.м | г.Светогорск, ул. Ленина ул. Корабицина д.1,3,5 | 0,0 | 0,0 | 579,742 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации Количество:1 шт. | дер.Лосево, ул.Новая | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 6 | Ремонт участка труб хоз.фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортивная г.Светогорск Количество: 250 п.м | г.Светогорск, ул.Ленина | 0,0 | 1296,000 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Обслуживание трубопроводов наружной дрежно-ливневой системы на территории МО Общая протяженность:23690 п.м. | территория МО | 0,0 | 0,0 | 400,000 | 400,000 |
| 8 | Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-66-А до ТК-63 улКрасноармейская Общая протяженность:540 п.м | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 3251,500 | 0,0 |
| 9 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 10 и № 14 ул.Красноармейская г.Светогорск Общая протяженность:60 п.м. | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 838,000 |
| 10 | Ремонт системы канализации, обслуживающей жилой фонд, объекты соц.значимости дер.Лосево Общая протяженность: 10000п.м | территория дер.Лосево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3828,500 |
| 11 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Общая протяженность: 70 п.м | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,000 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г.Светогорск,ул.Победы Общая протяженность:200 п.м. | г.Светогорск, ул.Победы | 0,0 | 958,892 | 639,264 | 0,0 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск Общая протяженность:180 п.м. | г.Светогорск ул.Красноармейская, д.2, | 0,0 | 1441,108 | 980,994 | 0,0 |
| 14 | Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) до ВК-2 (ул.Гагарина,д.13-д.11),пгт Лесогорский Общая протяженность:360 п.м. | пгт Лесогорский ул.Гаагарина- ул.Октябрьская | 0,0 | 210,455 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Ремонт труб хоз-фекальной канализационной системы жилого дома по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Светогорск, ул.Лесная, д.9 Общая протяженность:114 п.м | г.Светогорск, ул.Лесная, д.9 | 0,0 | 113,545 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2015 | 1 615,357 | 1 615,357 |  |  |  |
|  | 2016 | 4 020,000 |  | 4 020,000 |  |  |
|  | 2017 | 5 851,500 |  |  | 5 851,500 |  |
|  | 2018 | 5 366,500 |  |  |  | 5 366,500 |
|  | ИТОГО | 16853,357 | 1 615,357 | 4020,000 | 5851,500 | 5366,500 |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вуокса» и разместить 
на официальном сайте администрации www.svetogorsk-city.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Светогорское городское поселение» 
Ренжина А.А.

Глава администрации                                                                      С.В. Давыдов

Исполнитель: Лебедева И.Н.

Согласовано: Ренжин А.А.	      	Ковшарь Н.В.                  	Мягкова О.А.            	Захарова Н.Л.

Разослано:  в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ,  газета «Вуокса», регистр МНПА