Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района  Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение» |
| 1. Размещение контейнерных площадок для сбора бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Светогорск, ул. Победы д. 29А и ул. Кирова 2А, ул. Пограничная д. 7, 9 и ул. Победы д. 23 и ул. Пограничная д. 3, 5 |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры не проведены (документация разрабатывается) |
| 11.2. | Проведение работ по Размещению контейнерных площадок для сбора бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Светогорск, ул. Победы д. 29А и ул. Кирова 2А, ул. Пограничная д. 7, 9 и ул. Победы д. 23 и ул. Пограничная д. 3, | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство придомовой территории, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жильцов многоквартирных домов |  |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2.Обустройство детской игровой площадки на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Светогорск, ул. Победы д. 27, ул. Пограничная д. 1 и д. 3 |
| 12.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры не проведены (документация разрабатывается) |
| 12.2. | Проведение работ по Обустройству детской игровой площадки на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Светогорск, ул. Победы д. 27, ул. Пограничная д. 1 и д.3 | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Организованный досуг, занятость, оздоровление и творческое развитие детей, в течение всего года. Повышение уровня комфортности проживания и уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. |  |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3.Обустройство современной, многофункциональной спортивно-развлекательной площадки для детей и взрослых по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д. 7 и д. 9 |
| 13.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры не проведены (документация разрабатывается) |
| 13.2. | Проведение работ по Обустройству современной, многофункциональной спортивно-развлекательной площадки для детей и взрослых по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д. 7 и д. 9 | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Организованный досуг детей, молодежи и взрослого населения в течение всего года. |  |
| 13.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение» |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |  |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |