**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 апреля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   "Благоустройство территории муниципального образования "Лесколовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | | | | | |
| 1. | Организация уличного освещения пос.Правдино |  | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Август-сентябрь  2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.2. | Выполнение работ по организации уличного освещения пос.Правдино | Сентябрь-октябрь  2017 года | Подрядная организация | Организация уличного освещения пос.Правдино |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Октябрь-  2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области.  Староста пос.Правдино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь-ноябрь  2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области. | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области. | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август-сентябрь  2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области. | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |