Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района  Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

на 01.07.2017г.

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение» |
| 1. Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадки; устройство ограждения) для сбора бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Светогорск ул. Победы д. 29а и ул. Кирова д. 2а; ул. Пограничная д. 7 и д.9; ул. Победы д. 23 и ул. Пограничная д. 3 д. 5 |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | 25.05.2017 г. состоялся электронный аукцион. Заключен МК № 0145300017217000036 от 07.06.2017г. |
| 11.2. | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадки; устройство ограждения) для сбора бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Светогорск ул. Победы д. 29а и ул. Кирова д. 2а; ул. Пограничная д. 7 и д.9; ул. Победы д. 23 и ул. Пограничная д. 3 д. 5и ул. Победы д. 23 и ул. Пограничная д. 3, | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство придомовой территории, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жильцов многоквартирных домов | Работы начаты. Срок выполнения работ до 07.07.2017 года. |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2. Выполнение работ по обустройству детской игровой площадки (поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку; устройство ограждения) на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Светогорск ул. Победы д. 27, ул. Пограничная д. 1 и д. 3 |
| 12.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | 02.06.2017 г. состоялся электронный аукцион. Заключен МК № 0145300017217000039-0125960-01 от 09.06.2017г |
| 12.2. | Выполнение работ по обустройству детской игровой площадки (поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку; устройство ограждения) на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Светогорск ул. Победы д. 27, ул. Пограничная д. 1 и д. 3 | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Организованный досуг, занятость, оздоровление и творческое развитие детей, в течение всего года. Повышение уровня комфортности проживания и уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. | Работы начаты. Срок выполнения работ до 08.07.2017 года. |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3. Выполнение работ по обустройству современной, многофункциональной спортивно-развлекательной площадки (поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку) для детей и взрослых по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 7 и д. 9 |
| 13.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | 16.06.2017 г. - состоялся электронный аукцион. Подписание контракта 26.06.2017 г. |
| 13.2. | Выполнение работ по обустройству современной, многофункциональной спортивно-развлекательной площадки (поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку) для детей и взрослых по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 7 и д. 9 | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Организованный досуг детей, молодежи и взрослого населения в течение всего года. |  |
| 13.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение» |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |  |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрации МО "Светогорское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  | И.о. главы администрации МО «Светогорское городское поселение» __________/А.А. Ренжин/ МП |
| --- | --- |