Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 05.04.2017 | № | 178 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 1 квартал 2017 года |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 № 265, 15.10.2015 
№ 384), администрация МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 1 квартал 2017 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории 
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от  25.10.2013  № 324 (в редакции постановлений администрации МО «Светогорское городское поселение» от 21.11.2014 № 403, 
от  02.07.2015 № 226, от 29.09.2015  № 354, от 25.12.2015 № 504, от 20.02.2016  № 88, 
от 14.06.2016  № 312, от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017  № 132) (приложение ).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» http://www.mo-svetogorsk.ru/.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     		                                             С.В. Давыдов

Исполнитель: Лебедева И.Н.

Согласовано: Ренжин А.А.	Андреева Л.А.	Ковшарь  Н.В. 		Мягкова  О.А.. 	  	Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, ОГХ, СБУ, СФ, СЭР, сайт

Приложение

к Постановлению

от «05» апреля 2017 №178

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 1 квартал 2017 года

(нарастающим итогом)

тыс.руб.

| № п/п | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2017 год | Объем финансирования факт за квартал 2017 года (нарастающим итогом) | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участка трубопровода дренажно – ливневой системы по адресу: г. Светогорск ул. Ленина д. 5 | 560,863 | 0,0 | 560,863 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 квартал 2017 г.: мероприятия не запланированы; -планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
| 2 | Обслуживание трубопроводов наружной дренажно-ливневой системы на территории МО Общая протяженность:23690 п.м. | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 квартал 2017 г.: мероприятия не запланированы; -планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
| 3 | Ремонт магистральной тепловой сети г. Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул. Красноармейская Общая протяженность:540 п.м 5% - МБ | 1310,230 | 0,0 | 1310,230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 квартал 2017 г.: мероприятия не запланированы, - планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
| 4 | Реконструкция участка труб тепловой сети г. Светогорск ул. Гарькавого д. 10,14 5% - МБ | 119,909 | 0,0 | 119,909 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 квартал 2017 г.: мероприятия не запланированы, - планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
| 5 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Общая протяженность: 200 п.м. | 639,264 | 0,0 | 639,264 | 639,261 | 0,0 | 639,261 | работы выполнены в 2016 году |
| 6 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская, д.2, г.Светогороск Общая протяженность:180 п.м. | 980,994 | 0,0 | 980,994 | 980,994 | 0,0 | 980,994 | работы выполнены в 2016 году |
| 7 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 квартал 2017 г.: мероприятия не запланированы; -планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
| 8 | Оказание услуг по проверке сметной документации | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 квартал 2017 г.: мероприятия не запланированы; -планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
| 9 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 | 372,540 | 0,0 | 372,540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 квартал 2017 г.: мероприятия не запланированы; -планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
|  | ИТОГО | 5148,8 | 0,00 | 5148,8 | 1620,255 | 0,00 | 1620,255 |  |