

Администрация  
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»  
Выборгского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05.04.2017 | **№** | 179 |
|  | | | |
| **Об утверждении отчета о реализации мероприятий**  **муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»**  **за 1 квартал 2017 года** | | | |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 25.10.2013г. № 323 «Об утверждении Порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 25.10.2013г. № 324 (в редакции постановлений от 27.11.2013 № 371, от 25.02.2014 № 61, от 30.04.2014 № 148, от 05.06.2014 № 187, от 24.06.2014 № 198,   
от 07.07.2014 № 225, от 26.08.2014 № 280, от 17.11.2014 № 395, от 03.12.2014 № 417,   
от 22.12.2014 № 454, от 21.01.2015 № 24, от 25.02.2015 № 49, от 01.04.2015 № 90,   
от 06.05.2015 № 153, от 08.06.2015 № 192, от 20.08.2015 № 314, от 22.09.2015 № 348, 24.12.2015 № 498, от 30.12.2015 № 517, №122 от 15.03.2016 от 14.04.2016 №185,   
от 02.06.2016 № 270, от 24.08.2016 № 487, от 09.11.2016 № 612, от 15.12.2016 № 720,   
от 14.02.2017 № 85), за 1 квартал2017 года (приложение 1).

2.​ Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации С.В. Давыдов

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Ренжин А.А. Андреева Л.А. Ковшарь Н.В. Мягкова О.А. Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению № 179

от «05» апреля 2017 года

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы   
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»**

**за 1 квартал 2017 года**

*(нарастающим итогом)*

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2017 год | | | | | Объем финансирования  Факт за 1 квартал2017 года  *(нарастающим итогом)* | | | |  |
| Всего | В том числе: | | | | Всего | В том числе: | | |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | | 5 | 6 | 7 |  |  |
| **1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 19 900,0 |  | 19 900,0 |  | | 3 943,883 |  | 3 943,883 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке  -**в зимний период:**  - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз;  -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз;  -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз;  -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз;  -обслуживание 190 ед СОДД.  -**в летний период:**  -механизированная уборка проезжей части улиц и тротуаров от мусора -188 567м2-95 раз;  -мойка и полив проезжей части улиц -79 387м2 -68 раз;  -ручная уборка от мусора остановок и пешеходной части мостов -1044м2-95раз; |
| **2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  | 500,000 |  | | 0 |  | 0 |  |  |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 350,000 |  | 350,000 |  | | 0 |  | 0 |  |  |
| **3.** **Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | |  |
| Монтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 450,000 |  | 450,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 300,000 |  | 300,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Демонтаж праздничной атрибутики (Новогодней, ко Дню Победы и Дню города) (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  | 500,000 | |  | 293,20 |  | 293,20 |  | Проведен демонтаж:  1 искусственной ели, новогодней атрибутики,  1 композиции квартет из снеговиков,  Демонтаж консолей в количестве 70 штук, демонтаж 2-х баннеров, отключение гирлянд 4 штуки.  Услуги автовышки в количестве 24 м/часов. Услуги автопогрузчика в количестве 18 м/часов. |
| Благоустройство и содержание парка (воинских захоронений, детских площадок) (исполнитель МУ «БАХО») | 0 |  | 0 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 300,000 |  | 300,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение»  (исполнитель МУ «БАХО») | 700,000 |  | 700,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Поставка и установка скамеек и урн | 197,024 |  | 197,024 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Приобретение уличных вазонов | 571,414 |  | 571,414 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Устройство детских городков | 1 070,780 |  | 1 070,780 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 530,000 |  | 530,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| **4.** **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | |  |
| Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории МО «Светогорского городского поселения» и в пригородном (межмуниципальном) сообщении | 0 |  | 0 | |  | 0 |  | 0 |  | Осуществлено регулярных перевозок пассажиров:  по маршруту № 15 -7059 рейсов;  по маршруту № 126-4344 рейсов;  по маршруту № 183-2172 рейсов;  по маршруту № 184-1026 рейсов;  по маршруту №182/185-9774 рейсов. |
| Уличное освещение (потребление эл.энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 8 285,040 |  | 8 285,040 | |  | 1 848,770 |  | 1 848,770 |  | Обслуживание ТП  в к-ве 26-шт. |
| Восстановление уличного освещения по ул. Лесная 11 в г. Светогорске | 99,960 |  | 99,960 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Установка приборов учета на уличное освещение | 20,000 |  | 20,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Получение актов технологического присоединения | 70,000 |  | 70,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Нанесение дорожной разметки  (исполнитель ОУИ) | 600,000 |  | 600,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 640,091 |  | 640,091 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| **5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов  МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 402,302 |  | 402,302 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Обустройство площадки разворота автобуса по ул. Пограничная на пересечении с ул. Л. Толстого | 841,567 |  | 841,567 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт участка асфальтового покрытия а/дороги по адресу: пгт. Лесогорский ул. Труда (от пересечения с ул. Лен. шоссе до пересечения с ул. Школьный переулок) | 817,023 | 578,000 | 239,023 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Обустройство пешеходного перехода | 598,000 |  | 598,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Лесная д. 11 | 3 955,204 |  | 3 955,204 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт дворовой территории по адресу: пгт. Лесогорский ул. Садовая д.17 | 916,000 |  | 916,000 | |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 100,000 |  | 100,000 | |  | 12,000 |  | 12,000 |  |  |
| **6.** **Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | |  |
| Вырубка сухих деревьев | 500,000 |  | 500,000 |  | | 0 |  | 0 |  |  |
| **7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ)** | | | | | | | | | | |
| Содержание кладбищ | 300,000 |  | 300,000 |  | | 0 |  | 0 |  |  |
| **Итого по объектам капитальных вложений:** | **43514,405** | **578,000** | **42936,405** |  | | **6 097,853** |  | **6 097,853** |  |  |