ё

Администрация
муниципального образования 
«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 11.01.2017 | № | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» за 2016 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384), администрация МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 2016 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» № 406 от 26.10.2015г 
(в ред. 02.03.2016 № 105, от 22.04.2016 №201, от 14.06.2016 № 316, от 17.08.2016 № 476, от 21.12.2016 № 734, от 27.12.2016 № 763) (Приложение 1).

2. Утвердить отчет за 2016 год о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» (Приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации                          					     	С.В. Давыдов

Исполнитель: Мишина Т.С.

Согласовано: Ренжин  А.А.       Андреева Л.А.    Ковшарь Н.В.            Мягкова О.А.    Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, СЭР, СФ, ОГХ, официальный сайт

Приложение №1

к Постановлению

от «11» января 2017 года №18

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение»

за  2016 год

(нарастающим итогом)

| Мероприятия | Год реализации | Планируемый объем финансирования (руб.) | Фактический объем финансирования (руб.) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Средства местного бюджета | Областной бюджет | Федеральный бюджет | всего | Средства местного бюджета | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Оказание поддержки молодым гражданам | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия на 2016г. не планировались |
| 2.Переселение граждан из аварийного жилого фонда путем приобретения жилых помещений у застройщика | 2016 | 23 479 810,41 | 7 004 749,42 | 5 497 448,72 | 10 977 612,27 | 18 171 375,07 | 7 004 749,42 | 3 726 113,79 | 7 440 511,86 | За 12 месяцев 2016 года оплачены 4,5,6 этапы , 50% 7 этапа, 50% 8 этапа строительства многоквартирного дома по адресу: пгт Лесогорский, ул. Садовая для переселения граждан из аварийного жилого фонда путем приобретения жилых помещений у застройщика. Остаток денежных средств до 12.01.2017г. вернем и подтвердим потребность в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в последующем финансовом году. |
| 3.Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия на 2016г. не планировались |
| 4.Обследование технического состояния МКД по адресам: пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.40; пгт Лесогорский, ул. Летчиков д.7; пгт Лесогорский, ул. Пограничная д.1; Г. Светогорск, ул. ст. Светогорск,д.4 Г. Светогорск, ул. Советская д.11; Г. Светогорск, ул. Советская д.13; П. Правдино, ул. Летчика Шаврова д.12; пгт Лесогорский, ул. Садоваяд.9 | 2016 | 97 136,09 | 97 136,09 | 0 | 0 | 97 136,09 | 97 136,09 | 0 | 0 | Поведено обследование технического состояния по результатам которого получены технические отчеты 8-ми многоквартирных домов. |
| 5.Ремонт общего имущества в МКД/ муниципального фонда: -Ремонт и замена лифтового оборудования в МКД по адресу: г. Светогорск, ул. Красноармейская д.4; г. Светогорск, ул. Красноармейская д.18 | 2016 | 2 310 282,00 | 2 310 282,00 | 0 | 0 | 2 310 282,00 | 2 310 282,00 | 0 | 0 | В соответствии с соглашением № 2016-366-23 о долевом со финансировании Краткосрочного плана реализации в 2016 году регион. Программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы перечислены средства в НО «Фонд капитального ремонта» на ремонт и замену лифтового оборудования на 4 лифта в 2-х МКД. |
| -Замена полов по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д.3, кв.4; |  | 119 050,00 | 119 050,00 | 0 | 0 | 119 050,00 | 119 050,00 | 0 | 0 | Проведены работы по ремонту и замене полов. |
| Замена Электропроводки по адресу: г. Светогорск, ул. Кирова д.31, кв.6 |  | 101 107,60 | 101 107,60 | 0 | 0 | 101 107,60 | 101 107,60 | 0 | 0 | Поведены работы замене и ремонту электропроводке. |
| Восстановление эксплуатационных качеств балконной плиты по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д.5, кв.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие перенесено на 2017 год. |
| 6.Взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения | 2016 | 7 089 988,04 | 7 089 988,04 | 0 | 0 | 7 089 988,04 | 7 089 988,04 | 0 | 0 | За 12 месяцев проведена оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения: декабрь2015- 84078,73кв.м; Январь2016- 83 011,02кв.м; Февраль2016- 82742,1кв.м; март2016- 82275,92кв.м; , апрель2016- 82275кв.м; май2016- 81972,92кв.м; Июнь2016-81972,91кв.м; июль2016-81972,91 кв.м; август2016-81212,26 кв.м; сентябрь2016 81 212,26 кв.м; октябрь2016-80 896,0 8кв.м; ноябрь -80 565,27кв.м; декабрь- 80 565,27 кв.м. |
| 7.Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество | 2016 | 6 154,47 | 6 154,47 | 0 | 0 | 6 154,47 | 6 154,47 | 0 | 0 | Совершены нотариальные действия на выдачу свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество по адресу: пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.52 |
| 8.Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда не менее 65 317,84 кв.м. | 2016 | 171 865, 00 | 171 865,00 | 0 | 0 | 171 864,77 | 171 864,77 | 0 | 0 | За 12 месяцев 2016 года оказаны услуги по сбору, начислению и контролю за поступлениями доходов в виде платы за наем муниципального жилого фонда в доход МО |
| Итого 2016 год |  | 33 375 395,41 | 16 900 334,42 | 5 497448,72 | 10 977612,27 | 28 066 958,04 | 16 900 332,39 | 3 726 113,79 | 7 440 511,86 |  |

|  | Приложение № 2 к Постановлению № 18 от «11» января 2017 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОРНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении жилого помещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда | 1330,14м2 | 1330,14 м2 | 0 | Заключено доп. соглашение к муниципальному контракту № 0145300017215000050-0125960-02 в части продления срока передачи застройщиком объектов долевого строительства до 01 апреля 2017 года |
| 3. Приобретение жилого помещения у застройщика ООО «ЛИТ» в целях предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | 36,65м2 | 36,65м2 | 0 | Заключено доп. соглашение к муниципальному контракту № 0145300017215000050-0125960-02 в части продления срока передачи застройщиком объектов долевого строительства до 01 апреля 2017 года |
| 4.Снос или реконструкция МКД признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 10 | 10 | 0 |  |
| 5.Обследование технического состояния МКД | 8 | 8 | 8 | Выполнены работы по обследования строительных конструкций МКД по адресам: пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.40; пгт Лесогорский, ул. Летчиков д.7; пгт Лесогорский, ул. Пограничная д.1; Г. Светогорск, ул. ст. Светогорск,д.4 Г. Светогорск, ул. Советская д.11; Г. Светогорск, ул. Советская д.13; П. Правдино, ул. Летчика Шаврова д.12; пгт Лесогорский, ул. Садоваяд.9 и получены технические отчеты. |
| 6.Ремнт общего имущества в МКД/муниципального фонда | 1/100 | 1/100 | 2/105,14 | Проведены работы по замене и ремонту полов по адресу: г. Светогорск, ул. Погранична яд.3, кв.4 обще площадью 55,83 кв.м.; Проведены работы по замене электропроводки по адресу: г. Светогорск, ул. Кирова д.31, кв.6 общей площадью 49,31 кв.м |
| 7.Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения. | 82 74 72,17 | 82 74 72,17 | декабрь2015- 84078,73кв.м; Январь2016- 83 011,02кв.м; Февраль2016- 82742,1кв.м; март2016- 82275,92кв.м; , апрель2016- 82275кв.м; май2016- 81972,92кв.м; Июнь-2016-81972,91кв.м; июль2016-81972,91 кв.м; август2016-81212,26 кв.м; сентябрь2016- 81 212,26 кв.м; октябрь2016-80 896,0 8кв.м; ноябрь 2016 -80 565,27кв.м; декабрь2016 – 80 565,27 кв.м. | Ежемесячно оплачиваются взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения. |
| 8. Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество | 2 | 2 | 1 | Совершены нотариальные действия на выдачу свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество по адресу: пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.52 |
| 9.Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда | 65 317,84 | 65 317,84 | 65 317,84 | За 12 месяцев 2016 года оказаны услуги по сбору, начислению и контролю за поступлениями доходов в виде платы за наем муниципального жилого фонда в доход МО |