Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 11.01.2017 | № | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» по итогам за 2016 г. |
| В соответствии с постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2014 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в МО «Светогорское городское поселение», администрация МО «Светогорское городское поселение» П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 1. Утвердить отчет за 2016 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 13.08.2014 № 266, (в редакции постановлений от 14.11.2014 года № 391; от 23.07.2015 № 277; от 08.10.2015 № 374; от 18.11.2015 № 431; от 20.01.2016 № 31, от 03.08.2016 №452, от 21.12.2016 №735), приложение 1. 2. Утвердить отчет за 2016 год о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение», приложение 2. 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой Глава администрации С.В.Давыдов |

Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «11» января 2017 №21

ОТЧЕТ

о  реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности

в МО «Светогорское городское поселение»  по итогам за  2016 года

| (тыс.руб.) |
| --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт 9 месяцев 2016 года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | 19,640 | 0 | 0 | 19,640 | 0 | 19,640 | 0 | 0 | 19,640 | 0 | Проведено обслуживание и испытание на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения в количестве 20 шт на объектах муниципальной собственности |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 122,501 | 0 | 0 | 122,501 | 0 | 122,501 | 0 | 0 | 122,501 | 0 | Проведено обслуживание и испытание на водоотдачу гидрантов наружного противопожарного водоснабжения в количестве 90 шт. |
| Поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения д. Лосево | 64,273 | 0 | 0 | 64,273 | 0 | 64,273 | 0 | 0 | 64,273 | 0 | - установлен гидрант наружного противопожарного водоснабжения в д. Лосево |
| Ремонт и оснащение пожарных водоемов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения г.Светогорск, пгт. Лесогорский | 222.908 | 0 | 0 | 222.908 | 0 | 222.908 | 0 | 0 | 222.908 | 0 | заменены 5 гидрантов наружного противопожарного водоснабжения в г. Светогорск и 1 гидрант в п. Лесогорский |
| Содержание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения (утепление, установка указателей местонахождения) | 315,917 | 0 | 0 | 315,917 | 0 | 315,917 | 0 | 0 | 315,917 | 0 | Проведено утепление установок (гидрантов) (40 шт) и установка указателей местонахождения (20 шт ) |
| Ремонт гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение семинара по пожарной безопасности с должностными лицами и специалистами администрации и учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение должностных лиц и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности проводилось без привлечения средств. |
| Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучение населения и специалистов правилам и способам противопожарной безопасности проводиться без привлечения средств. |
| Итого 2016 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | 745,239 |  |  | 745,239 |  | 745,239 0 71,070 309,017 365.152 |  |  | 745,239 0 71,070 309,017 365.152 |  |  |

Главный специалист  сектора по делам ГО и ЧС                                                                                                                 Н.В. Иванов

Приложение 2

к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «11» января 2017 №21

ОТЧЕТ

о  достижении    показателей   социальной,   бюджетной и экономической эффективности   муниципальной программы  «Обеспечение пожарной                                                                                    безопасности в МО «Светогорское городское поселение»

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 месяцев 2016 |
| Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения | На начало года на территории муниципального образования системой внутреннего противопожарного водоснабжения оснащены 4 объекта муниципальной собственности – 20 ПК | 20-ПК | Обслуживание и проверка системы внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу осуществляется 2 раза в год (июнь - ноябрь). Всего в наличии 8 кранов противопожарного водоснабжения | - Дом спорта – 2 ПК; - бассейн «Дельфин» - 2 ПК; - общежитие по адресу: ул. Красноармейская, 3 – 4 ПК -Дом Культуры -12ПК |
| Поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения д. Лосево | 0 | 1 шт. | установлен гидрант наружного противопожарного водоснабжения в д. Лосево |  |
| Обслуживание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | На начало года на территории муниципального образования гидрантов наружного противопожарного водоснабжения имеется 90 шт. | 90 шт. | В 2016 году проведено обслуживание, проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения в количестве 90 шт. |  |
| Поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения г.Светогорск, пгт. Лесогорский | На начало года на системе наружного водоснабжения выявлены неисправные 6 гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | 6 шт. | В 2016 г. заменены 5 гидрантов наружного противопожарного водоснабжения в г. Светогорск и 1 гидрант в п. Лесогорский | г. Светогорск ул. Красноармейская д.24, д.3 ул. Рощинская д.5 ул. Лесная д.7а ул. Победы д.27 п.Лесогорский ул. Московская д.17 |
| Подготовка (утепление) гидрантов противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 | На начало года на системе наружного водоснабжения выявлены неисправные или утраченные 40 конструкций для утепления гидрантов | 40 шт. | В 2016 году осуществлена подготовка (утепление) гидрантов к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 |  |
| Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в быту | Обучение неработающего населения по правилам пожарной безопасности в быту проводиться 1 раз в год | 360 чел. | Организовано проведение занятий с неработающим населением по правилам пожарной безопасности в быту. | Занятия проводятся ежемесячно с группой в количестве 35 чел. |

# Text boxes

Исполнитель: Иванов Н.В..

Согласовано:  Захарова Н.Л.      Мягкова О.А         Ковшарь Н.В.

Разослано:  в дело, сектор ГОЧС, СЭР, СБУ, сайт МО