Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 12.01.2017 | № | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за 2016 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» 
(в ред. Постановлений от 30.09.2013 № 265, от 15.10.2015 № 384), администрация 
МО "Светогорское городское поселение",

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 2016 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов 
МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации 
МО "Светогорское городское поселение" от 25.10.2013 № 324 (в редакции постановлений 
от 27.11.2013 №  371,  от 25.02.2014 № 61, от 30.04.2014 № 148,  от 05.06.2014 № 187, 
от 24.06.2014  198,  от 07.07.2014 № 225, от 26.08.2014 № 280,  от 17.11.2014 № 395, 
от 03.12.2014 417, от 22.12.2014 № 454, от 21.01.2015 № 24, от 25.02.2015 № 49, 
от 01.04.2015 № 90, от 06.05.2015 № 153, от 08.06.2015 № 192, от 20.08.2015 № 314 
от 22.09.2015 № 348, от 24.12.2015 № 498, от 30.12.2015№ 517, от 15.03.2016№ 122, 
от 14.04.2016 №185, от 02.06.2016  № 270, от 24.08.2016 № 487, от 09.11.2016 № 612, 
от 15.12.2016 № 270, от 27.12.2016 № 762) (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     		                                                      С.В. Давыдов

Исполнитель: Андреева Л.А.

Согласовано:	Ренжин А.А.		Ковшарь  Н.В.   			Мягкова О.А. 	     	 Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, ОГХ, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению № 24

от «12» января 2017 года

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»

за 2016 год

(нарастающим итогом)

тыс.руб

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 2016 год (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 19 900,0 |  |  | 19 900,0 |  | 19 900,0 |  |  | 19 900,0 |  | МК № 0145300017215000104-0125960-01 от 03.01.16. Проведены мероприятия по мех.уборке -в зимний период за 5 месяцtd: -Механизированная снегоочистка дорожных покрытий - 382 492 м2- 60 раз; -Механизированное разгребание и сметание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах -2145 м2- 60 раз; - Механизированная снегоочистка тротуаров - 52335 м2- 60 раз; - Ручное сдвигание свежевыпавшего - 370 м2- 60 раз. -в летний период за 7 месяцев: -подметание дорожных покрытий без сбора смета 2432,09 м2-84 раза; -поливка дорожных покрытий -13002,71 м2 -84 раза; -подметание открытых тротуаров -3066,462 м2-84 раза; -исправление профиля оснований а/дорог с грунтовым покрытием без добавления материала -93305,472 м2- 2 раза; -плановый объезд и визуальный осмотр, сухая очистка, мойка СОДД и опор от грязи -190ед - 12 раз. |
| 2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение" |  |  |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 220,000 |  |  | 220,000 |  | 220,000 |  |  | 220,000 |  | Ппоставка цветов -5900 шт: -георгин (низкорослый) -1500 шт; -петуния (ампельная) -100 шт; -бегония -540 шт; -анютины глазки -500 шт; -сальвия -120 шт; -тагетис (кармен) -1500 шт; -тагетис (лимонная капля) -500 шт; -колеус (черный ракон) -540 шт; -цинерария -500 шт; -алиссум -100шт. |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 173,373 |  |  | 173,373 |  | 173,373 |  |  | 173,373 |  | I квартал: мероприятия в апреле-августе; II квартал: высадка цветов 5900 шт. услуги поливочной машины III кв.- услуги поливочной машины (7 м/час). |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение" |  |  |
| Монтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 693,013 |  |  | 693,013 |  | 693,013 |  |  | 693,013 |  | I квартал: мероприятия запланированы на апрель-июнь, ноябрь-декабрь; II квартал: монтаж 2-х баннеров; флагов 100 кмпл; флажной конструкции -1 шт; праздничных баннеров 26шт; Ш квавртал: мероприятия не запланированы; IV квартал: Проведены работы по монтажу: 1 искусственной и 3х живых елей, новогодней атрибутики, 1 композиции квартет из снеговиков, Подключение новогодних украшений, консолей -103 шт, уличных гирлянд -26 шт., светодиодных прожекторов – 24 шт. услуги автовышки 21 м/час., автопогрузчик 33,5 м/час, автокран 6 м/час., трактор с прицепом 3 м/час. |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 455,000 |  |  | 455,000 |  | 455,000 |  |  | 455,000 |  | Поставка -флаги расцвечивания 5 шт; -флаги «триколор» -40 шт; -табличка (9 мая) – 1 шт, III квартал: мероприятия не запланированы; IVквартал: поставка прожекторов светодиодных 24 шт, гирлянд уличных 26 шт, консолей новогодних 23 шт, баннера 1 шт. |
| Демонтаж праздничной атрибутики (Новогодней, ко Дню Победы и Дню города) (исполнитель МУ «БАХО») | 480,000 |  |  | 480,000 |  | 480,000 |  |  | 480,000 |  | I квартал: Проведен демонтаж: 1-й искусственной и 3-х живых елей, 1 композиции квартет из снеговиков, Демонтаж праздничной атрибутики. Отключение консолей от электроснабжения в кол-ве 40 шт. демонтаж Новогоднего баннера. II квартал: демонтаж -флагов с креплениями -100 кмпл; -праздничных баннеров -26 шт; -флажной конструкции-1 шт; -баннеров -2 шт; Услуги автопогрузчика 22,5 м/ч; автокрана 4,5 м/ч. III-IV квартал: мероприятия не запланированы. |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке г.Светогорска | 478,879 |  |  | 478,879 |  | 478,879 |  |  | 478,879 |  | МК 0145300017216000042 от 23.05.16.подготовка к пуску фонтана: -установка шаровых муфтовых кранов -33 шт; -претирка и продувка сопел -64 шт; -установка форсунок- 64 шт; -установка центробежных насосов; -установка вентилятора -1 шт; -установка фильтров- 2 шт; -демонтаж и монтаж плит перекрытий -1 шт; III квартал: консервация фонтана 30 сентября. |
| Электроизмерительные работы сетей фонтана 0,4 кВ (г.Светогорск, ул.Лесная) | 25,727 |  | 25,727 |  |  | 25,727 |  |  | 25,727 |  | МК № 3-2016 от 16.05.16 Работы выполнены, осуществлен запуск фонтана в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок (ПЭУ), Правилами по охране труда при эксплуатации установок (ПОТЭУ) и Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потреблений (ПТЭЭП) |
| Благоустройство и содержание парка (воинских захоронений, детских площадок) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятия не запланированы. |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 100,000 |  |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  | МК 0145300017216000042 от 23.05.16. услуги оказаны в июне м-це 2016г. |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  |  | 500,000 |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  | Работы выполнены в полном объеме выкошено газонов 357985 м2. |
| Приобретение уличных вазонов | 59,64 |  |  | 59,64 |  | 59,64 |  |  | 59,64 |  | МК 0145300017216000043 от 03.06.16. приобретение уличных вазонов 12 шт. |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение" |
| Приобретение бланков карты маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельства об осуществленгии перевозок по маршруту | 0,360 |  |  | 0,360 |  | 0,360 |  |  | 0,360 |  | МК № 58 от 05.10.16 приобретено бланков карт маршрутов регулярных перевозок-10 шт, бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок -10 шт. |
| Уличное освещение (потребление эл.энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 6 723,437 |  |  | 6 723,437 |  | 6 723,437 |  |  | 6 723,437 |  | МК № 0145300017215000103-0125960-01 от 23.12.15. Оказаны услуги по: -Проверке состояния опор 800 шт,; -осмотр светильников -800 шт.; Осмотр ВЛ сетей НО -16 км; -осмотр КЛ сетей НО-9км; -замене светильников ЖКУ-16-250-001 -24 шт; -замене дросселя 1ИД -34 шт; -замене ПРА ИЗУ НI-4005 – 29 шт; -замене ламп ДНаТ-250 -97 шт.; -замене зарядного провода АВВГ-(2х2,5)мм2-193 м; -установке кронштейна – 26шт; -перетяжке проводов ВЛ сетей НО-2818м; -обслуживанию пунктов -управления защиты-102 шт; -ремонт и замена магнитных пускателей катушка 220 В (ПМе), блок контактов 100А -23шт.; -перезаделка контактов установка и опрессовка наконечников зажим анкерный SO157/1 -62 шт., -крюк SQT29 10$ -11 шт. -зажим прокалывающий SLP22.1- 43 шт., -SOT36 –101 шт., -лента бандажная SOT37-78 м; -зажим прокалывающий SLW211.1- 26 шт; -зажим поддерживающий SO239-9 шт.; -зажим герметичный: SLIW50 -32 шт.; SOT36 -40 шт.; SO158 – 11 шт.; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -подвеска провода СИП-2(2х16)мм- 345м; -замена предохранителей вставка ПН-2(100А)-53 шт.; -осмотр кабельных муфт -89шт.; -правка опор-12 шт.; -замена опор -3 шт; -окраска кронштейнов- 5 шт.; -замена трехфазных авт. выкл-й IEK (ВА32-47)100А-16 шт.; -раскопка кабельной линии 0,4 кВ-260м; -монтаж соединительных муфт Стп(ти)4х(16-25)-8 шт.; -прокладка кабеля 0,4кВ АВБбШв(4х25)мм -7м; -замена фотореле -4 шт; -перестановка времени -102раза; -включение и отключение сетей-213 сутки. -Снятие показаний узлов учета эл.энергии-23 раза; - Оплата потребленной эл.энергии в кол-ве 858107 кВт. |
| Восстановление ВЛ-0,4 кВт сетей наружного освещения ул.Московская пгт Лесогорский | 421,850 |  |  | 421,850 |  | 421,850 |  |  | 421,850 |  | МК № 0145300017216000091-0125960-01 от 28.09.16. Восстановлено 1,1км линий эл.передач; установлено кронштейнов -26 шт. светильников -26 шт. |
| Монтаж, установка и регулировка фотоэлементов на наружном освещении в дер.Лосево | 80,900 |  |  | 80,900 |  | 80,900 |  |  | 80,900 |  | МК № 0145300017216000114-0125960-01 от 28.11.16 Установлены фотореле TW-1 -2 шт. проведена регулировка угла наклона. |
| Нанесение дорожной разметки | 300,000 |  |  | 300,000 |  | 300,000 |  |  | 300, 000 |  | МК 0145300017216000079 от 19.08.16. работы выполнены в сентябре м-це 2016г. нанесено 1172 м2 горизонтальной разметки |
| Приобретение, доставка и установка дорожных знаков в г.Светогорске, пгт Лесогорский, дер.Лосево | 1 340,205 |  |  | 1 340,205 |  | 1 340,205 |  |  | 1 340,205 |  | МК № 0145300017216000066-0125960-01 от 29.07.16г. Установлено ограждений перильного типа -250 м; дорожных знаков -6 шт; заменено дорожных знаков -76 шт; установлено светофорных объектов 6 шт; ИДН (искусственная дорожная неровность) -2 шт |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 669,688 |  | 1 696,300 | 973,388 |  | 2 669,688 |  | 1696,300 | 973,388 |  | МК № 0145300017216000064-0125960-01 от 25.07.16г. отремонтировано S=1078м2 асфальтового покрытия по ул.Пограничная, МК № 0145300017216000065-0125960-01 от 25.07.16г. отремонтировано S=361м2 асфальтового покрытия по ул.Спортивная |
| Обустройство площадки разворота автобуса по ул.Пограничная на пересечении с ул.Л.Толстого | 716,890 |  |  | 716,890 |  | 716,890 |  |  | 716,890 |  | МК № 14530001726000095-0125960-03 от 14.10.16 выполнены работы по обустройству площадки разворота автобуса Общей площадью 1200 м2. |
| Укладка асфальта и тротуарной плитки на тротуаре и пешеходных дорожках | 195,400 |  |  | 195,400 |  | 195,400 |  |  | 195,400 |  | МК №0145300017216000093 от 04.10.16г. Выполнены работы по укладке асфальта на тротуаре площадью 50м2; по укладке тротуарной плитки на пешеходных дорожках -50 м2 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 4 194,562 |  |  | 4 194,562 |  | 4 194,562 |  |  | 4 194,562 |  | МК № 0145300017216000044-0125960-01 от 20.06.16г. отремонтировано S=3224м2 асфальтового покрытия по ул.Ленина 25,27,29 |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 72,000 |  |  | 72,000 |  | 72,000 |  |  | 72,000 |  | МК № 4/16 от 14.04.16проведена проверка двух смет, получено заключение. |
| 6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Светогорское городское поселение» | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | III квартал: мероприятие проходило в рамках проведение акции «Чистые берега» |
| Вырубка сухих деревьев | 143,421 |  |  | 143,421 |  | 143,421 |  |  | 143,421 |  | IV квартал: выполнены работы по спиливанию сухих деревьев -7 шт, веток деревьев, кустарников -12 шт. Вывоз с места спила. |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| Отлов, транспортировка, учет, стерилизация (кастрация, содержание, эвтаназия, утилизация трупов безнадзорных животных | 100,000 |  |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  | МК № 0145300017216000058 от 04.07.16г. отловлено -14 бнж. |
| ИТОГО: | 40 044,345 |  | 1696,300 | 38 348,045 |  | 40 044,345 |  | 1696,300 | 38 348,045 |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению № 24

от «12» января 2017 года

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» |
| - Механизированная снегоочистка дорожных покрытий | 382 492м2 | 382 492м2 | 382 492м2 | Выполнены работы по механизированной уборке дорог, проездов в зимнеее время. |
| -Механизированное разгребание и сметание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах | 2145м2 | 2145м2 | 2145м2 |  |
| - Механизированная снегоочистка тротуаров | 52335м2 | 52335м2 | 52335м2 |  |
| - Ручное сдвигание свежевыпавшего | 370м2 | 370м2 | 370м2 | Выполнена ручная уборка снега с пешеходных зон и автобусных остановок на территории г.Светогорск и дер.Лосево |
| -Подметание дорожных покрытий | 243209м2 | 243209м2 | 243209м2 | Выполнены работы по механизированной уборке дорог, проездов в летнее время, |
| - Подметание открытых тротуаров | 5233,5м2 | 5233,5м2 | 5233,5м2 |  |
| 2.Организация озеленения территории МО «Светогорское городское поселение» |
| Устройство цветников и клумб в г.Светогорске: -Закупка рассады цветов; -Высадка цветочной рассады и уход за клумбами ; Выкашивание газонов. | 4100шт 4100шт 220м2 357985м2 | 4100шт 4100шт 220м2 357985м2 | 5900шт 5900шт 220м2 357985м2 | Закуплено и высажено в цветники и клумбы - 5900шт., уход за клумбами общей площадью -220м2; Выкашено -357985 м2 газонов. |
| 3.Создание условий для массового отдыха жителей МО «Светогорское городское поселение» |
| Подготовка к Новому году: -Установка -Объемно-пространственная композиция Новогодних елей. -Световых консолей; -Световых мотивов; -Световых гирлянд; Макушка «Звезда Кремлевская»; Елочные шары; Светодинамическая гирлянда «Радуга» Монтаж праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города: -Флаги расцвечивания (белый, синий, красный); -Флажки-лента (белый, синий, красный); -Баннерная растяжка «С Днем Победы»; -Баннерная растяжка С Днем России/ С Днем Города ; -Баннерная консоль «С Днем Победы»/9 мая; -Баннер двусторонний для консоли; -Комплект крепления для консолей баннерных; -Объемно-пространственная композиция флаговая. Демонтаж новогодней атрибутики: -Объемно пространственная композиция; -Новогодних елей. -Световых консолей; -Световых мотивов; -Световых гирлянд; Макушка «Звезда Кремлевская»; Елочные шары; Светодинамическая гирлянда «Радуга» Электроизмерительные работы сетей фонтана (г. Светогорск ул. Лесная) 0,4 кВ | 1 шт. 4 шт. 38 шт. 32 шт. 15 шт 4 шт 810 шт 85 шт 50 шт. 200 м.п 2 шт. 2 шт. 30 шт. 30 шт. 30 кмп. 1 шт. 1 шт 4 шт 38 шт. 32 шт. 15 шт 4 шт 810 шт 85 0,4 кВ | 1 шт. 4 шт. 38 шт. 32 шт. 15 шт 4 шт 810 шт 85 шт 50 шт. 200 м.п 2 шт. 2 шт. 30 шт. 30 шт. 30 кмп. 1 шт. 1 шт 4 шт 38 шт. 32 шт. 15 шт 4 шт 810 шт 85 0,4 кВ | 1 шт. 4 шт. 61 шт. 32 шт. 15 шт 4 шт 810 шт 111 шт 90 шт. 200 м.п 2 шт. 2 шт. 30 шт. 30 шт. 30 кмп. 1 шт. 1 шт 4 шт 38 шт. 32 шт. 15 шт 4 шт 810 шт 85 0,4 кВ | Установка 1 композиции квартет из снеговиков, 1 искусственной и 3х живых новогодних елей, 111 консолей с креплением, 5-ти баннеров, 1 флаговая композиция, 2 растяжки, флаги расцвечивания (белый, красный, синий) в количестве 90 штук. |
| 4.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Светогорское городское поселение» |
| Содержание улично-дорожной сети: -Нанесение дорожной разметки в объеме; - Обслуживание дорожных знаков. | 958 м2 190 шт | 958 м2 190 шт. | 958м2 190 шт. | Нанесено дорожной разметки общ. площадью -958м2, в соответствии с утвержденной схемой дислокации. Оказаны услуги по обслуживанию дор.знаков |
| Уличное освещение: Протяженность - ТП - Столбы наружного освещения со светильниками – Восстановление ВЛ-0,4 кВт сетей наружного освещения ул. Московской пгт. Лесогорский Монтаж, установка и регулировка фотоэлементов на наружном освещении в дер. Лосево | 35,17 км 23 шт. 921 шт. 1,1 км 1 ф-эл. | 35,17 км 23 шт. 921 шт. 1,1 км 1 ф-эл. | 35,17 км 23 шт. 921 шт. 1,1 км 2 ф-эл.т | Обслуживание ЛЭП наружного уличного освещения восстановлено 1,1 км уличного освещения -22 светильника; Установлено 2 фотоэлемента на наружное освещение |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения | 2264 м2 | 2264 м2 | 2264 м2 | Отремонтировано асфальтобетонных покрытий 1 улицы общей площадью -2264 кв. |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: -Ремонт дворовых территорий – - Укладка асфальта и тротуарной плитки на тротуаре и пешеходных дорожках - Обустройство площадки разворота автобуса по ул.Пограничная на пересечении с ул.Л.Толстого не менее 1200 м2 | 741м2 100 м2 1200 м2 | 741м2 100 м2 1200 м2 | 741м2 100 м2 1200 м2 | -3 дворовые территории, общей площадью -741 м2) |
| 6.Содержание территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Светогорское городское поселение» -ежегодная вырубка сухостойных деревьев - проведения мероприятий по борьбе с борщевиком; | 125 м3 50 шт 7,6 Га | 125 м3 50 шт 7,6 Га | 125 м3 50 шт 7,6 Га | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок проведены в рамках акции «Нашим рекам и озерам - чистые берега» общественной организацией «Светогорск – мой дом» |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| Отлов, содержание безнадзорных животных | 15 | 15 | 14 | Отловлено 14 безнадзорных животных |

В результате реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов 
МО «Светогорское городское поселение»  в 2016 году достигнуты следующие результаты:

1. Обеспечение чистоты и безопасности дорожного движения за счет:

- механизированной уборки 382 492м2 дорог, проездов в зимнее и летнее  время на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

2. Озеленение территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за счет:

-высадки 5900 цветов и ухода за клумбами, общей площадью 220м2, и зелеными насаждениями на территории МО «Светогорское городское поселение»;

-выкашивания 357 985 м2 газонов  на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

3.Обеспечение условий для массового отдыха жителей  за счет:

- праздничного оформления территории МО (на период проведения Новогодних праздников, Дня Победы и Дня города), новогодней праздничной атрибутикой, установкой 4-х новогодних елей, развешивание праздничной атрибутикой ко Дню Победы и Дню города, развешиванием баннеров, консолей в кол-ве 61 шт, флагов в кол-ве 90 компл.

4.Повышение безопасности дорожного движения за счет:

- нанесения дорожной разметки в г.Светогорске, общей площадью -958 м2;

-обслуживание наружного уличного освещения общей протяженностью – 35, 17 км.

5. Повышение качества асфальтобетонных покрытий  улиц, проездов и дворовых территорий, за счет:

- организации и проведения работ по ремонту  асфальтобетонных покрытий улиц и дворовых территорий общей площадью -3005 м2 
на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

6.Повышение уровня санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» 
за счет: проведения акции «Нашим рекам и озерам - чистые берега» общественной организацией «Светогорск – мой дом»

Руководитель программы	зам.главы администрации  	______________ 	А.А. Ренжин