

Администрация
муниципального образования

 «Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 04.07.2017 |  **№** | 351 |
|  |
| **Об утверждении отчета о реализации мероприятий****муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности** **на территории МО «Светогорское городское поселение»****за 1 полугодие 2017 года** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 № 265, 15.10.2015 № 384), администрация МО "Светогорское городское поселение"

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить отчет за 1 полугодие 2017 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 25.10.2013 № 324 (в редакции постановлений администрации МО «Светогорское городское поселение»
от 21.11.2014 № 403, от 02.07.2015 № 226, от 29.09.2015 № 354, от 25.12.2015 № 504,
от 20.02.2016 № 88, от 14.06.2016 № 312, от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725,
от 15.03.2017 № 132, от 28.06.2017 № 337) (приложение ).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» http://www.mo-svetogorsk.ru/.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации С.В. Давыдов

Исполнитель: И.Н. Лебедева

Согласовано: Андреева Л.А. Ковшарь Н.В. Горюнова Г.Е. Захарова Н.Л. Ренжин А.А.

Разослано: в дело, ОГХ, СБУ, СФ, СЭР, сайт

Приложение
к Постановлению
от «04» июля 2017 № 351

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы****«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
на территории МО «Светогорское городское поселение»**

**за 1 полугодие 2017 года**

*(нарастающим итогом)*

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияплан на 2017 год  | Объем финансированияфакт за 1 полугодие 2017 года*(нарастающим итогом)* | Индикаторы реализации(целевые задания) |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  |  |  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) | 659,784 | 0,0 | 659,784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объявлен электронный аукцион 27.06.2017 г. |
| 2 | Обслуживание трубопроводов наружной дренажно-ливневой системы на территории МООбщая протяженность:23690 п.м. | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Общая протяженность: 200 п.м. | 639,261 | 0,0 | 639,261 | 639,261 | 0,0 | 639,261 | работы выполнены в 2016 году |
| 4 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская, д.2, г.СветогороскОбщая протяженность:180 п.м. | 980,994 | 0,0 | 980,994 | 980,994 | 0,0 | 980,994 | работы выполнены в 2016 году |
| 5 | Замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32 с заменой трубопроводов и запорной арматуры обвязки теплового контура БМК пгт Лесогорский»МБ – 10 % | 594,991 | 0,0 | 594,991 | 0 | 0,0 | 0 | -планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
| 6 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 95,0 | услуги оказаны. |
| 7 | Оказание услуг по проверке сметной документации | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | -планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
| 8 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 | 372,540 | 0,0 | 372,540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -планируемая дата размещения закупки: 2-3 кв.2017 |
|  | **Всего по Программе из средств местного бюджета 2017 год** | **4 438,570** | **0,00** | **4 438,570** | **1 785,255** | **0,00** | **1 785,255** |  |
|  | **1 квартал 2017** |  |  |  | **1 620,255** | **0,00** | **1 620,255** |  |
|  | **2 квартал 2017** |  |  |  | **165,000** | **0,00** | **165,000** |  |
|  | **3 квартал 2017** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4 квартал 2017** |  |  |  |  |  |  |  |