

Администрация  
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»  
Выборгского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 04.07.2017 | **№** | 355 |
|  | | | |
| **Об утверждении отчета о реализации мероприятий**  **муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»**  **за 1 полугодие 2017 года** | | | |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 25.10.2013г. № 323 «Об утверждении Порядка разработки, реализации   
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 25.10.2013г. № 324 (в редакции постановлений от 27.11.2013 № 371, от 25.02.2014 № 61, от 30.04.2014 № 148, от 05.06.2014 № 187, от 24.06.2014 № 198,   
от 07.07.2014 № 225, от 26.08.2014 № 280, от 17.11.2014 № 395, от 03.12.2014 № 417,   
от 22.12.2014 № 454, от 21.01.2015 № 24, от 25.02.2015 № 49, от 01.04.2015 № 90,   
от 06.05.2015 № 153, от 08.06.2015 № 192, от 20.08.2015 № 314, от 22.09.2015 № 348, 24.12.2015 № 498, от 30.12.2015 № 517, №122 от 15.03.2016 от 14.04.2016 №185,   
от 02.06.2016 № 270, от 24.08.2016 № 487, от 09.11.2016 № 612, от 15.12.2016 № 720,   
от 14.02.2017 № 85, от 16.05.2017 № 237) за 1 полугодие2017 года (приложение ).

2.​ Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации С.В. Давыдов

Исполнитель: Андреева Л.А.

Согласовано: Ренжин А.А. Андреева Л.А. Ковшарь Н.В. Горюнова Г. Е. Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение

к Постановлению

от «04» июля 2017 №355

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы   
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»**

**за 1 полугодие 2017 года**

*(нарастающим итогом)*

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2017 год | | | | | Объем финансирования  Факт за 1 полугодие2017 года  *(нарастающим итогом)* | | | |  |
| Всего | В том числе: | | | | Всего | В том числе: | | |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | | 5 | 6 | 7 |  |  |
| **1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 19 900,0 |  | 19 900,0 |  | | 7 378,689 |  | 7 378,689 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке  -**в зимний период:**  - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз;  -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз;  -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз;  -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз;  -обслуживание 190 ед СОДД.  -**в летний период:**  -механизированная уборка проезжей части улиц и тротуаров от мусора -188 567м2-95 раз;  -мойка и полив проезжей части улиц -79 387м2 -68 раз;  -ручная уборка от мусора остановок и пешеходной части мостов -1044м2-95раз; |
| **2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  | 500,000 |  | | 399,495 |  | 399,495 |  | Закуплено цветочной рассады:  Виола 1700 шт.,  георгин Опера 1000 шт.,  колеус(Черный Дракон)500шт,  бегония 800 штук,  бархатцы Кармен 1300 шт.,  георгин низкорослый 1500 шт,  петуния ампельная 1500 шт,  сальвия 1500 шт,  цинерария (серебряная пыль) 4300 шт. |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 350,000 |  | 350,000 |  | | 290,000 |  | 290,000 |  |  |
| **3.** **Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | |  |
| Монтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 468,228 |  | 468,228 | |  | 268,228 |  | 268,228 |  | Произведен монтаж: флагов 120 штук, баннеров 3 шт., консолей 30 шт., флажной конструкции 1 шт., баннер-табличек 4 шт., 2-х растяжек. Произведена установка карты местности МО. |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 194,500 |  | 194,500 | |  | 184,929 |  | 184,929 |  | Закуплено праздничной атрибутики:  Флаги триколор170 шт., растяжка флаговая 150 п.м., мобильный флагштог 1 шт., флаг для флагштога 12 шт.,  Баннер 2 шт., баннер-обои 1 шт., баннер-табличка 4 шт. |
| Демонтаж праздничной атрибутики (Новогодней, ко Дню Победы и Дню города) (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  | 500,000 | |  | 321,328 |  | 321,328 |  | Проведен демонтаж:  1 искусственной ели, новогодней атрибутики,  1 композиции квартет из снеговиков,  Демонтаж консолей в количестве 100 штук, демонтаж 5-ти баннеров, флажной конструкции 1 шт., флагов 120 шт., 2-х растяжек., отключение гирлянд 4 штуки.  Услуги автовышки в количестве 58 м/часов. Услуги автопогрузчика в количестве 36 м/часов. |
| Благоустройство и содержание парка (воинских захоронений, детских площадок) (исполнитель МУ «БАХО») | 0 |  | 0 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 300,000 |  | 300,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение»  (исполнитель МУ «БАХО») | 700,000 |  | 700,000 | |  | 53,990 |  | 53,990 |  |  |
| Поставка и установка скамеек и урн | 197,024 |  | 197,024 | |  | 197,024 |  | 197,024 |  | Поставлено и установлено 22 скамейки и 22 урны. |
| Приобретение уличных вазонов | 826,914 |  | 826,914 | |  | 799,914 |  | 799,914 |  | Поставлено и установлено 59 вазонов. Получаша одностенная с креплениями 6 шт., цветочный ящик 20 шт. |
| Поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов в городском парке г. Светогорска. | 2 000,000 | 2 000,000 | 0 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов по адресу: пгт Лесогорский ул. Гагарина д. 13 | 800,000 | 800,000 | 0 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Устройство детских городков | 1 070,780 | 0 | 1 070,780 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 530,000 |  | 530,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Обустройство площадки под установку уличных вазонов по адресу: г. Светогорск ул. Победы | 533,735 |  | 533,735 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| **4.** **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | |  |
| Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории МО «Светогорского городского поселения» и в пригородном (межмуниципальном) сообщении | 0 |  | 0 | |  | 0 |  | 0 |  | Осуществлено регулярных перевозок пассажиров:  по маршруту № 15 -7059 рейсов;  по маршруту № 126-4344 рейсов;  по маршруту № 183-2172 рейсов;  по маршруту № 184-1026 рейсов;  по маршруту №182/185-9774 рейсов. |
| Уличное освещение (потребление эл.энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 8 285,040 |  | 8 285,040 | |  | 3 345,160 |  | 3 345,160 |  | Обслуживание ТП  в к-ве 26-шт. |
| Восстановление уличного освещения по ул. Лесная 11 в г. Светогорске | 99,960 |  | 99,960 | |  | 99,959 |  | 99,959 |  |  |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Гарькавого д. 8 | 139,305 |  | 139,305 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 | 130,000 |  | 130,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 12 и д. 14, д. 22 | 385,000 |  | 385,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Установка приборов учета на уличное освещение | 20,000 |  | 20,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Получение актов технологического присоединения | 70,000 |  | 70,000 | |  | 20,000 |  | 20,000 |  |  |
| Нанесение дорожной разметки  (исполнитель ОУИ) | 600,000 |  | 600,000 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 640,091 |  | 640,091 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| **5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов  МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | |  |
| Обустройство площадки разворота автобуса по ул. Пограничная на пересечении с ул. Л. Толстого | 841,567 |  | 841,567 | |  | 841,567 |  | 841,567 |  | МК № 0145300017216000095-0125960-03 от 14.10.2016г. выполнены работы по обустройству площадки разворота автобуса. |
| Ремонт участка асфальтового покрытия а/дороги по адресу: пгт. Лесогорский ул. Труда (от  пересечения с ул. Лен. шоссе до пересечения с ул. Школьный переулок) | 817,023 | 578,000 | 239,023 | |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по адресу: г. Светогорск ул. Заводская (от пересечения с ул. Победы до поворота на базу ООО «Проксима +») | 1 011,400 | 751,400 | 260,000 | |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда (от д. № 7 до пересечения с ул. Садовая) | 521,236 |  | 521,236 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул. Пограничная, ул. Лесная, ул. Гарькавого, ул. Спортивная, ул. Красноармейская, ул. Рощинская в г. Светогорске и по ул. Новая в дер. Лосево. | 2 290,823 |  | 2 290,823 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт тротуаров в районе мостов по ул. Спортивная через р. Унтерниска и руч. Грязный | 49,538 |  | 49,538 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Обустройство плавных сопряжений пешеходных переходов с проезжей частью дороги в г. Светогорске | 261,554 |  | 261,554 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Лесная д. 11 | 3 955,204 |  | 3 955,204 | |  | 3 955,204 |  | 3 955,204 |  | МК № 0145300017216000094-0125960-03 от 17.10.2016г. выполнены работы по ремонту дворовой территории. |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: пгт Лесогорский ул. Садовая д. 17 | 2 319,686 |  | 2 319,686 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Победы д. 23 | 2 585,258 |  | 2 585,258 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 2 | 1 870,285 |  | 1 870,285 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 6 | 2 052,754 |  | 2 052,754 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 4 | 2 084,366 |  | 2 084,366 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 | 3 626,789 |  | 3 626,789 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт дворовых территорий | 0,109 |  | 0,109 | |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 30,000 |  | 30,000 | |  | 24,000 |  | 24,000 |  | МК № 239 от 06.02.2017г. оказаны услуги по проверке сметной документации на выполнение работ по ремонту участка асфальтового покрытия а/дороги по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда.  МК № 348 от 21.04.2017 г. оказаны услуги по проверке сметной документации на выполнение работ по ремонту участка асфальтового покрытия а/дороги по адресу: г. Светогорск ул. Заводская |
| **6.** **Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | |  |
| Вырубка сухих деревьев | 500,000 |  | 500,000 |  | | 0 |  | 0 |  |  |
| **7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ)** | | | | | | | | | | |
| Содержание кладбищ | 300,000 |  | 300,000 |  | | 0 |  | 0 |  |  |
| **Всего по Программе из средств бюджета 2017 год** | **64 358,169** | **4 129,400** | **60 228,769** |  | | **18 179,487** |  | **18 179,487** |  |  |
| **1 квартал 2017** |  |  |  |  | | **6 097,853** |  | **6 097,853** |  |  |
| **2 квартал 2017** |  |  |  |  | | **12 081,634** |  | **12 081,634** |  |  |
| **3 квартал 2017** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **4 квартал 2017** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |