

Администрация
муниципального образования

 «Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 04.07.2017 |  **№** | 355 |
|  |
| **Об утверждении отчета о реализации мероприятий****муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»****за 1 полугодие 2017 года** |

 В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 25.10.2013г. № 323 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 25.10.2013г. № 324 (в редакции постановлений от 27.11.2013 № 371, от 25.02.2014 № 61, от 30.04.2014 № 148, от 05.06.2014 № 187, от 24.06.2014 № 198,
от 07.07.2014 № 225, от 26.08.2014 № 280, от 17.11.2014 № 395, от 03.12.2014 № 417,
от 22.12.2014 № 454, от 21.01.2015 № 24, от 25.02.2015 № 49, от 01.04.2015 № 90,
от 06.05.2015 № 153, от 08.06.2015 № 192, от 20.08.2015 № 314, от 22.09.2015 № 348, 24.12.2015 № 498, от 30.12.2015 № 517, №122 от 15.03.2016 от 14.04.2016 №185,
от 02.06.2016 № 270, от 24.08.2016 № 487, от 09.11.2016 № 612, от 15.12.2016 № 720,
от 14.02.2017 № 85, от 16.05.2017 № 237) за 1 полугодие2017 года (приложение ).

2.​ Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации С.В. Давыдов

Исполнитель: Андреева Л.А.

Согласовано: Ренжин А.А. Андреева Л.А. Ковшарь Н.В. Горюнова Г. Е. Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение

к Постановлению

от «04» июля 2017 №355

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»**

**за 1 полугодие 2017 года**

*(нарастающим итогом)*

тыс.руб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2017 год  | Объем финансированияФакт за 1 полугодие2017 года*(нарастающим итогом)* |  |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |  |
|  |  | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Прочие  |  | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
| **1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"**  |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 19 900,0 |  | 19 900,0 |  | 7 378,689 |  | 7 378,689 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке -**в зимний период:**- уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз;-погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз;-обслуживание 190 ед СОДД.-**в летний период:**-механизированная уборка проезжей части улиц и тротуаров от мусора -188 567м2-95 раз;-мойка и полив проезжей части улиц -79 387м2 -68 раз;-ручная уборка от мусора остановок и пешеходной части мостов -1044м2-95раз; |
| **2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение"** |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  | 500,000 |  | 399,495 |  | 399,495 |  | Закуплено цветочной рассады: Виола 1700 шт., георгин Опера 1000 шт.,колеус(Черный Дракон)500шт,бегония 800 штук,бархатцы Кармен 1300 шт.,георгин низкорослый 1500 шт,петуния ампельная 1500 шт,сальвия 1500 шт, цинерария (серебряная пыль) 4300 шт. |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 350,000 |  | 350,000 |  | 290,000 |  | 290,000 |  |  |
| **3.** **Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение"** |  |
| Монтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 468,228 |  | 468,228 |  | 268,228 |  | 268,228 |  | Произведен монтаж: флагов 120 штук, баннеров 3 шт., консолей 30 шт., флажной конструкции 1 шт., баннер-табличек 4 шт., 2-х растяжек. Произведена установка карты местности МО. |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 194,500 |  | 194,500 |  | 184,929 |  | 184,929 |  | Закуплено праздничной атрибутики:Флаги триколор170 шт., растяжка флаговая 150 п.м., мобильный флагштог 1 шт., флаг для флагштога 12 шт.,Баннер 2 шт., баннер-обои 1 шт., баннер-табличка 4 шт. |
| Демонтаж праздничной атрибутики (Новогодней, ко Дню Победы и Дню города) (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  | 500,000 |  | 321,328 |  | 321,328 |  | Проведен демонтаж: 1 искусственной ели, новогодней атрибутики, 1 композиции квартет из снеговиков, Демонтаж консолей в количестве 100 штук, демонтаж 5-ти баннеров, флажной конструкции 1 шт., флагов 120 шт., 2-х растяжек., отключение гирлянд 4 штуки.Услуги автовышки в количестве 58 м/часов. Услуги автопогрузчика в количестве 36 м/часов. |
| Благоустройство и содержание парка (воинских захоронений, детских площадок)(исполнитель МУ «БАХО») | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 300,000 |  | 300,000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 700,000 |  | 700,000 |  | 53,990 |  | 53,990 |  |  |
| Поставка и установка скамеек и урн | 197,024 |  | 197,024 |  | 197,024 |  | 197,024 |  | Поставлено и установлено 22 скамейки и 22 урны. |
| Приобретение уличных вазонов | 826,914 |  | 826,914 |  | 799,914 |  | 799,914 |  | Поставлено и установлено 59 вазонов. Получаша одностенная с креплениями 6 шт., цветочный ящик 20 шт. |
| Поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов в городском парке г. Светогорска. | 2 000,000 | 2 000,000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов по адресу: пгт Лесогорский ул. Гагарина д. 13 | 800,000 | 800,000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Устройство детских городков | 1 070,780 | 0 | 1 070,780 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 530,000 |  | 530,000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Обустройство площадки под установку уличных вазонов по адресу: г. Светогорск ул. Победы | 533,735 |  | 533,735 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение"** |  |
| Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории МО «Светогорского городского поселения» и в пригородном (межмуниципальном) сообщении | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Осуществлено регулярных перевозок пассажиров: по маршруту № 15 -7059 рейсов;по маршруту № 126-4344 рейсов;по маршруту № 183-2172 рейсов;по маршруту № 184-1026 рейсов;по маршруту №182/185-9774 рейсов. |
| Уличное освещение (потребление эл.энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 8 285,040 |  | 8 285,040 |  | 3 345,160 |  | 3 345,160 |  | Обслуживание ТП в к-ве 26-шт.  |
| Восстановление уличного освещения по ул. Лесная 11 в г. Светогорске | 99,960 |  | 99,960 |  | 99,959 |  | 99,959 |  |  |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Гарькавого д. 8 | 139,305 |  | 139,305 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 | 130,000 |  | 130,000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 12 и д. 14, д. 22 | 385,000 |  | 385,000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Установка приборов учета на уличное освещение | 20,000 |  | 20,000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Получение актов технологического присоединения | 70,000 |  | 70,000 |  | 20,000 |  | 20,000 |  |  |
| Нанесение дорожной разметки(исполнитель ОУИ) | 600,000 |  | 600,000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 640,091 |  | 640,091 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| **5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** |  |
| Обустройство площадки разворота автобуса по ул. Пограничная на пересечении с ул. Л. Толстого | 841,567 |  | 841,567 |  | 841,567 |  | 841,567 |  | МК № 0145300017216000095-0125960-03 от 14.10.2016г. выполнены работы по обустройству площадки разворота автобуса. |
| Ремонт участка асфальтового покрытия а/дороги по адресу: пгт. Лесогорский ул. Труда (от пересечения с ул. Лен. шоссе до пересечения с ул. Школьный переулок) | 817,023 | 578,000 | 239,023 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по адресу: г. Светогорск ул. Заводская (от пересечения с ул. Победы до поворота на базу ООО «Проксима +») | 1 011,400 | 751,400 | 260,000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда (от д. № 7 до пересечения с ул. Садовая) | 521,236 |  | 521,236 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул. Пограничная, ул. Лесная, ул. Гарькавого, ул. Спортивная, ул. Красноармейская, ул. Рощинская в г. Светогорске и по ул. Новая в дер. Лосево. | 2 290,823 |  | 2 290,823 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт тротуаров в районе мостов по ул. Спортивная через р. Унтерниска и руч. Грязный | 49,538 |  | 49,538 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Обустройство плавных сопряжений пешеходных переходов с проезжей частью дороги в г. Светогорске | 261,554 |  | 261,554 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Лесная д. 11 | 3 955,204 |  | 3 955,204 |  | 3 955,204 |  | 3 955,204 |  | МК № 0145300017216000094-0125960-03 от 17.10.2016г. выполнены работы по ремонту дворовой территории. |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: пгт Лесогорский ул. Садовая д. 17 | 2 319,686 |  | 2 319,686 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Победы д. 23 | 2 585,258 |  | 2 585,258 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 2 | 1 870,285 |  | 1 870,285 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 6 | 2 052,754 |  | 2 052,754 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 4 | 2 084,366 |  | 2 084,366 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 | 3 626,789 |  | 3 626,789 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Ремонт дворовых территорий | 0,109 |  | 0,109 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 30,000 |  | 30,000 |  | 24,000 |  | 24,000 |  | МК № 239 от 06.02.2017г. оказаны услуги по проверке сметной документации на выполнение работ по ремонту участка асфальтового покрытия а/дороги по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда.МК № 348 от 21.04.2017 г. оказаны услуги по проверке сметной документации на выполнение работ по ремонту участка асфальтового покрытия а/дороги по адресу: г. Светогорск ул. Заводская |
| **6.** **Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** |  |
| Вырубка сухих деревьев | 500,000 |  | 500,000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| **7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ)** |
| Содержание кладбищ | 300,000 |  | 300,000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| **Всего по Программе из средств бюджета 2017 год** | **64 358,169** | **4 129,400** | **60 228,769** |  | **18 179,487** |  | **18 179,487** |  |  |
| **1 квартал 2017** |  |  |  |  | **6 097,853** |  | **6 097,853** |  |  |
| **2 квартал 2017** |  |  |  |  | **12 081,634** |  | **12 081,634** |  |  |
| **3 квартал 2017** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 квартал 2017** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |