Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 04.10.2017 | № | 505 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2017 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384), администрация МО "Светогорское городское поселение"

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 9 месяцев  2017 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» № 406 от 26.10.2015г 
(в ред. 02.03.2016 № 105, от 22.04.2016 №201, от 14.06.2016 № 316, от 17.08.2016 № 476, 
от 21.12.2016 № 734, от 27.12.2016 № 763, от 18.01.2017 № 38, от 21.03.2017 № 150, от 15.05.2017 № 234, от 18.07.2017 № 375) (Приложение 1).

2. Утвердить отчет за 9 месяцев 2017 года о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» (Приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
www. mo-svetogorsk.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации		С.В. Давыдов

Приложение № 1

к Постановлению

от «04» октября 2017 года №505

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 9 месяцев 2017 года

(нарастающим итогом)

| Мероприятия | Год реализации | Планируемый объем финансирования (руб.) | Фактический объем финансирования (руб.) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Средства местного бюджета | Областной бюджет | Федеральный бюджет | всего | Средства местного бюджета | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении(строительстве) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия на 2017г. не планировались |
| 2.Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области; путем приобретения жилых помещений у застройщика пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.19; пгт Лесогорский, ул. Сентябрьская д.2; пгт Лесогорский,ул. Горная д.7; пгт Лесогорский,ул. Горная д.8; пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.1; пгт Лесогорский,ул. Горная д.12; г. Светогорск, ул. Ленина д.8; г. Светогорск, ул. Московская д.23; г. Светогорск, ул. Московская д.14; пгт Лесогорский, ул. Октябрьская д.14 | 2017 | 8 323 495,82 | 3 900 000,00 | 1 476 045,61 | 2 947450,21 | 3 634 275,02 | 1 454 046,26 | 727 505,40 | 1 452 723,36 | За 3 квартала оплачены счета за выполнение работ за 7 этап строительства частично за 8 этап, 9 этап строительства МКД по адресу пгт Лесогорский ул. Садовая д.16. |
| 3.Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 2017 | 885 241,00 | 885 241,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия в 1 квартале не проводились |
| 4.Обследование технического состояния МКД по адресу пгт Лесогорский, ул. Гагарина д.13: | 2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0 | 99 939,00 | 99 939,00 | 0 | 0 | Проведено обследование МКД по адресу: пгт Лесогорский, ул. Гагарина д.13 |
| 5.Ремонт общего имущества в МКД/ муниципального фонда: |  |
| Замена полов по адресу: пгт Лесогорский, ул. Гагарина д.11, кв.36 | 2017 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | Работы запланированы в 3 квартале 2017 года |
| Восстановление эксплуатационных качеств балконной плиты по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д.5, кв.11 |  | 150 759,00 | 150 759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.Взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения | 2017 | 5800 000,00 | 5800 000,00 | 0 | 0 | 2 506 379,73 | 2 506 379,73 | 0 | 0 | Оплачены взносы за капитальный ремонт общего имущества: Январь 2017 февраль-2017, март 2017, апрель 2017, май 2017, июнь, 2017, июль 2017, август2017 |
| 7.Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество | 2017 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За первое полугодие мероприятия не проводились. |
| 8.Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда не менее 65 317,84 кв.м. | 2017 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | В первом полугодии ООО «СЖКХ» не направляли счета на оплату услуг по начислению и контролю за поступлением доходов в виде платы за наем муниципального жилищного фонда. |
| Итого 2017 год |  | 15 659 495,82 | 11 236 000 | 1 476 045,61 | 2 947 450,21 | 6 270 593,75 | 4 090 365,00 | 727 505,40 | 1 452 723,36 |  |

|  | Приложение № 2 к Постановлению № 505 от «04» октября 2017 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОРНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении жилого помещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда | 0 | 1293,49 | 473,23 | Заключено доп. соглашение к муниципальному контракту № 0145300017215000050-0125960-02 в части продления срока передачи застройщиком объектов долевого строительства до 01 апреля 2017 года |
| 3.Снос или реконструкция МКД признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 0 | 10 | 0 |  |
| 4.Обследование технического состояния МКД | 1 | 2 | 1 | Выполнены работы по обследования строительных конструкций МКД по адресам: пгт Лесогорский, ул. Гагарина д.13 и получен технический отчет. |
| 5.Ремнт общего имущества в МКД/муниципального фонда | 1/100 | 1/100 | 0 |  |
| 6.Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения. | 82 74 72,17 | 82 74 72,17 | Январь 2017- 78 621,68 м2 Февраль 2017-78460,72м2 Март 2017-78909,82 м2 Апрель 2017-78700,19м2 Май-75298,81м2 Июнь -72487,33м2 Июль 2017-71826,75м2 Август2017- 71826,75м2 | Ежемесячно оплачиваются взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения. |
| 7. Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество | 2 | 2 | 0 |  |
| 8.Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда | 65 317,84 | 65 317,84 |  |  |

# Text boxes

Исполнитель: Мишина Т.С.

Согласовано: Ренжин А.А. Андреева Л.А. Ковшарь Н.В., Захарова Н.Л. Горюнова Г.Е.

Разослано: дело, ОГХ, СФ, СБУ, СЭР МЗ, ,официальный сайт.