Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 05.10.2017 | № | 510 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2017 года |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 № 265, 15.10.2015 № 384), администрация МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить отчет за 9 месяцев 2017 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 25.10.2013 № 324 
(в редакции постановлений администрации МО «Светогорское городское поселение» 
от 21.11.2014 № 403, от 02.07.2015 № 226, от 29.09.2015  № 354, от 25.12.2015 № 504, 
от 20.02.2016  № 88, от 14.06.2016  № 312, от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, 
от 15.03.2017  № 132, от 28.06.2017 № 337) (приложение 1 ).

- Утвердить отчет за 9 месяцев 2017 года о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» 
(приложение 2)

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» http://www.mo-svetogorsk.ru/.

3  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 								С.В. Давыдов

Исполнитель: И.Н. Лебедева

Согласовано: Андреева Л.А.	Ковшарь  Н.В. 	Горюнова Г.Е. 	Захарова Н.Л.	Ренжин А.А.

Разослано: в дело, ОГХ, СБУ, СФ, СЭР, сайт

Приложение 
к Постановлению 
от «05» октября 2017 № 510____

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 9 месяцев 2017 года

(нарастающим итогом)

тыс.руб.

| № п/п | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2017 год |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2017 года (нарастающим итогом) |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  | Всего | В том числе: |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) Общая протяженность:80 п.м. | 659,784 | 0,0 | 659,784 | 583,912 | 0,0 | 583,912 | -заключен мк №0145300017217000055-0125960-01 от 28.07.2017 -работы выполнены, отремонтировано 80 п.м. |
| 2 | Обслуживание трубопроводов наружной дренажно-ливневой системы на территории МО Общая протяженность:23690 п.м. | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -заключен мк №01453000172170000-0125960-01 от 06.09.2017 -срок выполнения работ 4 кв.2017 (октябрь) |
| 3 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Общая протяженность: 200 п.м. | 639,261 | 0,0 | 639,261 | 639,261 | 0,0 | 639,261 | -отремонтировано 200 пм магистральных теплосетей -работы выполнены в 2016 году |
| 4 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская, д.2, г.Светогороск Общая протяженность:180 п.м. | 980,994 | 0,0 | 980,994 | 980,994 | 0,0 | 980,994 | -отремонтировано 180 пм магистральных водопроводных сетей -работы выполнены в 2016 году |
| 5 | Замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32 с заменой трубопроводов и запорной арматуры обвязки теплового контура БМК пгт Лесогорский» МБ – 10 % | 594,991 | 0,0 | 594,991 | 0 | 0,0 | 0 | -работы не выполнены в связи с отсутствием субсидий из областного бюджета |
| 6 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 95,0 | -разработана 1 программа -услуги оказаны . |
| 7 | Оказание услуг по проверке сметной документации | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 96,0 | -выполнена проверка 2 –х сметных расчетов, в т.ч.: - «Выполнение работ по реконструкции участка труб магистральной теплотрассы» Южный микрорайон», г. Светогорск» от ТК-65 (граница эксплуатационной ответственности в районе железнодорожного моста по ул. Победы) до ТК-61 (ул. Красноармейская в районе жилого дома № 2); -«Выполнение работ по замене котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32 с заменой трубопроводов и запорной арматуры обвязки теплового контура БМК пгт Лесогорский»; -услуги оказаны |
| 8 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 Протяженность:40 п.м. | 372,540 | 0,0 | 372,540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -заключен мк №145300017217000086-0125960-01 от 13.09.2017; -окончание работ 4 кв.2017 (октябрь) |
|  | Всего по Программе из средств местного бюджета 2017 год | 4 438,570 | 0,00 | 4 438,570 | 2395,167 | 0,00 | 2395,167 |  |
|  | 1 квартал 2017 |  |  |  | 1 620,255 | 0,00 | 1 620,255 |  |
|  | 2 квартал 2017 |  |  |  | 165,000 | 0,00 | 165,000 |  |
|  | 3 квартал 2017 |  |  |  | 609,912 | 0,00 | 609,912 |  |
|  | 4 квартал 2017 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению №_510_

от «05» октября 2017 года

ОТЧЕТ

о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности «Обеспечение устойчивого функционирования                          и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение»   за  9 месяцев 2017 года

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) Протяженность: 80 п.м. |  |  |  | Произведен ремонт участка магистральной тепловой сети. Выполнение работ по ремонту участка магистральной тепловой сети позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на магистральной тепловой сети, улучшит качество теплоснабжения жителей г.Светогорска |
| Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Общая протяженность: 200 п.м. | 200 | 200 | 200 | Произведен ремонт участка магистральной тепловой сети. Выполнение работ по ремонту участка магистральной тепловой сети позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на магистральной тепловой сети, улучшит качество теплоснабжения жителей г.Светогорска |
| Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская, д.2, г.Светогороск Общая протяженность:180 п.м. | 180 | 180 | 180 | Произведен ремонт участка труб магистрального водопровода, Выполнение работ позволит избежать возникновения аварийных ситуаций на магистральных сетях водопровода, улучшит ситуацию по водоснабжению жителей: Южный микрорайон г. Светогорск, пгтЛесогорский (Ворошилово), дер. Лосево |
| Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | 0 | 1 | 1 | Разработка программы позволит осуществлять мероприятия по энергосбережению |
| Оказание услуг по проверке сметной документации | 0 | 2 | 2 | Проведение экспертизы смет, позволяет объективно оценить расчет стоимости работ |

Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории                                 МО «Светогорское городское поселение» за  9 месяцев 2017 года показал, что все цели и задачи, поставленные в программе решаются, целевые индикаторы и показатели программы на год достигнуты.