Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Светогорское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 25.10.2013 № 323

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов**

**МО «Светогорское городское поселение»**

В редакции постановлений МО «Светогорское городское поселение»:

от 27.11.2013г. 371, от 25.02.2014г. № 61, от 30.04.2014г. № 148, от 05.06.2014г. № 187,   
от 24.06.2014г. 198, от 07.07.2014г. № 225, от 26.08.2014г. № 280, от 17.11.2014г. № 395,

от 03.12.2014г. 417, от 22.12.2014г. № 454, от 21.01.2015г. № 24, от 25.02.2015г. № 49,   
от 01.04.2015г. № 90, от 06.05.2015г. № 153, от 08.06.2015г. № 192, от 20.08.2015г. № 314, от 22.09.2015г. № 34, от 24.12.2015г № 498, от 30.12.2015г № 517, от 15.03.2016г. № 122, от 14.04.2016г. №185, от 02.06.2016 № 270, от 24.08.2016 № 487, от 09.11.2016 № 612,  
 от 15.12.2016 № 720, от 27.12.2016 № 762, от 26.01.2017 №64, от 14.02.2017 № 85,   
от 16.05.2017 № 237, от 30.06.2017 № 347, от 20.07.2017 № 378, от 09.08.2017 № 425

**г. Светогорск**

**2014 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов   
МО «Светогорское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение» |
| Соисполнители муниципальной  программы | Отдел по управлению имуществом МО «Светогорское городское поселение»  Муниципальное учреждение «Бюро административно- хозяйственного обеспечения» |
| Участники муниципальной  программы | Отдел городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение»  Отдел по управлению имуществом МО «Светогорское городское поселение»  Организации, осуществляющие деятельность на территории МО «Светогорское городское поселение»  Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| Подпрограммы муниципальной  программы | - «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"»  - «Формирование комфортной городской среды» |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Светогорское городское поселение» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».  2. Содержание территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».  3.Озеленение территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».  4.Создание условий для массового отдыха жителей  МО «Светогорское городское поселение»  5. Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц  и проездов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».  6. Благоустройство городских, дворовых и придомовых территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».  7. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы | **1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети за счет:**  - механизированной уборки 439 990 м² дорог, проездов в зимнее время на территории МО «Светогорское городское поселение».;  - механизированной уборки 439 990 м² дорог, проездов в летнее время на территории МО «Светогорское городское поселение».;  - ручной уборки снега 2 436 м2 с пешеходных зон и автобусных остановок на территории г. Светогорск и дер.Лосево.  - Механизированная снегоочистка дорожных покрытий -382 492м2 ;  -Механизированное разгребание и сметание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах – 2145 м2;  - Механизированная снегоочистка тротуаров – 52335 м2  в зимнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;  - Ручное сдвигание свежевыпавшего снега на открытых тротуарах – 370 м2 в зимнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;  -Подметание дорожных покрытий без сбора смета – 243209 м2;  - Подметание открытых тротуаров со сбором смета - 5233,5 м2 в летнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;  **2. Озеленение территории г.Светогорск за счет:**  - ежегодной закупки цветочной рассады 4100 шт.  - высаживания 4100 шт. цветочной рассады и ухода за 220 м2 клумб и зеленых насаждений на территории МО «Светогорское городское поселение».  -ежегодного выкашивания газонов общей площадью 357 985 м2.  **3. Обеспечение условий для массового отдыха жителей  МО «Светогорское городское поселение» за счет**:  - ежегодной подготовки к празднику и оформление территории населенных пунктов г.Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздника – Новый год: монтаж новогодних елей-4 шт. Установка объемно-пространственной композиции «Снежный квартет» - 1 шт.  - ежегодной подготовки к празднику и оформление территории населенных пунктов г.Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздников –Дня Победы и Дня города Светогорска: монтаж флагов расцвечивания (белый, синий, красный) - 50 компл., флажков-лент – 200 п.м; баннерных растяжек «С Днем Победы» - 2шт. ; баннерных растяжек С Днем России/ С Днем Города – 2 шт. ; баннерных консолей «С Днем Победы» – 30 шт; баннерных консолей «9 мая» – 30 шт; объемно-пространственной композиции флаговой – 1 шт  -приобретение уличных вазонов не менее 7 шт.  - электроизмерительные работы сетей фонтана (г. Светогорск ул. Лесная) не менее 0,4 кВ.  **4. Повышение безопасности дорожного движения за счет**:  -ежегодного нанесения дорожной разметки г.Светогорск,  в объеме -958м2;  - обслуживание дорожных знаков – 190 шт.  - содержание и техническое обслуживание объектов наружного уличного освещения (пгт Лесогорский, г.Светогорск), протяженностью 35,170 км, а также 23 ТП и столбов наружного освещения со светильниками в количестве - 921 шт.  - восстановление ВЛ-0,4кВ сетей наружного освещения ул. Московской пгт. Лесогорский не менее 1,0 км;  - монтаж, установка и регулировка фотоэлементов на наружном освещения в дер. Лосево не менее 1 фотоэлемента.  **5. Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение":**  -ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения – 2264 м2;  -ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 741 м2.  -Укладка асфальта и тротуарной плитки на тротуаре и пешеходных дорожках не менее 50м2  -Обустройство площадки разворота автобуса по ул.Пограничная на пересечении с ул.Л.Толстого не менее 1200 м2  **6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение":**  -Ликвидация несанкционированных свалок – 125 м3  -ежегодная вырубка сухостойных деревьев - 50 шт.  - проведения мероприятий по борьбе с борщевиком 7,6 га;  **7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) за счет:**  -ежегодного отлова и содержания безнадзорных животных 15 ед. |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | Сроки реализации 2014-2019 годы  1 этап – 2014 год  2 этап – 2015 год  3 этап – 2016 год  4 этап – 2017 год  5 этап - 2018 год  6 этап – 2019 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение денежных средств – 286 608,255 тыс.руб., из них: бюджет РФ – 6 200,000 тыс. руб.; бюджет ЛО – 25 567,000 тыс.руб., бюджет МО – 254 511,255 тыс.руб., иные источники дохода (пожертвования) – 130,000 тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 44884,092 тыс.руб., из них бюджет ЛО - 3341,700 тыс.руб., бюджет МО – 41542,392 тыс.руб.  2015 год – 35 356,919 тыс.руб., из них: бюджет ЛО – 2 399,600 тыс.руб., бюджет МО - 32 827,319 тыс.руб. и иные источники дохода (пожертвования) - 130,000 тыс. руб.  2016 год – 40 044,345 тыс.руб., из них: бюджет ЛО – 16 96,300 тыс.руб., бюджет МО – 38 348,045 тыс.руб.  2017 год – 85 668,399 тыс.руб., из них: бюджет РФ – 6 200,000 тыс. руб.; бюджет ЛО – 18 129,400 тыс.руб., бюджет МО – 61 338,999 тыс.руб.  2018 год – 40 455,800 тыс.руб.  2019 год – 40 198,700 тыс.руб.  Источник финансирования Программы:  – средства бюджета Ленинградской области;  – средства бюджета МО «Светогорское городское поселение"; |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | - улучшение внешнего вида населенных пунктов  МО «Светогорское городское поселение»  - улучшение условий проживания и отдыха жителей муниципального образования;  - повышение безопасности дорожного движения и уровня оснащенности средствами организации дорожного движения. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации   
муниципальной программы**

В последние годы на территории муниципального образования проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории МО имеется ряд проблем.

Благоустройство населенных пунктов МО не везде отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения, санация безнадзорных животных.

В настоящее время уличное освещение составляет не более 10% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, наличие внебюджетных источников финансирования.

Необходимо ежегодное эксплуатационно-техническое обслуживание объектов наружного освещения на территории МО «Светогорское городское поселение» протяженностью 35,170 км, а также 23 ТП и столбов наружного освещения со светильниками в количестве - 921 шт.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. Не налажена должным образом работа на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Благоустройство большинства дворов жилищного фонда на территории   
МО «Светогорского городского поселения» на сегодняшний день не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Светогорска многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов МО.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов МО необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Необходимо ежегодно организовывать уборку и вывоз мусора с мест несанкционированных свалок на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» в объеме не менее 125 м3.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная   
с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, может быть осуществлена при финансировании данных мероприятий.

Программа направлена на комплексное решение проблем по текущему содержанию объектов благоустройства и озеленению территории города, ежегодного покоса травы 357 985 м2, ухода за 220 м2 клумбами и зелеными насаждениями, ежегодной вырубки сухих и аварийных деревьев, обеспечение безопасности транспортного движения, повышение санитарно-гигиенического и эстетического состояния территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение», обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей.

В целях улучшения внешнего облика территории населенных пунктов   
пгт Лесогорский, дер. Лосево, г. Светогорск, а так же для обустройства мест массового отдыха детей и подростков, необходима установка детских игровых комплексов   
на городских, дворовых территориях населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

Детские игровые комплексы – это не просто набор игровых элементов, но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического и психологического здоровья детей.

Занятия на детских игровых комплексах способствуют созданию благоприятных условий саморазвития, эстетическому воспитанию подрастающего поколения   
пгт Лесогорский, дер. Лосево, г. Светогорск.

Детская площадка по своему назначению должна объединять детей дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возраста.

Наличие оборудованных современных детских игровых комплексов позволит с интересом и пользой проводить свободное время подрастающему поколению. Для решения данной проблемы также требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, наличие внебюджетных источников финансирования.

Возросший уровень жизни населения влияет на увеличение интенсивности транспортного движения, а современные условия жизни требуют повышения качества технической оснащенности организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности движения пешеходов проезжие части г.Светогорска оснащены «искусственными неровностями», что заставляет водителей принудительно снижать скорость движении автотранспорта в жилой зоне.

С целью предупреждения создания аварийных ситуаций и возникновению дорожно-транспортных происшествий на территории населенных пунктов   
МО необходимо установить дополнительные «искусственные неровности» - «лежачие полицейские», дорожные и информационные знаки. В соответствии с проектом дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на территории МО «Светогорского городского поселения», содержание и обслуживание технических средств регулирования, ежегодного ухода за 190 дорожными, информационными знаками на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение», а так же ежегодное нанесение дорожной разметки в объеме - 958 м2.

Рост интенсивности движения на дорогах и проездах населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» ведет к возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ.

Для поддержания улично-дорожной сети муниципального образования в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим своевременный ремонт покрытия проезжей части. Эта тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать.

Протяженность улично-дорожной сети МО «Светогорское городское поселение» составляет 65,4 км.

Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет   
35 % от общей площади покрытий.

Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня надежности – через 10 лет;

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;

- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости   
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.

В связи с существенным ускорением темпов роста интенсивности движения   
и нагрузок на дороги и проезды в населенных пунктах пгт Лесогорский, дер. Лосево,   
г. Светогорск в последние годы, износ асфальтобетонного покрытия происходит значительно быстрее.

Темпы роста количества автотранспортных средств на дорогах муниципального образования опережают темпы развития улично-дорожной сети.

Важными мероприятиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети города, являются ремонтные работы асфальтобетонного покрытия дорог и проездов на территории города и установка ограничителей скорости - искусственных дорожных препятствий.

Повышение уровня жизни населения МО «Светогорское городское поселение» требует повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию   
и своевременной санитарной уборке дорог, проездов, пешеходных зон объектов благоустройства и озеленения, расположенных на территории населенных пунктов   
МО «Светогорское городское поселение».

В рамках работ по санитарному содержанию и механизированной уборке территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» осуществляются работы по уборке дорог и проездов в зимнее и летнее время.

Летом выполняются работы, ***обеспечивающие чистоту.***

Основная задача **уборки дорог и проездов** в летнее время заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог.

Эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха.

Основными операциями по летней уборке улично-дорожной сети города является подметание, мойка покрытий дорог и проездов, ручная очистка прибордюрной зоны, уборка и вывоз мусора.

Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы.

При **уборке дорог и проездов** в зимнее время обеспечивается три основных вида работ:

- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего и уплотненного снега;

- погрузка и вывоз снега и скола;

- посыпка дорог пескосоляной смесью.

Важнейшим условием качественного выполнения работ при уборке дорог   
и проездов в зимнее время является ее своевременность.

При несвоевременной уборке под воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах и проездах города, создает условия для возникновения ДТП.

Механизированная уборка дорог и проездов позволяет поддерживать покрытие дорог, проездов в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм и правил безопасности дорожного движения.

Площадь улично-дорожной сети МО «Светогорское городское поселение», убираемая механизированным способом составляет 439 990 м²;

Площадь усовершенствованных покрытий, требующих текущего содержания, составляет дорожных покрытий -382 492м2; на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах – 2145 м2; тротуаров – 52335 м2 в зимнее время; -дорожных покрытий – 243209 м2; открытых тротуаров - 5233,5 м2 в летнее время.

При обеспечении санитарного содержания территории города ручным способом очищаются лотки, урны, осуществляется содержание дорожных знаков, стелы, очищаются   
от мусора автобусные остановки площадью- 2436м2, территории без покрытия, детские и спортивные площадки, зеленые зоны мест массового отдыха.

В целях повышения экологического и эстетического уровня населенных пунктов   
пгт Лесогорский, дер. Лосево, г. Светогорск необходимо проведение мероприятий   
по озеленению территории, вырубка сухих и аварийных деревьев, ремонт и покраска МАФ.

На территории города Светогорска имеется 3 объекта общественной территории.

Для обеспечения обустройства мест массового посещения граждан целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Подпрограммой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности местам массового посещения граждан города Светогорска.

**Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере повышения уровня благоустройства, основные цели и задачи муниципальной программы**

Цель Программы – Повышение уровня благоустройства территории   
МО «Светогорское городское поселение» с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения.

Приоритетами муниципальной политики в сфере повышения уровня благоустройства являются:

1. Благоустройство общественных мест, дворовых и придомовых территорий населенных пунктов   
МО «Светогорское городское поселение».

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов пгт Лесогорский, дер.Лосево, г.Светогорск.

3.Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов   
пгт Лесогорский, дер.Лосево, г.Светогорск, пос. Правдино.

4. Озеленения территории г. Светогорск.

5. Содержание территории населенных пунктов пгт Лесогорский, дер.Лосево, г.Светогорск, пос. Правдино.

6. Создание условий для массового отдыха жителей МО «Светогорское городское поселение».

7. Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц, проездов и дворовых территорий на территории пунктов пгт Лесогорский, дер.Лосево, г.Светогорск.

**Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих изменения в сфере повышения уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. изм. | Значение индикатора (целевого показателя)  по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовый показатель на начало реализации Программы | | | | | 2014 | | 2015 | | | | 2016 | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | Целевое  значение  показателя на  момент  окончания  действия  программы | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | | **4** | | **5** | | | | **6** | | | **7** | | **8** | |  | | | **9** | | | | | | | |
| 1. **Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов  МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Механизированная уборка дорог, проездов в зимнее время на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | м2 | 439990 | | | | | 390634 | | | 439990 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 439990 | | | | | | |
| Механизированная уборка дорог, проездов в летнее время на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | м2 | 439990 | | | | | 390634 | | | 439990 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 439990 | | | | | | |
| Ручная уборка снега с пешеходных зон и автобусных остановок на территории  г. Светогорск и дер.Лосево. | м2 | 2 436 | | | | | 2 436 | | | 2 436 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 436 | | | | | | |
| - Механизированная снегоочистка дорожных покрытий | м2 | 382 492 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 382 492 | | | 382 492 | | 382 492 | | 382 492 | | | 382 492 | | | | | | |
| -Механизированное разгребание и сметание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах | м2 | 2145 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 2145 | | | 2145 | | 2145 | | 2145 | | | 2145 | | | | | | |
| - Механизированная снегоочистка тротуаров | м2 | 52335 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 52335 | | | 52335 | | 52335 | | 52335 | | | 52335 | | | | | | |
| - Ручное сдвигание свежевыпавшего | м2 | 370 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 370 | | | 370 | | 370 | | 370 | | | 370 | | | | | | |
| -Подметание дорожных покрытий | м2 | 243209 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 243209 | | | 243209 | | 243209 | | 243209 | | | 243209 | | | | | | |
| - Подметание открытых тротуаров | м2 | 5233,5 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 5233,5 | | | 5233,5 | | 5233,5 | | 5233,5 | | | 5233,5 | | | | | | |
| **2. Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Устройство цветников и клумб  в г.Светогорске:**  -Закупка рассады цветов;  -Высадка цветочной рассады и уход за клумбами ;  Выкашивание газонов. | шт.  м2  м2 | | 4100  220  357985 | | | | | 8000  8000  220  224299 | | 4100  220  357985 | | | | 4100  4100  220  357985 | | | 4100  4100  220  357985 | | 4100  4100  220  357985 | | 4100  4100  220  357985 | | | | | 4100  220  357985 | | | | |
| **3.Создание условий для массового отдыха жителей  МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подготовка к Новому году:**  **-**Установка-Объемно-пространственная композиция  Новогодних елей.  -Световых консолей;  -Световых мотивов;  -Световых гирлянд;  Макушка «Звезда Кремлевская»;  Елочные шары;  Светодинамическая гирлянда «Радуга»  **Монтаж праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города:**  -Флаги расцвечивания (белый, синий, красный);  -Флажки-лента (белый, синий, красный);  -Баннерная растяжка «С Днем Победы»;  -Баннерная растяжка С Днем России/ С Днем Города ;  -Баннерная консоль «С Днем Победы»/9 мая;  -Баннер двусторонний для консоли;  -Комплект крепления для консолей баннерных;  -Объемно-пространственная композиция флаговая.  **Демонтаж новогодней атрибутики:** -Объемно пространственная композиция;  -Новогодних елей.  -Световых консолей;  -Световых мотивов;  -Световых гирлянд;  Макушка «Звезда Кремлевская»;  Елочные шары;  Светодинамическая гирлянда «Радуга»  Электроизмерительные работы сетей фонтана (г. Светогорск ул. Лесная) 0,4 кВ | шт.  шт.  шт.  шт.  шт  шт  шт  шт  шт.  м.п  шт.  шт.  шт.  шт.  кмп.  шт.  шт  шт  шт.  шт.  шт  шт  шт  кВ | | | 1  4  38  32  15  4  810  85  50  200  2  2  30  30  30  1  1  4  38  32  15  4  810  85  0,4 | | | | 1  4  38  32  15  4  810  85  50  200  2  2  30  30  30  1  1  4  38  32  15  4  810  85  0,4 | | 1  4  0  0  0  4  810  85  50  200  2  2  30  30  30  1  1  4  0  0  0  4  810  85  0,4 | | | | 1  4  0  0  0  4  810  85  50  200  2  2  30  30  30  1  1  4  0  0  0  4  810  85  0,4 | | | 1  4  0  0  0  4  810  85  50  200  2  2  30  30  30  1  1  4  0  0  0  4  810  85  0,4 | | 1  4  0  0  0  4  810  85  50  200  2  2  30  30  30  1  1  4  0  0  0  4  810  85  0,4 | | 1  4  0  0  0  4  810  85  50  200  2  2  30  30  30  1  1  4  0  0  0  4  810  85  0,4 | | | | 1  4  38  32  15  4  810  85  50  200  2  2  30  30  30  1  1  4  0  0  0  4  810  85  0,4 | | | | | |
| **4.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Содержание улично-дорожной сети:**  -Нанесение дорожной разметки в объеме;  - Обслуживание дорожных знаков. | м2  шт. | | | 958  190 | | | | 1517,8  524 | | | 958  190 | | | 958  190 | | | 958  190 | | 958  190 | | 958 | | | | | | | 958  190 | | |
| **Уличное освещение:**  Протяженность -  ТП - Столбы наружного освещения со светильниками –  Восстановление ВЛ-0,4 кВт сетей наружного освещения ул. Московской пгт. Лесогорский  Монтаж, установка и регулировка фотоэлементов на наружном освещении в дер. Лосево | км  шт. шт.  км  ф-эл. | | | 35,17  23 921  1,1  1 | | | | 7,55  7  271  1,1  1 | | | 35,17 23 921  1,1  1 | | | 35,17 23  921  1,1  1 | | | 35,17 23  921  1,1  1 | | 35,17 23  921  1,1  1 | | 35,17  23  921  1,1  1 | | | | | | | 35,17 23 921  1,1  1 | | |
| **5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования, местного значения | м2 | | | | 2264 | | | 2264 | | | 2264 | | | 2264 | | | 1100 | | 2264 | | 2264 | | | | | | | 2264 | | |
| **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов:** -Ремонт дворовых территорий –  **-** Укладка асфальта и тротуарной плитки на тротуаре и пешеходных дорожках  - Обустройство площадки разворота автобуса по ул.Пограничная на пересечении с ул.Л.Толстого не менее 1200 м2 | м2  м2  м2 | | | | 741  50  0 | | | 2724  0  0 | | | 741  0  0 | | | 741  100  1200 | | | 741  0  0 | | 741  0  0 | | 741  0  0 | | | | | | 741  50  1200 | | | |
| **6.Содержание территорий населенных пунктов**  **МО "Светогорское городское поселение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Светогорское городское поселение»  -ежегодная вырубка сухостойных деревьев  - проведения мероприятий по борьбе с борщевиком; | м3  шт  га | | | | | 125  50  7,6 | | 125  0  0 | | | | 125  0  7,6 | | 125  50  7,6 | | | 125  50  7,6 | | 125  50  7,6 | | 125  50  7,6 | | | | | | | | | 125  50  7,6 |
| **7. Прочие мероприятия по благоустройству  (исполнение полномочий ОМСУ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отлов, содержание безнадзорных животных | ед | | | | | 50 | | 0 | | | | 50 | | | 15 | | 15 | | 15 | | | 15 | | | | | | | 15 | |

**Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы в целом,   
контрольные этапы и сроки их реализации**

Сроки реализации 2014-2019 годы.

1 этап – 2014 год.

2 этап – 2015 год.

3 этап – 2016 год.

4 этап – 2017 год.

5 этап – 2018 год.

6 этап – 2019 год.

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы,   
сроки их реализации и ожидаемые результаты, иные сведения**

Основные мероприятия Программы:

1.- Механизированной уборки дорог, проездов в зимнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;

- Механизированной уборки дорог, проездов в летнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;

- Ручной уборки снега с пешеходных зон и автобусных остановок на территории г. Светогорск и дер. Лосево.

- Механизированная снегоочистка дорожных покрытий;

-Механизированное разгребание и сметание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах;

- Механизированная снегоочистка тротуаров

в зимнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;

- Ручное сдвигание свежевыпавшего снега на открытых тротуарах в зимнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;

-Подметание дорожных покрытий без сбора смета;

- Подметание открытых тротуаров со сбором смета в летнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;

2. Озеленение территории г. Светогорск за счет:

- Ежегодной высадкой цветочной рассады и ухода за клумбами и зелеными насаждениями на территории МО «Светогорское городское поселение».

-Выкашивания газонов.

- Ежегодной закупки цветочной рассады;

3. Обеспечение условий для массового отдыха жителей МО «Светогорское городское поселение» за счет:

- Ежегодной подготовки к празднику и оформление территории населенных пунктов   
г. Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздника – Новый год;

-Ежегодной подготовки к празднику и оформление территории населенных пунктов   
г. Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздников   
–Дня Победы и Дня города Светогорска.

- Ежегодной подготовки к празднику и оформление территории населенных пунктов г.Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздника – Новый год:

- Ежегодной подготовки к празднику и оформление территории населенных пунктов г.Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздников –Дня Победы и Дня города Светогорска: монтаж и демонтаж праздничной атрибутики;

4. Повышение безопасности дорожного движения за счет:

- Ежегодного нанесения дорожной разметки г. Светогорск;  
- Обслуживание дорожных знаков;

- Содержание и техническое обслуживание объектов наружного уличного освещения   
(пгт Лесогорский, г. Светогорск).

5. Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение":

-ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения;

-ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов.

6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение":

-Ликвидация несанкционированных свалок.

-Ежегодная вырубка сухостойных деревьев/.

- Проведения мероприятий по борьбе с борщевиком;

7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) за счет:

-Ежегодного отлова и содержания безнадзорных животных.

**Программа позволит:**

- улучшить внешний вид населенных пунктов пгт Лесогорский, дер. Лосево, пос. Правдино, г. Светогорск;

- улучшить условия проживания и отдыха жителей муниципального образования;

- повысить безопасность дорожного движения и качество технической оснащенности организации дорожного движения;

- улучшить санитарное и экологическое состояние территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»;

**Раздел 6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и(или) конечных результатов   
муниципальной программы**

Правовое регулирование в сфере внешнего благоустройства территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгский район Ленинградской области» составляют:

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Устав МО «Светогорское городское поселение», утвержденный решением совета депутатов МО «Светогорское городское поселение» 08.12.2009 № 22 (в редакции   
от 22.01.2013 №1);

- Решение совета депутатов МО «Светогорское городское поселение» от 03.07.2012г.   
№ 28 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства территории муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгский район Ленинградской области»;

-Областной закон от 14.12.2012 № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» население сельских населенных пунктов активно использует право на участие в осуществлении местного самоуправления при решении вопросов местного значения в сельских населенных пунктах».

**Раздел 7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы**

Мониторинг ожидаемых результатов реализации Программы осуществляется ежеквартально, и по итогам года.

Для оценки достижения целей путем проведения запланированных мероприятий и выполнения задач Программы предусматриваются следующие целевые показатели Программы:

1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети за счет:

- механизированной уборки 439 990 м² дорог, проездов в зимнее время на территории   
МО «Светогорское городское поселение».;

- механизированной уборки 439 990 м² дорог, проездов в летнее время на территории   
МО «Светогорское городское поселение».;

- ручной уборки снега 2436 м2 с пешеходных зон и автобусных остановок на территории г. Светогорск и дер. Лосево.

- Механизированная снегоочистка дорожных покрытий -382 492м2 ;

-Механизированное разгребание и сметание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах – 2145 м2;

- Механизированная снегоочистка тротуаров – 52335 м2

в зимнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;

- Ручное сдвигание свежевыпавшего снега на открытых тротуарах – 370 м2 в зимнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;

-Подметание дорожных покрытий без сбора смета – 243209 м2;

- Подметание открытых тротуаров со сбором смета - 5233,5 м2 в летнее время на территории МО «Светогорское городское поселение»;

2. Озеленение территории г. Светогорск за счет:

- Ежегодной закупки цветочной рассады 4100 шт.

- Высаживания 4100 шт. цветочной рассады и ухода за 220 м2 клумб и зеленых насаждений на территории МО «Светогорское городское поселение».

-Ежегодного выкашивания газонов общей площадью - 357 985 м2.

3. Обеспечение условий для массового отдыха жителей МО «Светогорское городское поселение» за счет:

- Ежегодной подготовки к празднику и оформление территории населенных пунктов г.Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздника – Новый год: монтаж новогодних елей-4 шт. Установка объемно-пространственной композиции «Снежный квартет» - 1 шт.

- Ежегодной подготовки к празднику и оформление территории населенных пунктов г.Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздников –Дня Победы и Дня города Светогорска: монтаж флагов расцвечивания (белый, синий, красный) - 50 компл., флажков-лент – 200 п.м; баннерных растяжек «С Днем Победы» - 2шт. ; баннерных растяжек С Днем России/ С Днем Города – 2 шт.; баннерных консолей «С Днем Победы» – 30 шт; баннерных консолей «9 мая» – 30 шт; объемно-пространственной композиции флаговой – 1 шт.

- приобретение уличных вазонов не менее 7 шт.

-электроизмерительные работы сетей фонтана (г. Светогорск ул. Лесная) не менее 0,4кВ.

4. Повышение безопасности дорожного движения за счет:

-ежегодного нанесения дорожной разметки г.Светогорск, в объеме -958 м2;

- обслуживание дорожных знаков – 190 шт.

- содержание и техническое обслуживание объектов наружного уличного освещения (пгт Лесогорский, г.Светогорск), протяженностью 35,170 км, а также 23 ТП и столбов наружного освещения со светильниками в количестве - 921 шт.

- восстановление ВЛ-0,4 кВ сетей наружного освещения ул. Московская пгт. Лесогорский не менее 1,0 км.

- монтаж, установка и регулировка фотоэлементов на наружном освещении в дер. Лосево не менее 1 фотоэлемента.

5. Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение":

-ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения –не менее 2264 м2;

-ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – не менее 741 м2.

-Обустройство площадки разворота автобуса по ул.Пограничная на пересечении с ул.Л.Толстого не менее 1200 м2

-Укладка асфальта и тротуарной плитки на тротуаре и пешеходных дорожках не менее 50м2

6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение":

-Ликвидация несанкционированных свалок – 125 м3

-Ежегодная вырубка сухостойных деревьев - 50 шт.

- Проведения мероприятий по борьбе с борщевиком -7,6 га;

7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) за счет:

-Ежегодного отлова и содержания безнадзорных животных - 15 ед..

**Раздел 8. Состав и значения соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение**

Результатом реализации Программы должно стать повышение уровня благоустройства территории МО «Светогорское городское поселение» с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения путем реализации основных мероприятий Программы. Оценить степень достижения поставленной цели возможно при помощи сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов и показателей.   
 В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет гарантом достижения поставленной цели.

**Раздел 9. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Светогорское городское поселение» в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов МО «Светогорское городское поселение» о бюджете на соответствующий финансовый год.

Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение денежных средств – 286 608,255 тыс.руб., из них: бюджет РФ – 6 200,000 тыс. руб.; бюджет ЛО – 25 567,000 тыс.руб., бюджет МО – 254 511,255 тыс.руб., иные источники дохода (пожертвования) – 130,000 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 год – 44884,092 тыс.руб., из них бюджет ЛО - 3341,700 тыс.руб., бюджет МО – 41542,392 тыс.руб.

2015 год – 35 356,919 тыс.руб., из них: бюджет ЛО – 2 399,600 тыс.руб., бюджет МО - 32 827,319 тыс.руб. и иные источники дохода (пожертвования) - 130,000 тыс. руб.

2016 год – 40 044,345 тыс.руб., из них: бюджет ЛО – 1 696,300 тыс.руб., бюджет МО – 38 348,045 тыс.руб.

2017 год – 85 668,399 тыс.руб., из них: бюджет РФ – 6 200,000 тыс. руб.; бюджет ЛО – 18 129,400 тыс.руб., бюджет МО – 61 338,999 тыс.руб.

2018 год – 40 455,800 тыс.руб.

2019 год – 40 198,700 тыс.руб.

Источник финансирования Программы:

- средства бюджета Российской Федерации;

– средства бюджета Ленинградской области;

– средства бюджета МО «Светогорское городское поселение".

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

В случае невозможности проведения мероприятий, утвержденных в соответствии   
с планом мероприятий, и экономии бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы в текущем году, допускается финансирование других мероприятий в рамках основных направлений программы.

**Раздел 10. Меры муниципального регулирования и управления рисками   
с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами ее реализации с учетом приоритетов Программы.

Ответственный исполнитель дает предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий на соответствующий год.

Анализ рисков и принятие мер по управлению рисками реализации Программы и достижению поставленных целей осуществляет ответственный исполнитель Программы.

**Раздел 11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных Программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

**План реализации мероприятий Муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п №№ | Наименование подпрограмм | Год реализации | Планируемые объемы финансирования  (тысяч рублей в действующих ценах года  реализации мероприятия) | | | | | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполниель (соисполнители) |
| ВСЕГО | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 2014 | 44 884,092 | 0 | 3 341,700 | 41 542,392 |  | администрация  МО  «Светогорское городское поселение» | ОГХ, ОУИ,  МУ «БАХО» |
| 2015 | 35 356,919 | 0 | 2 399,600 | 32 827,319 | 130,000 |
| 2016 | 40 044,345 | 0 | 1 696,300 | 38 348,045 |  |
| 2017 | 64 615,699 | 0 | 4 329,400 | 60 286,299 |  |
| 2018 | 40 455,800 | 0 | 0 | 40 455,800 |  |
| 2019 | 40 198,700 | 0 | 0 | 40 198,700 |  |
| 2. | Формирование комфортной городской среды | 2017 | 21 052,700 | 6 200,000 | 13 800,000 | 1 052,700 |  | администрация  МО  «Светогорское городское поселение» | ОГХ |
|  | ИТОГО: | 2014 | 44 884,092 | 0 | 3 341,700 | 41 542,392 |  |  |  |
| 2015 | 35 356,919 | 0 | 2 399,600 | 32 827,319 | 130,000 |  |  |
| 2016 | 40 044,345 | 0 | 1 696,300 | 38 348,045 |  |  |  |
| 2017 | 85 668,399 | 6 200,000 | 18 129,400 | 61 338,999 |  |  |  |
| 2018 | 40 455,800 | 0 | 0 | 40 455,800 |  |  |  |
| 2019 | 40 198,700 | 0 | 0 | 40 198,700 |  |  |  |
|  | Всего по Программе: | 286 608,255 | | | | | |  |  |

**Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение» |
| Соисполнители муниципальной  программы | Отдел по управлению имуществом МО «Светогорское городское поселение»  Муниципальное учреждение «Бюро административно- хозяйственного обеспечения» |
| Участники муниципальной  программы | Отдел городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение»  Отдел по управлению имуществом МО «Светогорское городское поселение»  Организации, осуществляющие деятельность на территории МО «Светогорское городское поселение»  Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».  2. Содержание территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».  3.Озеленение территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».  4.Создание условий для массового отдыха жителей  МО «Светогорское городское поселение»  5. Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц  и проездов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».  6. Благоустройство городских, дворовых и придомовых территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».  7. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение». |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы | **1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети за счет:**  - механизированной уборки дорог, проездов в зимнее время на территории МО «Светогорское городское поселение».;  - механизированной уборки дорог, проездов в летнее время на территории МО «Светогорское городское поселение».;  - ручной уборки снега с пешеходных зон и автобусных остановок на территории г. Светогорск и дер. Лосево.  - Механизированная снегоочистка дорожных покрытий  -Механизированное разгребание и сметание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах  - Механизированная снегоочистка тротуаров  - Ручное сдвигание свежевыпавшего снега на открытых тротуарах -Подметание дорожных покрытий без сбора смета  - Подметание открытых тротуаров со сбором смета  **2. Озеленение территории г. Светогорск за счет:**  - ежегодной закупки цветочной рассады  - высаживания цветочной рассады и ухода за клумбами и зелеными насаждениями на территории МО «Светогорское городское поселение».  -ежегодного выкашивания газонов  **3. Обеспечение условий для массового отдыха жителей  МО «Светогорское городское поселение» за счет**:  - ежегодной подготовки к празднику и оформление территории населенных пунктов г.Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздника – Новый год  - ежегодной подготовки к празднику и оформление территории населенных пунктов г.Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздников –Дня Победы и Дня города Светогорска:  -приобретение уличных вазонов не менее 7 шт.  - электроизмерительные работы сетей фонтана (г. Светогорск ул. Лесная) не менее 0,4 кВ.  **4. Повышение безопасности дорожного движения за счет**:  -ежегодного нанесения дорожной разметки г.Светогорск,  - обслуживание дорожных знаков  - содержание и техническое обслуживание объектов наружного уличного освещения (пгт Лесогорский, г.Светогорск)  **5. Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение":**  -ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения  -ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  **6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение":**  -Ликвидация несанкционированных свалок  -ежегодная вырубка сухостойных деревьев  - проведения мероприятий по борьбе с борщевиком  **7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) за счет:**  -ежегодного отлова и содержания безнадзорных животных |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | Сроки реализации 2014-2019 годы  1 этап – 2014 год  2 этап – 2015 год  3 этап – 2016 год  4 этап – 2017 год  5 этап - 2018 год  6 этап – 2019 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение денежных средств – 265 355,555 тыс.руб., из них: бюджет ЛО – 11 767,000 тыс.руб., бюджет МО – 253 458,555 тыс.руб., иные источники дохода (пожертвования) – 130,000 тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 44884,092 тыс.руб., из них бюджет ЛО - 3341,700 тыс.руб., бюджет МО – 41542,392 тыс.руб.  2015 год – 35 356,919 тыс.руб., из них: бюджет ЛО – 2 399,600 тыс.руб., бюджет МО - 32 827,319 тыс.руб. и иные источники дохода (пожертвования) - 130,000 тыс. руб.  2016 год – 40 044,345 тыс.руб., из них: бюджет ЛО – 16 96,300 тыс.руб., бюджет МО – 38 348,045 тыс.руб.  2017 год – 64 415,699 тыс.руб., из них: бюджет ЛО – 4 329,400 тыс.руб., бюджет МО – 60 086,299 тыс.руб.  2018 год – 40 455,800 тыс.руб.  2019 год – 40 198,700 тыс.руб.  Источник финансирования Программы:  – средства бюджета Ленинградской области;  – средства бюджета МО «Светогорское городское поселение"; |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | - улучшение внешнего вида населенных пунктов  МО «Светогорское городское поселение»  - улучшение условий проживания и отдыха жителей муниципального образования;  - повышение безопасности дорожного движения и уровня оснащенности средствами организации дорожного движения. |

**План реализации мероприятий подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов   
МО "Светогорское городское поселение"»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п №№ | Мероприятие | Год реализации | Планируемые объемы финансирования  (тысяч рублей в действующих ценах года  реализации мероприятия) | | | | Индикаторы реализации (целевого задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель (соисполнители) |
| ВСЕГО | в том числе | | |
| областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |
| 1. | Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 2014 | 20 700,0 | 0 | 20 700,0 | 0 | Ежегодная механизированная уборка дорог 439990м2 | администрация  МО  «Светогорское городское поселение» | ОГХ |
| 2015 | 19 900,0 | 0 | 19 900,0 | 0 |
| 2016 | 19 900,0 | 0 | 19 900,0 | 0 |
| 2017 | 19 900,0 | 0 | 19 900,0 | 0 |
| 2018 | 20 000,0 | 0 | 20 000,0 | 0 |
| 2019 | 20 000,0 | 0 | 20 000,0 | 0 |
| 2. | Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение" | 2014 | 441,394 | 0 | 441,394 | 0 |  | администрация  МО  «Светогорское городское поселение» | ОГХ  МУ «БАХО» |
| 2015 | 284,360 | 0 | 284,360 | 0 |
| 2016 | 393,373 | 0 | 393,373 | 0 |
| 2017 | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 |
| 2018 | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 |
| 2019 | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 |
| 2.1. | Закупка рассады цветов, поставка и высадка луковиц цветов | 2014 | 332,947 | 0 | 332,947 | 0 | Ежегодная поставка и высадка 4100 шт цветочной рассады и уход за клумбами 220 м2 | ОГХ |
| Поставка цветочной рассады | 2015 | 127,250 | 0 | 127,250 | 0 | МУ «БАХО» |
| 2016 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 |
| 2017 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 2018 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 2019 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 2.2. | Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами | 2014 | 108,447 | 0 | 108,447 | 0 | МУ «БАХО» |
| 2015 | 157,110 | 0 | 157,110 | 0 |
| 2016 | 173,373 | 0 | 173,373 | 0 |
| 2017 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 |
| 2018 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 |
| 2019 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 |
| 3. | Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение" | 2014 | 2 207,316 | 0 | 2 207,316 | 0 |  | администрация  МО  «Светогорское городское поселени | ОГХ,  МУ «БАХО» |
| 2015 | 2 637,599 | 0 | 2 507,599 | 130,000 |
| 2016 | 2 792,259 | 0 | 2 792,259 | 0 |
| 2017 | 8 278,711 | 3 000,000 | 5 278,711 | 0 |
| 2018 | 3 837,900 | 0 | 3 837,900 | 0 |
| 2019 | 3 708,600 | 0 | 3 708,600 | 0 |
| 3.1. | Праздничное оформление, установка новогодних живых елей | 2014 | 353,240 | 0 | 353,240 | 0 | Монтаж новогодних елей-4 шт. Установка объемно -пространственной композиции «Снежный квартет» - 1 шт.  -Монтаж флагов расцвечивания (белый, синий, красный)- 50 компл., флажков -лент – 200 п.м; баннерных растяжек «С Днем Победы» - 2шт. ; баннерных растяжек С Днем России/ С Днем Города – 2 шт. ;баннерных консолей «С Днем Победы» – 30 шт; баннерных консолей «9 мая» – 30 шт; объемно-пространственной Композиции флаговой – 1 шт. | ОГХ |
| Монтаж праздничной атрибутики | 2015 | 218,000 | 0 | 218,000 | 0 | МУ «БАХО» |
| 2016 | 693,013 | 0 | 693,013 | 0 |
| 2017 | 468,228 | 0 | 468,228 | 0 |
| 2018 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 |
| 2019 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 |
| 3.2. | Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году | 2014 | 634,725 | 0 | 634,725 | 0 | МУ «БАХО» |
| 2015 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 2016 | 455,000 | 0 | 455,000 | 0 |
|  | 2017 | 194,500 | 0 | 194,500 | 0 |
| 2018 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
| 2019 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 3.3. | Демонтаж праздничной атрибутики (Новогодней, ко Дню Победы и Дню города) | 2014 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | ОГХ |
| 2015 | 479,999 | 0 | 479,999 | 0 | МУ «БАХО» |
| 2016 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 |
| 2017 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 2018 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 2019 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 3.4. | Приобретение краски, для покраски малых архитектурных форм (скамеек) в городском парке | 2014 | 36,370 | 0 | 36,370 | 0 | Покраска 119 скамеек и замена 72 ламп уличного освещения в городском парке. | ОГХ  МУ «БАХО» |
| Приобретение и замена ламп уличного освещения в городском парке | 43,760 | 0 | 43,760 | 0 |
| Услуги спецтехники (автовышки) для праздничного оформления территории МО ко дню Победы и Дню города | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 |
| Благоустройство и содержание парка (воинских захоронений, детских площадок) | 2015 | 955,600 | 0 | 955,600 | 0 |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке г.Светогорска | 2016 | 478,879 | 0 | 478,879 | 0 |
| 25,727 | 0 | 25,727 |  |
| Электроизмерительные работы сетей фонтана (г.Светогорск, ул.Лесная) 0,4 кВ |
| Содержание парка (вывоз мусора) | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ОУИ |
| 2017 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Мероприятие по борьбе с борщевиком | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Химическая обработка территории занятой борщевиком Сосновского  7,6 Га | ОГХ |
| 2015 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0 |
| 2016 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 2017 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
| 2018 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 2019 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 3.6. | Выкашивание газонов на территории  МО «Светогорское городское поселение» | 2014 | 709,221 | 0 | 709,221 | 0 | Ежегодное выкашивание 357985 м2 газонов | МУ «БАХО» |
| 2015 | 455,000 | 0 | 455,000 | 0 |
| 2016 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 2017 | 716,240 | 0 | 716,240 | 0 |
| 2018 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 |
| 2019 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 |
| 3.7. | Поставка и установка скамеек и урн (12 щт) | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поставка и установка скамеек и урн не менее 12 щт | ОГХ |
| 2015 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 197,024 | 0 | 197,024 | 0 |
| 2018 | 487,900 | 0 | 487,900 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Приобретение уличных вазонов | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение уличных вазонов не менее 7 шт | ОГХ, БАХО |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 59,64 | 0 | 59,64 | 0 |
| 2017 | 826,914 | 0 | 826,914 | 0 |
| 2018 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 2019 | 958,600 | 0 | 958,600 | 0 |
| 3.9 | Выполнение работ по обустройству детской площадки (поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку, завоз песка для детской песочницы) в городском парке г. Светогорска. | 2017 | 2 620,780 | 2 000,000 | 620,780 | 0 | Устройство детских городсков не менее 5 шт |  | ОГХ |
| Выполнение работ по обустройству детской площадки (поставка и установка детского игрового оборудования, комплексов; устройство основания под площадку, завоз песка для песочницы) по адресу: пгт Лесогорский ул. Гагарина д. 13 | 1 450,000 | 1 000,000 | 450,000 | 0 |
| Устройство детских городков | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 2017 | 530,000 | 0 | 530,000 | 0 |  |  |  |
| 2018 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 2019 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 3.11 | Обустройство площадки по установку уличных вазонов по адресу: г. Светогорск ул. Победы | 2017 | 475,025 | 0 | 475,025 | 0 |  |  | ОГХ |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение" | 2014 | 5 049,630 | 0 | 5 049,630 | 0 |  |  | ОГХ, ОУИ |
| 2015 | 9 158,856 | 0 | 9 158,856 | 0 |
| 2016 | 8 866,752 | 0 | 8 866,752 | 0 |
| 2017 | 10 169,396 | 0 | 10 169,396 | 0 |
| 2018 | 9 218,000 | 0 | 9 218,000 | 0 |
| 2019 | 9 196,800 | 0 | 9 196,800 | 0 |
| 4.1. | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории МО «Светогорского городского поселения» и в пригородном (межмуниципальном) сообщении | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлено регулярных перевозок пассажиров:  по маршруту № 15 -7059 рейсов; по маршруту № 126-4344 рейсов; по маршруту № 183-2172 рейсов; по маршруту № 184-1026 рейсов;  по маршруту №182/185-9774 рейсов. | ОГХ |
| 2015 | 3 572,250 | 0 | 3 572,250 | 0 |
| 4.1.1. | Приобретение бланков карты маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | 2016 | 0,36 | 0 | 0,36 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Уличное освещение (потребление эл.энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей), оформление/переоформление актов о технологическом присоединении в т.ч. | 2014 | 4 027,105 | 0 | 4 027,105 | 0 | -Ежегодное содержание и техническое обслуживание объектов наружного уличного освещения (пгт Лесогорский, Светогорск),протяженностью 35,170 км, а также 23 ТП и столбов наружного освещения со светильниками в количестве - 921 шт. | ОГХ, ОУИ |
| 2015 | 5 069,926 | 0 | 5 069,926 | 0 |
| 2016 | 7 226,187 | 0 | 7 226,187 | 0 |
|  | 2017 | 9 129,305 | 0 | 9 129,305 | 0 |
| 2018 | 8 000,000 | 0 | 8 000,000 | 0 |
| 2019 | 8 000,000 | 0 | 8 000,000 | 0 |
| 4.2.1. | Уличное освещение (потребление эл.энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей), оформление/переоформление актов о технологическом присоединении | 2016 | 6 723,437 | 0 | 6 723,437 | 0 |
| 2017 | 8 285,040 | 0 | 8 285,040 | 0 |
| 2018 | 7 960,000 | 0 | 7 960,000 | 0 |
| 2019 | 7 960,000 | 0 | 7 960,000 | 0 |
| 4.2.2 | Восстановление ВЛ-0,4 кВт сетей наружного освещения ул.Московская пгт Лесогорский  Общая протяженность:1,1 км | 2016 | 421,850 | 0 | 421,850 | 0 |
| 4.2.3 | Монтаж, установка и регулировка фотоэлементов на наружном освещении в дер.Лосево | 80,900 | 0 | 80,900 | 0 |
| 4.2.4 | Восстановление уличного освещения по  ул. Лесная 11 в г. Светогорске | 2017 | 99,960 | 0 | 99,960 | 0 |  |  | ОУИ, ОГХ |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 12 | 139,305 | 0 | 139,305 | 0 |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 |
| Выполнение работ по устройству уличного освещения по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 12 д. 14 д. 22 | 385,000 | 0 | 385,000 | 0 |
| 4.2.5 | Установка приборов учета на уличное освещение | 2017 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |  |  | ОУИ |
| 2018 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 2019 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 4.2.6 | Получение актов технологического присоединения | 2017 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 |  |  | ОГХ, ОУИ |
| 2018 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 2019 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| 4.3. | Содержание улично-дорожной сети (установка и содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки) | 2014 | 972,525 | 0 | 972,525 | 0 | -Ежегодное нанесения дорожной разметки г.Светогорск, в объеме - 958 м2; |  | ОГХ, ОУИ |
| Нанесение дорожной разметки | 2015 | 297,000 | 0 | 297,000 | 0 |
| 2016 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 2017 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 2018 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 |
| 2019 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 |
| 4.4. | Обслуживание, установка и ремонт технических средств организации дорожного движения в г.Светогорске (актуализация проекта схемы дислокации на 2017 год) | 2014 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | Ежегодное приобретение и установка дорожных знаков не менее 20 шт | ОГХ, ОУИ,МУ «БАХО» |
| 2015 | 219,680 | 0 | 219,680 | 0 |
| 2016 | 1340,205 | 0 | 1340,205 | 0 |
| 2017 | 640,091 | 0 | 640,091 | 0 |
| 2018 | 618,000 | 0 | 618,000 | 0 |
| 2019 | 596,800 | 0 | 596,800 | 0 |
| 4.4.1. | Ремонт 4-х автобусных остановок в г.Светогорске | 2014 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 |
| 4.4.2. | Приобретение, доставка и установка дорожных знаков в г.Светогорске, пгт Лесогорский. дер.Лосево | 2015 | 219,680 | 0 | 219,680 | 0 |
| 4.4.3 | Установка технических средств организации дорожного движения в г.Светогорске | 2016 | 1340,205 | 0 | 1340,205 | 0 |
| 2017 | 640,091 | 0 | 640,091 | 0 |
| 2018 | 618,000 | 0 | 618,000 | 0 |
| 2019 | 596,800 | 0 | 596,800 | 0 |
| 5 | Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» | 2014 | 16 434,818 | 3 341,700 | 13 093,118 | 0 |  | **администрация  МО  «Светогорское городское поселение»** | ОГХ |
| 2015 | 3 026,254 | 2 399,600 | 626,654 | 0 |
| 2016 | 7 848,540 | 1696,300 | 6 152,240 | 0 |
| 2017 | 24 517,592 | 1 329,400 | 23 188,192 | 0 |
| 2018 | 5 949,900 | 0 | 5 949,900 | 0 |
| 2019 | 5 843,300 | 0 | 5 843,300 | 0 |
| 5.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | 2014 | 4 243,773 | 3 341,700 | 902,073 | 0 | Ежегодный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог не менее 2264 м2 | ОГХ |
| 2015 | 1 774,174 | 1 596,700 | 177,474 | 0 |
| 2016 | 3 581,978 | 1 696,300 | 1 885,678 | 0 |
| 2017 | 5 793,141 | 1329,400 | 4 463,741 | 0 |
| 2018 | 5 812,450 | 0 | 5 812,450 | 0 |
| 2019 | 5 705,850 | 0 | 5 705,850 | 0 |
| 5.1.1. | Ремонт участка асфальтового покрытия улицы Спортивная; | 2014 | 2 619,535 | 1 957,160 | 662,375 | 0 | ОГХ |
| Ремонт асфальтового покрытия улицы Барочная | 1 624,238 | 1 384,540 | 239,698 | 0 |
| 5.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Летчиков в пгт Лесогорский (от проезда к производственной базе ЗАО "Компания Виннер" до пересечения с ул.Советов, S=2264м2, L=0,552м) | 2015 | 1 774,174 | 1 596,700 | 177,474 | 0 |  | ОГХ |
| 5.1.3 | Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильного покрытия автомобильной дороги по ул. Пограничная г. Светогорска (от остановки до середины дороги поворота в приёмный покой) | 2016 | 2 100,94 | 1 356,3 | 744,64 | 0 |  | ОГХ |
| 5.1.4 | Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Спортивная г. Светогорска (от пересечения с ул. Пограничная до пересечения с ул. Лесная) |
| 568,748 | 340,00 | 228,748 | 0 |
| 5.1.5 | Укладка асфальта и тротуарной плитки на тротуаре и пешеходных дорожках | 195,400 | 0 | 195,400 | 0 |
| 5.1.6 | Обустройство площадки разворота автобуса по ул.Пограничная на пересечении с ул.Л.Толстого | 716,890 | 0 | 716,890 | 0 |
| 2017 | 841,567 | 0 | 841,567 | 0 |
| 5.1.7 | Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда (от пересечения с ул. Лен. шоссе до пересечения с ул. Школьный переулок) , L= 183,3 м, S=1100м2 | 2017 | 788,428 | 578,000 | 210,428 | 0 |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по адресу: г. Светогорск ул. Заводская (от пересечения с ул. Победы до поворота на базу ООО «Проксима +»)  S=1112 м2, L= 139 м | 1 011,400 | 751,400 | 260,000 | 0 |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по адресу: пгт. Лесогорский ул. Труда (от д. № 7 до пересечения с ул. Садовая) | 521,236 | 0 | 521,236 | 0 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул. Пограничная, ул. Лесная, ул. Гарькавого, ул. Спортивная, ул. Красноармейская, ул. Рощинская в  г. Светогорска и по ул. Новая в дер. Лосево | 2 290,823 | 0 | 2 290,823 | 0 |
| Ремонт тротуаров в районе мостов по ул. Спортивная через р. Унтерниска и руч. Грязный | 49,538 | 0 | 49,538 | 0 |
| 5.1.8 | Обустройство плавных сопряжений пешеходных переходов с проезжей частью дороги в  г. Светогорске | 261,550 | 0 | 261,550 | 0 |
| 5.1.9 | Ремонт автомобильных дорог общего  пользования местного значения | 2017 | 28,599 | 0 | 28,599 | 0 |  |  |  |
| 2018 | 5 812,450 | 0 | 5 812,450 | 0 |
| 2019 | 5 705,850 | 0 | 5 705,850 | 0 |
| 5.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, ВСЕГО: | 2014 | 12 076,172 | 0 | 12 076,172 | 0 |  | ОГХ |
| 2015 | 1 160,080 | 802,900 | 357,180 | 0 |
| 2016 | 4 194,562 | 0 | 4 194,562 | 0 |
| 2017 | 18 694,451 | 0 | 18 694,451 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | Ремонт дворовой территории  по адресу: г.Светогорск, ул.Спортивная, д.12 | 2014 | 1 855,772 | 0 | 1 855,772 | 0 | Ежегодный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий не менее 741 м2 | ОГХ |
| Ремонт дворовой территории  по адресу: г.Светогорск, ул.Гарькавого, д.12 |
| 3 098,339 | 0 | 3 098,339 | 0 |
| Ремонт дворовой территории по адресу: г.Светогорск, ул. Гарькавого, д.8 |
| 1 709,382 | 0 | 1 709,382 | 0 |
| Ремонт проезда от МКД № 8 до проезжей части ул.Гарькавого | 1 756,907 | 0 | 1 756,907 | 0 |
| Ремонт проезда от ул.Спортивная до ул.Гарькавого | 3 655,772 | 0 | 3 655,772 | 0 |
| 5.2.2. | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул.Лесная г.Светогорска (общ S=501м2) | 2015 | 754, 782 | 514, 548 | 240, 234 | 0 |
|  |  |  |  |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 12 по ул.Красноармейская г.Светогорска (общ S=240м2) | 405, 298 | 288,352 | 116, 946 | 0 |
| 5.2.3. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Ленина 25, 27, 29 г. Светогорска Выборгского района в 2016г. | 2016 | 4 194,562 | 0 | 4 194,562 | 0 |
| Ремонт дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Лесная д.11 | 2017 | 3 955,204 | 0 | 3 955,204 | 0 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: пгт. Лесогорский ул. Садовая д.17 | 2 319,686 | 0 | 2 319,686 | 0 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Победы д. 23 | 2 585,258 | 0 | 2 585,258 | 0 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 2 | 1 870,285 | 0 | 1 870,285 | 0 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 6 | 2 052,754 | 0 | 2 052,754 | 0 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 4 | 2 084,366 | 0 | 2 084,366 | 0 |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 | 3 626,789 | 0 | 3 626,789 | 0 |
| Ремонт дворовых территорий | 2017 | 200,109 | 0 | 200,109 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Оказание услуг по проверке сметной документации | 2014 | 23,600 | 0 | 23,600 | 0 |  | ОГХ |
| 2015 | 92,000 | 0 | 92,000 | 0 |
| 2016 | 72,000 | 0 | 72,00 | 0 |
| 2017 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 2018 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 2019 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 5.3.1 | Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 2014 | 23,600 | 0 | 23,600 | 0 | Проверка сметной документации с выдачей заключения – 1 шт | ОГХ |
| 2015 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| 2016 | 72,000 | 0 | 72,000 | 0 |
| 2017 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 2018 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 2019 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 5.3.2 | Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту дворовых территорий | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проверка сметной документации с выдачей заключения – 1 шт | ОГХ |
| 2015 | 52,000 | 0 | 52,000 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по техническому надзору и контролю за качеством выполняемых работ - 1усл. | ОГХ |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Технический надзор и контроль за качеством и выполнением работ по ремонту дорог, проездов и дворовых территорий  МО "Светогорское городское поселение" | 2014 | 91,273 | 0 | 91,273 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 37,450 | 0 | 37,450 | 0 |
| 2019 | 37,450 | 0 | 37,450 | 0 |
| 6 | Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 2014 | 50,934 | 0 | 50,934 | 0 |  | администрация  МО  «Светогорское городское поселение» | МУ «БАХО» |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 143,421 | 0 | 143,421 | 0 |
| 2017 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
| 6.1 | Сбор, транспортирование и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп с мест несанкционированных свалок на территории МО «Светогорское городское поселение» | 2014 | 50,934 | 0 | 50,934 | 0 | Ежегодная ликвидация несанкционированных свалок не менее 125 м3 | ОГХ |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Светогорское городское поселение» | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 6.2. | Вырубка сухих деревьев | 2014 |  |  |  |  | Не менее 50 шт | МУ «БАХО» |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 143,421 | 0 | 143,421 | 0 |
| 2017 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 7. | Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | администрация  МО  «Светогорское городское поселение» | ОГХ |
| 2015 | 349,850 | 0 | 349,850 | 0 |
| 2016 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 2017 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 7.1. | Отлов, транспортировка, учет, стерилизация (кастрация), содержание, эвтаназия, утилизация трупов безнадзорных животных | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отлов и содержание не менее 15 голов в год. | ОГХ |
| 2015 | 349,850 | 0 | 349,850 | 0 |
| 2016 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| 7.2 | Содержание кладбищ | 2017 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
|  | Итого по объектам капитальных вложений: | 2014 | 44884,092 | 3 341,700 | 41542,392 | 0 |  |  |  |
| 2015 | 35 356,919 | 2 399,600 | 32 827,319 | 130,000 |
| 2016 | 40 044,345 | 1 696,300 | 38 348,045 | 0 |
| 2017 | 64 415,699 | 4 329,400 | 60 086,299 | 0 |
| 2018 | 40 455,800 | 0 | 40 455,800 | 0 |
| 2019 | 40 198,700 | 0 | 40 198,700 | 0 |
|  | Всего по Программе | 265 355,555 | | | | |  | | |

**Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории   
МО "Светогорское городское поселение"»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации  МО «Светогорское городское поселение» |
| Соисполнители Подпрограммы | - Отдел по управлению имуществом администрации  МО «Светогорское городское поселение»;  - Муниципальное учреждение «БАХО» |
| Цель Подпрограммы | Формирование комфортной городской среды |
| Основные задачи Подпрограммы | - Благоустройство дворовых территорий  МО «Светогорское городское поселение»  - Благоустройство общественных территорий  МО «Светогорское городское поселение»  - Участие заинтересованных граждан, студенческих строительных отрядов, организаций в благоустройстве территории МО "Светогорское городское поселение" |
| Основные мероприятия реализации Подпрограммы | - мероприятия по благоустройству дворовых территорий  МО «Светогорское городское поселение»  - мероприятия по обустройству общественных территорий  МО «Светогорское городское поселение» |
| Целевые показатели реализации Подпрограммы (индикаторы) | - Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД, %  - Доля благоустроенных муниципальных мест массового посещения граждан от общего количества таких территорий, % |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2017 год (один этап) |
| Объемы ассигнований Подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | 21 052 700 (двадцать один миллион пятьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.  Источниками финансирования Подпрограммы являются:  20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек - средства бюджета Российской федерации и средства бюджета Ленинградской области.  1 052 700 (один миллион пятьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 копеек - средства бюджета МО «Светогорское городское поселение»;  В том числе:  1. На мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 14 035 100 (четырнадцать миллионов тридцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек, из них:  - 13 333 300 (тринадцать миллионов триста тридцать три тысячи триста) рублей 00 копеек - средства бюджета Ленинградской области.  - 701 800 (семьсот одна тысяча восемьсот) рублей 00 копейки - средства бюджета МО «Светогорское городское поселение»;  2. На мероприятия по обустройству общественной территории – 7 017 600 (семь миллионов семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копейки, из них:  - 6 666 700 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек - средства бюджета Ленинградской области;  - 350 900 (триста пятьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копейки - средства бюджета МО «Светогорское городское поселение». |
| **Приложение №**к Подпрограмме |

**План реализации мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | | Год реализации | Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) | | | | Индикаторы реализации | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель (соисполнители) |
| ВСЕГО | В том числе | | |
| Федеральный /Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| **1** | **Благоустройство дворовых территорий в том числе:** | | **2017** | **14 035,100** | **13 333,300** | **701,800** | 0 |  | Администрация МО "Светогорское городское поселение" | ОГХ |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 26. (предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц) | | 6 829,896 | 6 488,356 | 341,540 | 0 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, устройство уличного освещения, установка детских и спортивных комплексов, установка скамеек и урн. | ОГХ |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Победы д. 21 | | 7 205,204 | 6 844,944 | 360,260 | 0 |
|  | | (предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц) |
| **2.** | **Благоустройство общественных территорий в том числе:** | | **7 017,600** | **6 666,700** | **350,900** | 0 |  | ОГХ |
| 2.1. | Благоустройство городского парка в г. Светогорске. | | 7 017,600 | 6 666,700 | 350,900 | 0 | Модернизация освещения, | ОГХ |
|  | **ИТОГО:** | |  | **21 052,700** | **20 000,000** | **1 052,700** | 0 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |