Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 05.10.2018 | № | 482 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2018 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384,), администрация 
МО "Светогорское городское поселение"

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 9 месяцев 2018 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» № 406 от 26.10.2015г 
(в ред. 02.03.2016 № 105, от 22.04.2016 №201, от 14.06.2016 № 316, от 17.08.2016 № 476, 
от 21.12.2016 № 734, от 27.12.2016 № 763, от 18.01.2017 № 38, от 21.03.2017 № 150, от 16. 05.2017г № 234, от 18.07.2017г № 375, от 24.10.2017г № 534, от 27.12.2017г № 648, 
от 01.03.2018 № 101 № 193, от 26.09.2018 № 453) (Приложение 1).

2.Утвердить отчет за 9 месяцев 2018 года о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» (Приложение 2)

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
www. mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации		А.А. Ренжин

Приложение № 1

к Постановлению

от «05» октября 2018 года №482

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 9 месяцев 2018 года

(нарастающим итогом)

| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (руб.) План на 2018 год | Фактический объем финансирования (руб.) Факт за 9 месяцев 2018 Отчет | О Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Оказание поддержки молодым гражданам призванных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1.Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении(строительстве) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по поддержке молодых граждан не проводились в связи с отсутствием претендентов. |
| 1.2 Поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы на 2018г. |
| 2.Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области; путем приобретения жилых помещений у застройщика пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.19; пгт Лесогорский, ул. Сентябрьская д.2; пгт Лесогорский,ул. Горная д.7; пгт Лесогорский,ул. Горная д.8; пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.1; пгт Лесогорский,ул. Горная д.12; г. Светогорск, ул. Ленина д.8; г. Светогорск, ул. Московская д.23; г. Светогорск, ул. Московская д.14; пгт Лесогорский, ул. Октябрьская д.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы на 2018г |
| 3.Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 4.Обследование технического состояния МКД | 95 000,00 |  | 0 | 95 000,00 | 0 | 95 000,00 | 0 | 0 | 95 000,00 |  | Проведены работы пор обследованию многоквартирного дома по адресу: пгт Лесогорский, ул. Садовая д.16 |
| 5. Ремонт общего имущества в МКД/ муниципального фонда: |
| 5.1 Ремонт общего имущества МКД/муниципального жилого фонда | 170 000,00 | 0,00 | 0 | 170 000,00 | 0 | 170 000,00 | 0 | 0 | 170 000,00 | 0 | Проведены мероприятия по восстановлению эксплуатационных качеств балконной плиты по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д.5, кв.11 |
| 5.2 Содержание, обслуживание муниципального жилищного фонда в соответствии со ст.153 ЖК РФ | 990 191,00 | 0 | 0 | 990 191,00 | 0 | 380 086,14 | 0 | 0 | 380 086,14 | 0 | Оплачены счета за предоставление жилищно- коммунальных услуг по ул. Садовая д.16: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август 2018 |
| 6. Взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения | 4 877 209,00 | 0 | 0 | 4 877 209,00 | 0 | 2 950 832 ,75 | 0 | 0 | 2 950 832,75 | 0 | Оплачены взносы за капитальный ремонт общего имущества МКД: Январь, февраль, Март Апрель, Май, июнь июль, август 2018г. |
| 7.Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество, оказание услуг правового и технического характера при заключении договоров мены квартир. | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 8.Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда не менее 65 317,84 кв.м. | 200 000,00 | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 | 75 615,91 | 0 | 0 | 75 615,91 | 0 | Оплачены услуги по начислению платы за наем. |
| Итого 2018 год | 6 342 400,00 | 0 | 0 | 6 342 400,00 |  | 3 671 534,80 | 0 | 0 | 3 671 534,80 | 0 |  |
| 1 – й квартал |  |  |  |  |  | 877 105,10 | 0 | 0 | 877 105,10 | 0 |  |
| 2 – й квартал |  |  |  |  |  | 1 299 384,69 |  |  | 1 299,384,69 |  |  |
| 3 – й квартал |  |  |  |  |  | 1 495 045,01 |  |  | 1 495 045,01 |  |  |
| 4 –й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению № 482 от «05» октября 2018 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оказание поддержки молодым гражданам признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1 Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении(строительстве) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | 0 | 2 | 0 | Отсутствие кандидатов в 2018 году на участие в подпрограмме «Жилье для молодежи» |
| 1.2 Поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования | 0 | 1 | 0 | Отсутствие кандидатов в 2018 году на участие в подпрограмме |
| 2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области; путем приобретения жилых помещений у застройщика пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.19; пгт Лесогорский, ул. Сентябрьская д.2; пгт Лесогорский, ул. Горная д.7; пгт Лесогорский, ул. Горная д.8; пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.1; пгт Лесогорский, ул. Горная д.12; г. Светогорск, ул. Ленина д.8; г. Светогорск, ул. Московская д.23; г. Светогорск, ул. Московская д.14; пгт Лесогорский, ул. Октябрьская д.14 | 0 | 1313,1 | 0 | на 01.10.2018 года переселено из аварийного фонда 677,73 кв. метров |
| 3.Снос или реконструкция МКД признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 0 | 10 | 0 | работы по сносу аварийного фонда на 01.10.2018 года не проводились |
| 4.Обследование технического состояния МКД | 1 | 2 | 1 | Выполнены работы по обследованию МКД по адресу: пгт Лесогорский, ул. Садовая д.16 получен технический отчет. |
| 5.Ремонт общего имущества в МКД/муниципального фонда | 1/100 | 1/100 | 1 | отремонтирована 1 балконная плита в муниципальной квартире по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д.5, кв.11 |
| 6.Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения. | 82 742,17 | 82 742,17 | январь 2018 -71619,90 кв.м февраль- 71334,39 кв.м март -71216,29 кв.м апрель -71122,09 кв.м май- 69 038,61 кв.м июнь-68476,55 кв.м июль 68 291,85 кв.м август 68 291,85 кв.м | Ежемесячно оплачиваются взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения. |
| 7. Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество, оказание услуг правового и технического характера при заключении договоров мены квартир. | 2 | 2 | 2 | Заключено 2 договора мены квартир в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ленинградской области» |
| 8. Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилищного фонда | 65 317,84 | 65 317,84 | 65 317,84 | за 9 месяцев 2018 года оказаны услуги по сбору, и начислению платы за наем муниципального жилого фонда |

# Text boxes

Исполнитель: Мишина Т.С.

Согласовано:  Андреева Л.А. Ковшарь Н.В., Захарова Н.Л.  Горюнова Г.Е.

Разослано: дело, ОГХ, СФ, СБУ, СЭР МЗ, официальный сайт.