**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории  МО «Светогорское городское поселение»» | | | | | |
| 1. | Организация уличного освещения пос. Правдино |  | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Обеспечение Комфортного Проживания Жителей пос.Правдино.  Реализация Мероприятий МП « программы «Развитие форм местного самоуправления…" |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | сентябрь  2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | 25.09.2017г.  -проведён аукцион заключение муниципального контракта запланировано 09.10.2017 года |
| 1.2. | Выполнение работ по организации уличного освещения пос. Правдино | Октябрь-ноябрь  2017 года | Подрядная организация | Организация уличного освещения пос.Правдино | Выполнение работ с 14.10.2017 по 13.12.2017 г. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь-  2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области.  Староста пос.Правдино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка объекта 13.12.2017 г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Ноябрь-декабрь  2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области. | Выполнение муниципального контракта | Приемка работ 13.12.2017 г.  Оплата выполненных работ 22.12.2017 г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области. | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2017 г.  01.10.2017 г.  01.01.2018 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | октябрь  2017 года | Администрация муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области. | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Постановлением от 06.12..2017 №606 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение» |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.В. Давыдов/

МП