Администрация
муниципального образования
«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 28.02.2018 | № | 100 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации МО «Светогорское городское поселение» от 25.10.2013 №324 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений администрации                    от 30.09.2013 № 265 от 15.10.2015 № 384), администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 21.11.2014 № 403, от 02.07.2015 № 226, 
от 29.09.2015 № 354, 25.12.2015 № 504, от 20.02.2016 № 88, от 14.06.2016 № 312, 
от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017 № 132, от 28.06.2017 № 337, 
от 18.10.2017 № 525, № 654 от 28.12.2017) (далее – Программа), следующие изменения:

  - В позиции паспорта Программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы», а также в разделе 9 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифру «17452,527» заменить цифрой «22 707,327», в строке 2018 год цифру «4148,800» заменить цифрой «4626,800», в строке 2019 год цифру «4148,800» заменить цифрой «4462,800», добавить строку 2020 год, цифру «4462,800».

  - В раздел 3 Программы «Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих изменения в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» внести изменения, изложить 
в следующей редакции:

| - № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение индикатора (целевого показателя) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый показатель на начало реализации Программы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка схемы газоснабжения | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский Потяженность:60 п.м | п.м | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул.Гагарина д.1, ул.Гагарина д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1 | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) Протяженность:80 | п.м | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5 | Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Ремонт участка труб хоз.фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортивная г.Светогорск Протяженность:250 п.м | п.м. | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 7 | Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул.Красноармейская Протяженность:540 п.м | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выполнение работ по очистке дренажно – ливневой системы на территории МО "Светогорское городское поселение" | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Протяженность: 70 п.м | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 10 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 10 и № 14 л.Красноармейская г.Светогорск Протяженность:60 п.м. | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | Ремонт системы канализации, обслуживающей жилой фонд, объекты соц.значимости дер. Лосево Потяженность: 10000п.м | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г.Светогорск,ул.Победы Протяженность:200 п.м. | пм | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск Протяженность:180 п.м. | пм | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 14 | Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) до ВК-2 (ул.Гагарина,д.13-д.11),пгт Лесогорский Протяженность:360 п.м. | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г. Светогорске. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом) Протяженность:116пм | пм | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 17 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Оказание услуг по проверке сметной документации | шт | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Ремонт труб хоз. – фекальной канализационной системы по ул. Московская д. 10 до смотрового колодца КК-259 Протяженность:56 | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 20 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 Протяженность:40 | пм | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 21 | Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) Протяженность:23 | пм | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа2,5ГС ВК-32) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Капитальный ремонт труб водопровода и теплосети от котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов пгт Лесогорский Протяженность:390 п.м | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| 24 | Актулизация схемы газоснабжения Количество:1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул. Октябрьская до д.6 ул. Октябрьская пгт Лесогорский Протяженность:90 п.м | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 26 | Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системы пгт Лесогороский от перекресткаул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога)до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная Протяженность:1100 | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 |
| 27 | Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный» Протяженность:270 п.м | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |

1.3 В План мероприятий Программы (Приложение к Программе) внести изменения, изложить в следующей редакции:

| - № - п/п | Наименование работ | Адрес | Сумма тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка схемы газоснабжения Количество:1 шт. |  | 595, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский Протяженность:60п.м. | гт Лесогорский, ул.Гагарина | 1 020, 357 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул.Гагарина д.1, ул.Гагарина д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1 Протяженность:480пм | пгт Лесогорский ул.Гагарина д.1,д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00, | 0,0 |
| 4 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) Протяженность:80пм | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 583,912 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации Количество:1 шт. | дер. Лосево, ул.Новая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 718,437 | 0,0 |
| 6 | Ремонт участка труб хоз.- фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортивная г.Светогорск Протяженность:250пм | г.Светогорск, ул.Ленина | 0,0 | 1296,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул. Красноармейская Протяженность:540пм | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выполнение работ по очистке дренажно – ливневой системы на территории МО "Светогорское городское поселение" | территория МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Протяженность: 70п.м | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 10 и № 14 ул.Красноармейская г.Светогорск Протяженность:60п.м. | территория дер. Лосево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707,046 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ремонт системы канализации, обслуживающей жилой фонд, объекты соц.значимости дер. Лосево Протяженность:10000п.м | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,488 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Протяженность:200пм. | ул.Победы г.Светогорск | 0,0 | 958,892 | 639,261 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск Протяженность:180пм. | г.Светогорск ул.Красноармейская, д.2, | 0,0 | 1441,108 | 980,994 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) до ВК-2 (ул.Гагарина,д.13-д.11),пгт Лесогорский Протяженность:360пм. | пгт Лесогорский ул. Гагарина- ул.Октябрьская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г. Светогорске. | г.Светогорск, ул.Красноармейская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 660,312 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом) Протяженность:116пм | пгт Лесогорский | 0,0 | 0,0 | 590,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) |  | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Оказание услуг по проверке сметной документации |  | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Ремонт труб хоз. – фекальной канализационной системы по ул. Московская д. 10 до смотрового колодца КК-259 Протяженность:56 пм | ул. Московская пгт. Лесогорский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1430,363 | 0,0 |
| 20 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 Протяженность:40 пм | пгт. Лесогорский ул. Труда | 0,0 | 0,0 | 372,540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) Протяженность:23 пм | г. Светогорск ул.Л. Толстого | 0,0 | 0,0 | 485,863 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32) | пгт Лесогорский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Капитальный ремонт труб водопровода и теплосети от котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов пгт Лесогорский Протяженность:390пм | пгт Лесогорский, ул.Советов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,0 | 0,0 |
| 24 | Актуализация схемы газоснабжения Количество: 1 шт. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул. Октябрьская до д.6 ул. Октябрьская пгт Лесогорский Протяженность:90 п.м | пгт Лесогорский ул. Октябрьская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,954 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системы пгт Лесогороский от перекресткаул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога)до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная Протяженность:1100 | пгт Лесогорский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1488,0 |
| 27 | Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный» Протяженность:270 п.м | г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2974,8 |
|  | Итого по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 1 615,357 | 1 615,357 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 3 696,000 |  | 3 696,000 |  |  |  |  |
|  | 2017 | 3 843,570 |  |  | 3843,570 |  |  |  |
|  | 2018 | 4 626,800 |  |  |  | 4 626,800 |  |  |
|  | 2019 | 4 462,800 |  |  |  |  | 4 462,800 |  |
|  | 2020 | 4 462,800 |  |  |  |  |  | 4 462,800 |
|  | ИТОГО | 22707,327 | 1 615,357 | 3 696,000 | 3843,570 | 4626,800 | 4 462,800 | 4 462,800 |

2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Вуокса» и разместить 
на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» 
http://www.mo-svetogorsk.ru/ в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации								С.В. Давыдов

Исполнитель: И.Н. Лебедева

Согласовано: А.А. Ренжин		Л.А.Андреева 	 Г.Е.Горюнова	 Н.В. Ковшарь	Н.Л. Захарова

Разослано:  в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ,  пресс-центр «Вуокса»,  регистр МНПА, сайт