

Администрация  
муниципального образования  
«Светогорское городское поселение»  
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28.02.2018 | **№** | 100 |

**О внесении изменений в постановление администрации МО «Светогорское городское поселение» от 25.10.2013 №324 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   
МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений администрации от 30.09.2013 № 265 от 15.10.2015 № 384), администрация МО «Светогорское городское поселение»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры   
   и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 21.11.2014 № 403, от 02.07.2015 № 226,   
   от 29.09.2015 № 354, 25.12.2015 № 504, от 20.02.2016 № 88, от 14.06.2016 № 312,   
   от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017 № 132, от 28.06.2017 № 337,   
   от 18.10.2017 № 525, № 654 от 28.12.2017) (далее – Программа), следующие изменения:
   1. В позиции паспорта Программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы», а также в разделе 9 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифру «17452,527»заменить цифрой «22 707,327**»**, в строке 2018 год цифру «4148,800» заменить цифрой «4626,800», в строке 2019 год цифру «4148,800» заменить цифрой «4462,800», добавить строку 2020 год, цифру «4462,800».
   2. В раздел 3 Программы «Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих изменения в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» внести изменения, изложить   
      в следующей редакции:

| 1. № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. изм. | Значение индикатора  (целевого показателя)  по годам | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый показатель на начало реализации Программы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Разработка схемы газоснабжения | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации  в районе жилого дома   № 13 по ул. Гагарина  пгт Лесогорский  Потяженность:60 п.м | п.м | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул.Гагарина д.1, ул.Гагарина д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1 | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом)  Протяженность:80 | п.м | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 5 | Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Ремонт участка труб хоз.фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортивная г.Светогорск  Протяженность:250 п.м | п.м. | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 7 | Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул.Красноармейская  Протяженность:540 п.м | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выполнение работ по очистке дренажно – ливневой системы на территории МО "Светогорское городское поселение" | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и  № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Протяженность: 70 п.м | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 10 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 10 и  № 14 л.Красноармейская г.Светогорск  Протяженность:60 п.м. | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | Ремонт системы канализации, обслуживающей жилой фонд, объекты соц.значимости  дер. Лосево  Потяженность: 10000п.м | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г.Светогорск,ул.Победы Протяженность:200 п.м. | пм | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск  Протяженность:180 п.м. | пм | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 14 | Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) до ВК-2 (ул.Гагарина,д.13-д.11),пгт Лесогорский  Протяженность:360 п.м. | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Поставка канализационного насоса на КНС-7 в  г. Светогорске. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом)  Протяженность:116пм | пм | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 17 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Оказание услуг по проверке сметной документации | шт | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Ремонт труб хоз. – фекальной канализационной системы по ул. Московская д. 10 до смотрового колодца КК-259  Протяженность:56 | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 20 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда  д. 7  Протяженность:40 | пм | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 21 | Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по  ул. Л. Толстого (в районе пересечения с  ул. Ленинградская)  Протяженность:23 | пм | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа2,5ГС ВК-32) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Капитальный ремонт труб водопровода и теплосети от котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов пгт Лесогорский  Протяженность:390 п.м | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| 24 | Актулизация схемы газоснабжения  Количество:1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул. Октябрьская до д.6 ул. Октябрьская пгт Лесогорский  Протяженность:90 п.м | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 26 | Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системы пгт Лесогороский от перекресткаул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога)до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная  Протяженность:1100 | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 |
| 27 | Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный»  Протяженность:270 п.м | пм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |

1.3 В План мероприятий Программы (Приложение к Программе) внести изменения, изложить в следующей редакции:

| 1. **№** 2. **п/п** | **Наименование работ** | **Адрес** | **Сумма тыс.руб.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015г.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Разработка схемы газоснабжения  Количество:1 шт. |  | 595, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по  ул. Гагарина пгт Лесогорский  Протяженность:60п.м. | гт Лесогорский, ул.Гагарина | 1 020, 357 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловой сети  пгт Лесогорский ул.Гагарина д.1, ул.Гагарина д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1  Протяженность:480пм | пгт Лесогорский  ул.Гагарина д.1,д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00, | 0,0 |
| 4 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом)  Протяженность:80пм | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 583,912 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации  Количество:1 шт. | дер. Лосево, ул.Новая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 718,437 | 0,0 |
| 6 | Ремонт участка труб хоз.- фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортивная г.Светогорск  Протяженность:250пм | г.Светогорск,  ул.Ленина | 0,0 | 1296,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61  ул. Красноармейская  Протяженность:540пм | ул.Красноармейская г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выполнение работ по очистке дренажно – ливневой системы на территории МО "Светогорское городское поселение" | территория МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и  № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск  Протяженность: 70п.м | ул.Красноармейская  г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 10 и  № 14 ул.Красноармейская г.Светогорск  Протяженность:60п.м. | территория  дер. Лосево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707,046 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ремонт системы канализации, обслуживающей жилой фонд, объекты соц.значимости дер. Лосево  Протяженность:10000п.м | ул.Красноармейская  г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,488 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы  Протяженность:200пм. | ул.Победы  г.Светогорск | 0,0 | 958,892 | 639,261 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск  Протяженность:180пм. | г.Светогорск  ул.Красноармейская, д.2, | 0,0 | 1441,108 | 980,994 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) до ВК-2 (ул.Гагарина,д.13-д.11),пгт Лесогорский  Протяженность:360пм. | пгт Лесогорский  ул. Гагарина-  ул.Октябрьская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Поставка канализационного насоса на КНС-7 в  г. Светогорске. | г.Светогорск, ул.Красноармейская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 660,312 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом)  Протяженность:116пм | пгт Лесогорский | 0,0 | 0,0 | 590,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) |  | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Оказание услуг по проверке сметной документации |  | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Ремонт труб хоз. – фекальной канализационной системы по ул. Московская д. 10 до смотрового колодца КК-259  Протяженность:56 пм | ул. Московская  пгт. Лесогорский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1430,363 | 0,0 |
| 20 | Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7  Протяженность:40 пм | пгт. Лесогорский ул. Труда | 0,0 | 0,0 | 372,540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по  ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская)  Протяженность:23 пм | г. Светогорск  ул.Л. Толстого | 0,0 | 0,0 | 485,863 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Ремонт БМК  пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32) | пгт Лесогорский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Капитальный ремонт труб водопровода и теплосети от котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов пгт Лесогорский  Протяженность:390пм | пгт Лесогорский,  ул.Советов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,0 | 0,0 |
| 24 | Актуализация схемы газоснабжения  Количество: 1 шт. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул. Октябрьская до д.6 ул. Октябрьская пгт Лесогорский  Протяженность:90 п.м | пгт Лесогорский  ул. Октябрьская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,954 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системы пгт Лесогороский от перекресткаул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога)до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная  Протяженность:1100 | пгт Лесогорский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1488,0 |
| 27 | Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный»  Протяженность:270 п.м | г.Светогорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2974,8 |
|  | **Итого по годам** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2015** | **1 615,357** | **1 615,357** |  |  |  |  |  |
|  | **2016** | **3 696,000** |  | **3 696,000** |  |  |  |  |
|  | **2017** | **3 843,570** |  |  | **3843,570** |  |  |  |
|  | **2018** | **4 626,800** |  |  |  | **4 626,800** |  |  |
|  | **2019** | **4 462,800** |  |  |  |  | **4 462,800** |  |
|  | **2020** | **4 462,800** |  |  |  |  |  | **4 462,800** |
|  | **ИТОГО** | **22707,327** | **1 615,357** | **3 696,000** | **3843,570** | **4626,800** | **4 462,800** | **4 462,800** |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вуокса» и разместить   
на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение»   
<http://www.mo-svetogorsk.ru/> в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации С.В. Давыдов

Исполнитель: И.Н. Лебедева

Согласовано: А.А. Ренжин Л.А.Андреева Г.Е.Горюнова Н.В. Ковшарь Н.Л. Захарова

Разослано: в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ, пресс-центр «Вуокса», регистр МНПА, сайт