

Администрация
муниципального образования

 «Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 03.04.2018 |  **№** | 147 |
|  |
| **Об утверждении отчета о реализации мероприятий****муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»****за 1 квартал 2018 года** |

 В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 10.10.2017г. № 524 (в редакции постановлений
от 28.12.2017 № 656, от 13.03.2018 № 116, от 26.03.2018 № 133,), за 1 квартал2018 года (приложение 1).

2.​ Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» [www.mo-svetogorsk.ru](http://www.mo-svetogorsk.ru) в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации С.В. Давыдов

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Ренжин А.А. Андреева Л.А. Ковшарь Н.В. Горюнова Г.Е. Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению № 147

от «03» апреля2018 года

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»**

**за 1 квартал 2018 года**

*(нарастающим итогом)*

тыс.руб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2018 год  | Объем финансированияФакт за 1 квартал2018 года*(нарастающим итогом)* | Отчет о выполнении мероприятия |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет  | Прочие  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет  | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"**  |  |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 18 567,805 |  |  | 18 567,805 |  | 3 289,873 |  |  | 3 289,873 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке -**в зимний период:**- уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз;-погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз;-обслуживание 190 ед СОДД. |
| **2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение"** |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  |  | 500,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 350,000 |  |  | 350,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **3.** **Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение"** |  |
| Монтаж/демонтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 950,000 |  |  | 950,000 |  | 293,200 |  |  | 293,200 |  | Услуги автовышки в количестве 32 м/часа, а/погрузчик 14 м/часа для демонтажа новогодней атрибутики.Произведен демонтаж: - 3-х живых елей;- 1-й искусственной ели;- 50 елочных гирлянд;- 4-х елочных макушек;- 180 елочных шаров;- 6-ти уличных гирлянд;- 2-х баннеров;- 4-х табличек:- объемно-пространственной композиция "Снежный квартет".Произведено отключение 98 консолей. |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 200,000 |  |  | 200,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Содержание парка (вывоз мусора) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 300,000 |  |  | 300,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 700,000 |  |  | 700,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Устройство детских городков | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 500,000 |  |  | 500,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение"** |  |
| Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 |  | 1 944,960 |  |  | 1 944,960 |  | Обслуживание ТП в количестве 30 штук. |
| Получение актов технологического присоединения | 20,000 |  |  | 20,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Нанесение дорожной разметки | 600,000 |  |  | 600,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 618,000 |  |  | 618,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 366,171 |  |  | 366,171 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Ремонт участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Каскадная г. Светогорск (от плотины до остановки «ул. Каскадная») | 4 578,046 |  | 4 039,180 | 538,866 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красноармейская г. Светогорск (от примыкания ул. Победы до дома № 32) | 12 025,668 |  | 8 480,710 | 3 544,958 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Ремонт участка дороги по ул. Пионерская (от автомобильной дороги до ДОЛ «Огонёк») в МО "Светогорское городское поселение" Выборгского района | 1 678,900 |  | 1 328,900 | 350,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 100,000 |  |  | 100,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **6.** **Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"** |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Светогорское городское поселение"  | 100,000 |  |  | 100,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Вырубка сухих деревьев | 100,000 |  |  | 100,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ)** |
| Содержание кладбищ | 300,000 |  |  | 300,000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **Итого по объектам капитальных вложений:** | **51 554,590** |  | **13 848,790** | **37 705,800** |  | **5 528,033** |  |  | **5 528,033** |  |  |
| **1-й квартал** |  |  |  |  |  | **5 528,033** |  |  | **5 528,033** |  |  |
| **2-й квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3-й квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4-й квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |