Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 05.04.2018 | № | 164 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» за 1 квартал 2018 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384), администрация 
МО "Светогорское городское поселение"

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 1 квартал 2018 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» № 406 от 26.10.2015г 
(в ред. 02.03.2016 № 105, от 22.04.2016 №201, от 14.06.2016 № 316, от 17.08.2016 № 476, 
от 21.12.2016 № 734, от 27.12.2016 № 763, от 18.01.2017 № 38, от 21.03.2017 № 150, от 16. 05.2017г № 234, от 18.07.2017г № 375, от 24.10.2017г № 534, от 27.12.2017г № 648, 
от 01.03.2018 № 101) (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
www. mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации		С.В. Давыдов

Приложение

к Постановлению

от «05» апреля 2018 года №164

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 1 квартал 2018 года

(нарастающим итогом)

| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (руб.) План на 2018 год | Фактический объем финансирования (руб.) Факт за 1 квартал 2018 Отчет | О Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Оказание поддержки молодым гражданам призванных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1.Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении(строительстве) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | 100 000,00 | 0 | 0 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по поддержке молодых граждан не проводились |
| 1.2 поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы на 2018г. |
| 2.Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области; путем приобретения жилых помещений у застройщика пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.19; пгт Лесогорский, ул. Сентябрьская д.2; пгт Лесогорский,ул. Горная д.7; пгт Лесогорский,ул. Горная д.8; пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.1; пгт Лесогорский,ул. Горная д.12; г. Светогорск, ул. Ленина д.8; г. Светогорск, ул. Московская д.23; г. Светогорск, ул. Московская д.14; пгт Лесогорский, ул. Октябрьская д.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы на 2018г |
| 3.Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 1 000 000,0 | 0 |  | 1 000 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятия не проводились |
| 4.Обследование технического состояния МКД | 200 000,00 |  | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 5. Ремонт общего имущества в МКД/ муниципального фонда: |
| 5.1 Ремонт общего имущества МКД/муниципального жилого фонда | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 5.2 Содержание, обслуживание муниципального жилищного фонда | 1 000 000,00 | 0 | 0 | 1 000 000,00 | 0 | 105 316,59 | 0 | 0 | 105 316,59 | 0 | Оплачены счета за предоставление жилищно- коммунальных услуг по ул. Садовая д.16 |
| 6. Взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения | 5 067 400,00 | 0 | 0 | 5 067 400,00 | 0 | 771 788,51 | 0 | 0 | 771 788,51 | 0 | Оплачены взносы за капитальный ремонт общего имущества: Январь2018 февраль-2018 |
| 7.Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество, оказание услуг правового и технического характера при заключении договоров мены квартир. | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 8.Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда не менее 65 317,84 кв.м. | 200 000,00 | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| Итого 2018 год | 7 577 400,00 | 0 | 0 | 7 577 400,00 |  | 877 105,10 | 0 | 0 | 877 105,10 | 0 |  |

# Text boxes

Исполнитель: Мишина Т.С.

Согласовано: Ренжин А.А. Андреева Л.А. Ковшарь Н.В., Захарова Н.Л. Мягкова О.А.

Разослано: дело, ОГХ, СФ, СБУ, СЭР МЗ, ,официальный сайт.