Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 03.04.2018 | № | 155 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 1 квартал 2018 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                  и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. Постановлений от 30.09.2013 № 265, от 15.10.2015 № 384), администрация    МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 1 квартал 2018 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории 
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации 
от 25.10.2013г. № 324 с изменениями постановлений от 21.11.2014 № 403, от 02.07.2015 №226, от 29.09.2015  № 354, от 25.12.2015 г. № 504, от 20.02.2016 № 88, от 14.06.2016 № 312, от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017 №132, от 28.06.2017 № 337, 
от 18.10.2017 № 525, от 28.12.2017 № 654, от 28.02.2018 №100 (Приложение ).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение»: http://www.mo-svetogorsk.ru/ в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     		                                                      С.В. Давыдов

Исполнитель: Лебедева И.Н.

Согласовано: Ренжин А.А.     Андреева Л.А.	Ковшарь  Н.В.   		Горюнова Г.Е.	Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ, сайт

Приложение

к Постановлению № 155

от «03»апреля 2018 года

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение»

за  1 квартал 2018 года

(нарастающим итогом)

тыс.руб.

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2018 год | Объем финансирования за 1 квартал 2018 года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9. Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Общая протяженность: 70 п.м | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение работ в 1 квартале 2018 года – не предусмотрено |
| 10. Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 10 и № 14 ул.Красноармейская г.Светогорск Общая протяженность:60 п.м.ул.Красноармейская г.Светогорск | 707,046 | 0,0 | 0,0 | 707,046 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение работ в 1 квартале 2018 года – не предусмотрено |
| 11. Ремонт системы канализации, обслуживающей жилой фонд, объекты соц.значимости дер. Лосево Общая протяженность: 10000п.м | 614,488 | 0,0 | 0,0 | 614,488 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение работ в 1 квартале 2018 года – не предусмотрено |
| 15. Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г. Светогорске. | 1660,312 | 0,0 | 0,0 | 1660,312 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -заключен м/к; - осуществлена поставка 2 насосов; -оплата по условиям м/к предусмотрена во 2 квартале 2018 г. |
| 18. Оказание услуг по проверке сметной документации | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 23,0 | 0,00 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | -заключен м/к; -получено 1 положительное заключение предоставленной к проверке сметной документации; -услуги оказаны в полном объеме |
| 22. Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32) | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение мероприятий в 1квартале 2018 года не предусмотрено |
| 24. Актуализация схемы газоснабжения Количество: 1 шт. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оказание услуг в 1квартале 2018 года не предусмотрено |
| 25. Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул. Октябрьская до д.6 ул. Октябрьская пгт Лесогорский Протяженность:90 п.м | 530,954 | 0,0 | 0,0 | 530,954 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -заключен м/к; -работы выполнены; -отремонтировано 80 пм т/с магистральной т/с; -по условиям м/к оплата предусмотрена во 2 квартале 2018 года |
| Итого | 4626,800 | 0,0 | 0,0 | 4626,800 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |  |