Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 05.07.2018 | № | 355 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 1 полугодие 2018 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                  и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. Постановлений от 30.09.2013 № 265, от 15.10.2015 № 384), администрация    МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 1 полугодие 2018 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации от 25.10.2013г. № 324 с изменениями постановлений от 21.11.2014 № 403, 
от 02.07.2015 №226, от 29.09.2015  № 354, от 25.12.2015 г. № 504, от 20.02.2016 № 88, 
от 14.06.2016 № 312, от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017 № 132, 
от 28.06.2017 № 337, от 18.10.2017 № 525, от 28.12.2017 № 654, от 28.02.2018 № 100, от 29.05.2018 № 272 (Приложение ).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение»: http://www.mo-svetogorsk.ru/ в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     		                                                      С.В. Давыдов

Исполнитель: Лебедева И.Н.

Согласовано: Ренжин А.А.     Андреева Л.А.	Ковшарь  Н.В.   		Горюнова Г.Е.	Сыса Ю.Н

Разослано: в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ, сайт

Приложение

к Постановлению № 355

от «05» июля 2018 года

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 1 полугодие 2018 года

(нарастающим итогом)

тыс.руб.

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2018 год | Объем финансирования за 1 полугодие 2018 года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Разработка схемы газоснабжения Количество:1 шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | услуги оказаны в 2015 г.; разработана 1 схема |
| 2.Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский Общая протяженность:60 п.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работы выполнены в 2015 г.; отремонтировано:60 пм |
| 3.Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул.Гагарина д.1, ул.Гагарина д.3, ул.Московская д.18, ул.Садовая д.1 Общая протяженность: 480п.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение работ в 1 полугодии 2018 года – не предусмотрено |
| 4.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) Протяженность:80пм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работы выполнены в 2017 г.; отремонтировано:80 пм |
| 5.Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации Количество:1 шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в 1 полугодии 20198 г. оказание услуг не предусмотрено |
| 6.Ремонт участка труб хоз.- фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортивная г.Светогорск Количество: 250 п.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работы выполнены в 2016 отремонтировано:250пм |
| 7.Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул. Красноармейская Общая протяженность:540 п.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в 1 полугодии выполнение работ не предусмотрено |
| 8.Выполнение работ по очистке дренажно – ливневой системы на территории МО "Светогорское городское поселение" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в 1 полугодии выполнение работ не предусмотрено |
| 9. Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Общая протяженность: 70 п.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение работ в 1 полугодии 2018 года – не предусмотрено |
| 10. Ремонт участка труб хозяйственно - фекальной канализационной системы по адресу: дер. Лосево, ул. Новая, д.8- ул. Новая, д.6 Общая протяженность: 178 м | 1798,140 | 0,0 | 0,0 | 1798,140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение работ в 1 полугодии 2018 года – не предусмотрено |
| 11. Ремонт участка труб теплосети « транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул. Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул. Ленина, д.5 в г. Светогорске. Общая протяженность: 80 м. | 589,618 | 0,0 | 0,0 | 589,618 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение работ в 1 полугодии 2018 года – не предусмотрено |
| 12.Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Общая протяженность: 200пм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работы выполнены в 2016-2017; отремонтировано:200пм |
| 13.Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск Общая протяженность:180п.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работы выполнены в 2016-2017; отремонтировано:180пм |
| 14.Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) до ВК-2 (ул.Гагарина,д.13-д.11),пгт Лесогорский Общая протяженность:360п.м. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение работ в 1 полугодии 2018 года – не предусмотрено |
| 15. Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г. Светогорске. | 1660,312 | 0,0 | 0,0 | 1660,312 | 0,0 | 1660,312 | 0,0 | 0,0 | 1660,312 | 0,0 | -заключен м/к; - осуществлена поставка 2 насосов; |
| Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом) Протяженность:116 пм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работы выполнены в 2017г.; отремонтировано116 пм |
| Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) Количество:1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | услуги оказаны в 2017 г.; разработана 1 программа |
| 18. Оказание услуг по проверке сметной документации | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 23,0 | 0,00 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | -заключен м/к; -получено 1 положительное заключение предоставленной к проверке сметной документации; -услуги оказаны в полном объеме |
| 19.Ремонт труб хоз. – фекальной канализационной системы по ул. Московская д. 10 до смотрового колодца КК-259 Протяженность:56 пм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в 1 полугодии 2018 г. работы не запланированы |
| 20.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 Протяженность:40 пм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работы выполнены в 2017 г.; отремонтировано:40пм |
| 21.Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) Протяженность:23 пм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работы выполнены в 2017 г.; прочищено:23пм |
| 22. Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32) | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение мероприятий в 1 полугодии 2018 года не предусмотрено |
| 23.Капитальный ремонт труб водопровода и теплосети от котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов пгт Лесогорский Протяженность:390 пм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение мероприятий в 1 полугодии 2018 года не предусмотрено |
| 24. Актуализация схемы газоснабжения Количество: 1 шт. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -заключен м/к, оплата, -согласно м/к окончание работ 3 кв.2018 |
| 25. Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул. Октябрьская до д.6 ул. Октябрьская пгт Лесогорский Протяженность:90 п.м | 530,954 | 0,0 | 0,0 | 530,954 | 0,0 | 530,954 | 0,0 | 0,0 | 530,954 | 0,0 | -заключен м/к; -работы выполнены; -отремонтировано 80 пм т/с магистральной т/с; |
| 26.Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системы пгт Лесогороский от перекресткаул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога)до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная Протяженность:1100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение мероприятий в 1 полугодии 2018 года не предусмотрено |
| 27.Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный» Протяженность:270 п.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение мероприятий в 1 полугодии 2018 года не предусмотрено |
| Итого | 5393,024 | 0,0 | 0,0 | 5393,024 | 0,0 | 2 214,266 | 0,0 | 0,0 | 2 214,266 | 0,0 |  |
| 1 квартал 2018 года |  |  |  |  |  | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |  |
| 2 квартал 2018 года |  |  |  |  |  | 2191,266 | 0,0 | 0,0 | 2191,266 | 0,0 |  |
| 3 квартал 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 квартал 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |