Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 15.01.2019 | № | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за 2018 год |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 10.10.2017г. № 524 (в редакции постановлений 
от 28.12.2017 № 656,  от 13.03.2018 № 116, от 26.03.2018 № 133, от 16.04.2018 № 201, 
от 29.05.2018 № 271, от 21.08.2018 № 411, от 24.10.2018 № 507, от 19.12.2018 № 644, от 28.12.2018 № 666), за 2018 год (приложение 1).

2. Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной 
и экономической эффективности по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение» за 2018 год (приложение 2).

3.​ Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     						С.В. Давыдов

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Андреева Л.А.        Ренжин А.А.	Ковшарь  Н.В.         Горюнова Г.Е.        Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению № 22

от «15» января 2019 года

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»

за 2018 год

(нарастающим итогом)

тыс.руб

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2018 год | Объем финансирования Факт за 2018 год (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 18 260,000 |  |  | 18 260,000 |  | 18 260,000 |  |  | 18 260,000 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке -в зимний период: - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз; -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз; -обслуживание 190 ед СОДД. |
| 2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| 2.1. Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 500,000 |  |  | 500,000 |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | Закуплено цветочной рассады всего 13910 штук: Георгины 1600 шт., Колеус (Черный Дракон) 750 шт., Петуния ампельная 180 шт., Петуния кустовая 2550 шт., Цинерария 4300 шт., Сальвия 1500 шт., Анютины глазки 50 шт., Агератум 300 шт., Настурция карликовая 330 шт., Тагетис (Лимонная капля) 1500 шт., Тагетис (Кармен) 600 шт., Бегония 250шт. |
| 2.2. Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 347,150 |  |  | 347,150 |  | 347,150 |  |  | 347,150 |  | Высадка цветов в клумбы в количестве 13910 штук., услуги поливочной машины 14,45 м/часов |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение" |  |
| 3.1. Монтаж/демонтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 950,000 |  |  | 950,000 |  | 950,000 |  |  | 950,000 |  | Услуги автовышки в количестве 96 м/часов, а/погрузчик 48 м/часов для монтажа и демонтажа новогодней атрибутики, монтажа и демонтажа праздничной атрибутики к празднованию «9 мая», «Дня России». Услуги автокрана в количестве 5 м/часов для установки новогодних елей. Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 6-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - 4-х табличек: - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено отключение 98 консолей (из них демонтировано 35 консолей) Произведен монтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 8-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено подключение 73 консолей. (из них произведен монтаж 38 новых консолей) Произведен монтаж: 120 флагов, 1 объемно-пространственной композиции, 6 баннеров, 8 табличек, 52 баннеров на опоры освещения, 1 флаговой растяжки. Произведен демонтаж: 120 флагов, 1 объемно-пространственной композиции, 6 баннеров, 8 табличек, 52 баннеров на опоры освещения, 1 флаговой растяжки. |
| 3.2. Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 734,595 |  |  | 734,595 |  | 734,595 |  |  | 734,595 |  | Закуплено: флагов триколор 50 шт., флагов на объемно-пространственную композицию 2 шт., баннеров 4 шт., таблички к «9 мая» и «Дню России» 8 шт., новогодних консолей 41 шт., новогодних гирлянд 4 шт. |
| 3.3. Содержание парка (вывоз мусора) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.4. Мероприятие по борьбе с борщевиком | 150,000 |  |  | 150,000 |  | 150,000 |  |  | 150,000 |  | Обработано 10 га борщевика. |
| 3.5. Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 898,970 |  |  | 898,970 |  | 898,970 |  |  | 898,970 |  | Выкошено газонов S=357985 м2 |
| 3.6. Обустройство детской и спортивной площадок в городском парке г. Светогорска | 3 150,000 |  | 2 000,000 | 1 150,000 |  | 3 150,000 |  | 2 000,000 | 1 150,000 |  | Обустроена пешеходная зона отдыха, установлено 9 садово – парковых дивана, 1 урна, 4 качели для взрослых и 2 качели «Гнездо». |
| 3.7. Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 500,000 |  |  | 500,000 |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  | Выполнен пуск и консервация на зимний период 1 фонтана. |
| 3.8.1. Разработка дизайн – проекта на благоустройство городского парка | 198,000 |  |  | 198,000 |  | 198,000 |  |  | 198,000 |  | Разработан дизайн – проект по благоустройству городского парка. |
| 3.8.2. Разработка дизайн – проекта на благоустройство территории пгт Лесогорский | 71,955 |  |  | 71,955 |  | 71,955 |  |  | 71,955 |  | Разработан 1 дизайн – проект на благоустройство территории пгт Лесогорский. |
| 3.9. Поставка и установка скамеек и урн | 270,100 |  |  | 270,100 |  | 270,100 |  |  | 270,100 |  | Поставлено и установлено 16 скамеек и 15 урн |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| 4.1.1 Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл. сетей при увеличении мощностей) | 8 075,280 |  |  | 8 075,280 |  | 8 075,280 |  |  | 8 075,280 |  | Обслуживание ТП в количестве 30 штук. |
| 4.1.2. Получение актов технологического присоединения | 114,653 |  |  | 114,653 |  | 114,653 |  |  | 114,653 |  | Получено четыре комплекта документов. |
| 4.1.3 Замена прибора учета эл. энергии | 8,300 |  |  | 8,300 |  | 8,300 |  |  | 8,300 |  | Заменен 1 прибор учета эл. энергии |
| 4.2. Нанесение дорожной разметки | 600,000 |  |  | 600,000 |  | 600,000 |  |  | 600,000 |  | Нанесено дорожной разметки S=1 364,85 м2 |
| 4.3.Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 617,900 |  |  | 617,900 |  | 617,900 |  |  | 617,900 |  | Установлено 67 дорожных знаков и 2 искусственные дорожные неровности. |
| 4.4 Устройство уличного освещения по адресам: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 4,6 | 388,050 |  |  | 388,050 |  | 388,050 |  |  | 388,050 |  | Установлено 9 опор уличного освещения. |
| 4.5 Обустройство линий электропередачи ВЛИ – 0,4 кВт | 99,196 |  |  | 99,196 |  | 99,196 |  |  | 99,196 |  | Обустроена линия электропередачи (4 опоры). |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| 5.1.1Ремонт участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Каскадная г. Светогорск (от плотины до остановки «ул. Каскадная») | 4 326,147 |  | 4 039,180 | 286,967 |  | 3 877,930 |  | 3 590,964 | 286,967 |  | Отремонтировано асфальтового покрытия а/дороги S=3780 м2 |
| 5.1.2.Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина пгт Лесогорский ( от примыкания ул. Лен. Шоссе до дома № 5) | 3 301,461 |  |  | 3 301,461 |  | 3 301,461 |  | 0 | 3 301,461 |  | Асфальтировано а/ дороги S = 1 455 м2 |
| 5.1.3.Ремонт участка дороги по ул. Пионерская (от автомобильной дороги до ДОЛ «Огонёк») в МО "Светогорское городское поселение" Выборгского района | 1 424,265 |  | 1 328,900 | 95,365 |  | 1 288,714 |  | 1 193,349 | 95,365 |  | Отремонтировано а/дороги S= 3660 м2 |
| 5.1.4.Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул. Заводская, ул. Пограничная, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Кирова, ул. Барочная, ул. Гарькавого, ул. Школьная, ул. Парковая, ул. Рощинская, ул. Ленина, ул. Красноармейская (объездная) в г. Светогорске и ул. Летчиков в пгт Лесогорский | 454,066 |  |  | 454,066 |  | 454,066 |  |  | 454,066 |  | Выполнен ямочный ремонт а/дорог S =366 м2 |
| 5.1.5. Ремонт дорог | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5.2.Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 38,500 |  |  | 38,500 |  | 38,500 |  |  | 38,500 |  | Оказаны услуги по проверке сметной документации на ремонт дороги по ул. Пионерская в г. Светогорске; ремонт дорог по ул. Каскадная и ул. Красноармейская в г. Светогорске. |
| 6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| 6.1.Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Светогорское городское поселение" | 100,000 |  |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  | Собрано и вывезено 152 м3 мусора. |
| 6.2. Спил и обрезка зеленых насаждений на территории МО «Светогорское городское поселение» | 99,500 |  |  | 99,500 |  | 99,500 |  |  | 99,500 |  | Спилено 30,34 м3 деревьев, выполнена формовка 5 деревьев. |
| 6.3.Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО «Светогорское городское поселение» | 1 300,000 |  |  | 1 300,000 |  | 1 300,000 |  |  | 1 300,000 |  | Собрано и вывезено 135 тонн мусора. |
| 6.4. Обустройство контейнерной площадки (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадку; устройство ограждения) для сбора бытового мусора в дер. Лосево | 250,000 |  |  | 250,000 |  | 250,000 |  |  | 250,000 |  | Установлена 1 контейнерная площадка |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| 7.1. Содержание кладбищ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого по объектам капитальных вложений: | 47 228,088 |  | 7 368,080 | 39 860,008 |  | 46 644,321 |  | 6 784,313 | 39 860,008 |  |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 5 528,033 |  |  | 5 528,033 |  |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  | 7 360,933 |  |  | 7 360,933 |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  | 13 675,123 |  | 4 784,313 | 8 890,810 |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  | 20 080,232 |  | 2 000,000 | 18 080,232 |  |  |

Приложение 2

к Постановлению

от «15» января 2019 №22

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» |
| Механизированная уборка дорог, проездов в зимнее время на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» | 752 105 м2 | 752 105 м2 | 752 105 м2 | Выполнена механизированная и ручная уборка территории S= 752 105 м2 в зимнее время |
| Механизированная уборка дорог, проездов в летнее время на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» | 752 105 м2 | 752 105 м2 | 752 105 м2 | Выполнена механизированная и ручная уборка территории S= 752 105 м2 в летнее время |
| 2.Организация озеленения территории МО «Светогорское городское поселение» |
| Закупка и высадка рассады цветов (уход за клумбами) | 4 100 шт. | 13 910 шт. | 13 910 шт. | Закупка и высадка цветов в клумбы в количестве 13910 штук. |
| Выкашивание газонов | 357 985 м2 | 357 985 м2 | 357 985 м2 | Выкошено газонов S=357985 м2. |
| 3.Создание условий для массового отдыха жителей МО «Светогорское городское поселение» |
| Подготовка к Новому году, Дню Победы и Дню города (установка елей, композиций, елочные шары и т.д.) | 989 шт | 1 039 шт | 1 039 шт | Услуги автовышки в количестве 96 м/часов, а/погрузчик 48 м/часов для монтажа и демонтажа новогодней атрибутики, монтажа и демонтажа праздничной атрибутики к празднованию «9 мая», «Дня России». Услуги автокрана в количестве 5 м/часов для установки новогодних елей. Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 6-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - 4-х табличек: - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено отключение 98 консолей (из них демонтировано 35 консолей) Произведен монтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 8-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено подключение 73 |
|  |  |  |  | консолей. (из них произведен монтаж 38 новых консолей) Произведен монтаж: 120 флагов, 1 объемно-пространственной композиции, 6 баннеров, 8 табличек, 52 баннеров на опоры освещения, 1 флаговой растяжки. Произведен демонтаж: 120 флагов, 1 объемно-пространственной композиции, 6 баннеров, 8 табличек, 52 баннеров на опоры освещения, 1 флаговой растяжки. |
| Химическая обработка борщевика | 10 га | 10 га | 10 га | Обработано 10 га борщевика |
| Устройство детских площадок | 1 шт | 1 шт | 1 шт | Обустроена пешеходная зона отдыха, установлено 9 садово – парковых дивана, 1 урна, 4 качели для взрослых и 2 качели «Гнездо». |
| Поставка и установка скамеек и урн | 16/15 шт | 16/15 шт | 16/15 шт | Поставлено и установлено 16 скамеек и 15 урн |
| 4.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Светогорское городское поселение» |
| Содержание улично-дорожной сети: -Нанесение дорожной разметки в объеме; | 1364 м2 | 1364,5 м2 | 1364,5м2 | Нанесено дорожной разметки общ. площадью -1364,5м2, в соответствии с утвержденной схемой дислокации. |
| - Установка дорожных знаков. | 190 шт | 67 шт. | 67 шт | Установлено 67 дорожных знаков и 2 искусственные дорожные неровности. |
| Уличное освещение: Протяженность - | 35,17 км | 42,147 км | 42,147 км | Обслуживание ЛЭП наружного уличного освещения |
| ТП - | 23 шт | 27 шт | 27 шт |  |
| Столбы наружного освещения со светильниками – | 921 шт | 1 103 шт | 1 103 шт |  |
| Устройство уличного освещения по адресам: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 4, д. 6 | 9 опор | 9 опор | 9 опор | Установлено 9 опор уличного освещения. |
| Обустройство линий электропередачи ВЛИ – 0,4 кВт | 4 опоры | 4 опоры | 4 опоры | Обустроена линия электропередачи (4 опоры). |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения | 2 264 м2 | 9 261 м2 | 9 261 м2 | Отремонтировано 3 участка дорог общего пользования местного значения, в т.ч. ямочный ремонт дорог муниципального образования S= 366 м2. |
| 6.Содержание территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Светогорское городское поселение» | 125 м3 | 152 м3 | 152 м3 | Собрано, вывезено и размещено на полигоне 152 м3 отходов. |
| Спил и обрезка зеленых насаждений на территории МО «Светогорское городское поселение» | 30,34 м3 | 30,34 м3 | 30,34 м3 | Спилено 30,34 м3 деревьев, выполнена формовка 5 деревьев. |
| Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО «Светогорское городское поселение» | 135 тонн | 135 тонн | 135 тонн | Собрано и вывезено 135 тонн мусора. |
| Обустройство контейнерной площадки (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадку; устройство ограждения) для сбора бытового мусора в дер. Лосево | 1 шт | 1 шт | 1 шт | Установлена 1 контейнерная площадка |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| Содержание кладбищ | - | - | - |  |

Пояснительная записка

В результате реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов 
МО «Светогорское городское поселение»  за 2018 год достигнуты следующие результаты:

1. Обеспечение чистоты и безопасности дорожного движения за счет:

- механизированной уборки 752 105м2 дорог, проездов в зимнее и летнее  время на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

2. Озеленение территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за счет:

-высадки 13910 цветов и ухода за клумбами, и зелеными насаждениями на территории МО «Светогорское городское поселение»;

-выкашивания 357 985 м2 газонов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

3.Обеспечение условий для массового отдыха жителей за счет:

- праздничного оформления территории МО (на период проведения Новогодних праздников, Дня Победы и Дня города), новогодней праздничной атрибутикой, установкой 4-х новогодних елей, развешивание праздничной атрибутикой ко Дню Победы и Дню города, развешиванием баннеров, консолей, флагов.

4.Повышение безопасности дорожного движения за счет:

- нанесения дорожной разметки в г. Светогорске, общей площадью -1364,85 м2;

-обслуживание наружного уличного освещения общей протяженностью – 42,147 км.

5. Повышение качества асфальтобетонных покрытий улиц, проездов и дворовых территорий, за счет:

- организации и проведения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общей площадью - 9 261 м2 на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

6.Повышение уровня санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за счет мероприятий:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Светогорское городское поселение» объемом 152 м3.

- Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО «Светогорское городское поселение» объемом 135 тонн.

- Спил и обрезка зеленых насаждений на территории МО «Светогорское городское поселение» объемом 30,34 м3.

7. Вносились изменения Постановлениями от 13.03.2018 № 116, от 26.03.2018 № 133, от 16.04.2018 № 201, от 29.05.2018 № 271, от 21.08.2018 № 411, от 24.10.2018 № 507, от 19.12.2018 № 644, от 28.12.2018 № 666.

8.  Запланировано денежных средств в сумме 47 228,088 тысяч рублей, использовано за 2018 год денежных средств 46 644,321 тысяч рублей.