Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 15.01.2019 | № | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение» за 2018 год |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 28.12.2017г. № 652 (в редакции постановлений от 11.04.2018 № 194, 16.05.2018 № 248), за 2018 год (приложение 1).

2. Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной 
и экономической эффективности по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение» за 2018 год (приложение 2).

3.​ Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     						С.В. Давыдов

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Андреева Л.А.       Ренжин А.А.	 Ковшарь  Н.В.         Горюнова Г.Е.        Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению №

от «15» января 2019 года 21

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 2018 год

(нарастающим итогом)

тыс.руб

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2018 год | Объем финансирования Факт за 2018 год (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Благоустройство дворовых территорий, в том числе: | 15 400 000,00 | 3 408 778,92 | 11 221 173,53 | 770 047,55 | 0 | 15 400 000,00 | 3 408 778,92 | 11 221 173,53 | 770 047,55 | 0 |  |
| 1.1. Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 6 | 6 999 999,99 | 1 549 444,96 | 5 100 533,42 | 350 021,61 | 0 | 6 999 999,99 | 1 549 444,96 | 5 100 533,42 | 350 021,61 | 0 | Асфальтировано территории S = 2484 м2, установлено 11 опор уличного освещения (18 светильников), 4 вазона, 1 велопарковка, 7 скамеек, 7 урн, 1 детский игровой комплекс, 1 песочница, 1 качели. Высажено 180 кустарников. Резиновое покрытие детской площадки S= 90 м2. Посев газона S= 1744 м2. Нанесено дорожной разметки – 35 м2. Установлено 6 бетонных полусфер. |
| 1.2. Благоустройство дворовой территории по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда д. 1,3 | 3 650 000,01 | 807 924,88 | 2 659 563,86 | 182 511,27 | 0 | 3 650 000,01 | 807 924,88 | 2 659 563,86 | 182 511,27 | 0 | Асфальтировано территории S = 715 м2, установлено 5 опор уличного освещения (10 светильников), 4 вазона, 6 скамеек, 4 урны, 1 детский игровой комплекс, 1 песочница, 1 баскетбольное кольцо, 1 качели. Высажено 40 кустарников. Резиновое покрытие детской площадки S= 150 м2. Посев газона S= 555 м2. Нанесено дорожной разметки – 6 м2. |
| 1.3. Благоустройство дворовой территории по адресу: дер. Лосево ул. Новая д. 6,8 | 4 750 000,00 | 1 051 409,08 | 3 461 076,25 | 237 514,67 | 0 | 4 750 000,00 | 1 051 409,08 | 3 461 076,25 | 237 514,67 | 0 | Асфальтировано территории S = 1 358 м2, установлено 8 опор уличного освещения (15 светильников), 3 вазона, 1 велопарковка, 11 скамеек, 7 урн, 1 детский игровой комплекс, 1 песочница, 3 тренажера, 1 клумба. Высажено 76 кустарников. Резиновое покрытие детской площадки S= 105 м2. Посев газона S= 860 м2. |
| Благоустройство общественных территорий в том числе | 5 652 700,00 | 1 251 221,08 | 4 118 826,47 | 282 652,45 | 0 | 5 652 700,00 | 1 251 221,08 | 4 118 826,47 | 282 652,45 | 0 |  |
| Благоустройство городского парка г. Светогорска | 5 652 700,00 | 1 251 221,08 | 4 118 826,47 | 282 652,45 | 0 | 5 652 700,00 | 1 251 221,08 | 4 118 826,47 | 282 652,45 | 0 | Выполнены работы по укладке тротуарной плитке S= 1882,5 м2. Озеленение территории S= 2948 м2. Установлено: 3 скамейки, 2 велопарковки, 5 урн. |
| Итого по объектам капитальных вложений: | 21 052 700,00 | 4 660 000,00 | 15 340 000,00 | 1 052 700,00 | 0 | 21 052 700,00 | 4 660 000,00 | 15 340 000,00 | 1 052 700,00 | 0 |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  | 21 052 700,00 | 4 660 000,00 | 15 340 000,00 | 1 052 700,00 |  |  |

Приложение 2

к Постановлению

от «15» января 2019 №21

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство дворовых территорий |
| 1.1. Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 6 | 4 318 | 4 318 | 4 318 | Асфальтировано территории S = 2484 м2, установлено 11 опор уличного освещения (18 светильников), 4 вазона, 1 велопарковка, 7 скамеек, 7 урн, 1 детский игровой комплекс, 1 песочница, 1 качели. Высажено 180 кустарников. Резиновое покрытие детской площадки S= 90 м2. Посев газона S= 1744 м2. Нанесено дорожной разметки – 35 м2. Установлено 6 бетонных полусфер. |
| 1.2. Благоустройство дворовой территории по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда д. 1,3 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | Асфальтировано территории S = 715 м2, установлено 5 опор уличного освещения (10 светильников), 4 вазона, 6 скамеек, 4 урны, 1 детский игровой комплекс, 1 песочница, 1 баскетбольное кольцо, 1 качели. Высажено 40 кустарников. Резиновое покрытие детской площадки S= 150 м2. Посев газона S= 555 м2. Нанесено дорожной разметки – 6 м2. |
| 1.3. Благоустройство дворовой территории по адресу: дер. Лосево ул. Новая д. 6,8 | 2 323 | 2 323 | 2 323 | Асфальтировано территории S = 1 358 м2, установлено 8 опор уличного освещения (15 светильников), 3 вазона, 1 велопарковка, 11 скамеек, 7 урн, 1 детский игровой комплекс, 1 песочница, 3 тренажера, 1 клумба. Высажено 76 кустарников. Резиновое покрытие детской площадки S= 105 м2. Посев газона S= 860 м2. |
| Благоустройство общественных территорий |
| Благоустройство городского парка г. Светогорска | 4 513 | 4 513 | 4 513 | Выполнены работы по укладке тротуарной плитке S= 1882,5 м2. Озеленение территории S= 2948 м2. Установлено: 3 скамейки, 2 велопарковки, 5 урн. |

Пояснительная записка

В результате реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
МО «Светогорское городское поселение»  за 2018 год достигнуты следующие результаты:

- Благоустройство дворовых территорий:

- Устройство асфальтобетонных покрытий – 4 557 м2;

- Посев газона – 3 159 м2;

- Установлено 24 опоры уличного освещения (43 светильника);

- Высажено 296 кустарников;

- Установлено 6 бетонных полусфер;

- Оборудованы 3 детские площадки с резиновым покрытием общей площадью 345 м2. Всего на 3 –х детских площадках установлено: 11 уличных вазонов, 2 велопарковки, 24 скамейки, 18 урн, 3 детских игровых комплексов, 3 песочницы, 2 качели, 1 баскетбольное кольцо, 3 тренажера, 1 клумба.

2. Благоустройство общественных территорий:

- Укладка тротуарной плитки – 1 882,5 м2;

- Посев газона – 2 9748 м2;

- Установлено 3 скамейки, 2 велопарковки, 5 урн.

3. Вносились изменения Постановлениями от 11.04.2018 № 194, 16.05.2018 № 248.

4.  Запланировано денежных средств в сумме 21 052,700 тысяч рублей, использовано за 2018 год денежных средств 21 052,700 тысяч рублей.