Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 05.07.2019 | № | 301 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 1 полугодие 2019 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                  и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. Постановлений от 30.09.2013 № 265, от 15.10.2015 № 384), администрация    МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 1 полугодие 2019 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации

от 25.10.2013г. № 324 с изменениями постановлений от 21.11.2014 № 403,                                от 02.07.2015 №226, от 29.09.2015 № 354, от 25.12.2015 г. № 504, от 20.02.2016 № 88,                         от 14.06.2016 № 312, от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017 №132,                          от 28.06.2017 № 337, от 18.10.2017 № 525, от 28.12.2017 № 654, от 28.02.2018 № 100,                          от 29.05.2018 № 272, от 06.08.2018 №387, от 28.12.2018 № 668, от 11.03.2019 № 97,                             от 30.04.2019 № 213) (Приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение»: http://www.mo-svetogorsk.ru/ в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 	                     		                                                      С.В. Давыдов

.Исполнитель: Лебедева И.Н.

Согласовано: Андреева Л.А.	Ковшарь  Н.В.   		Горюнова Г.Е.	Шемчук К.С.

Разослано: в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ, сайт

Приложение № 1

к Постановлению № 301

от «5» июля 2019 года

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение»

за  1 полугодие 2019 года

(нарастающим итогом)

(тыс.руб.)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2019 год | Объем финансирования за 1 полугодие 2019 года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| .1.Разработка схемы газоснабжения | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2015 г. |
| 2.Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2015 г |
| 3.Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул. Гагарина д.1, ул. Гагарина д.3, ул.Московская, д.18 ул.Садовая д.1 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия в 2019 году –не запланирована |
| 4.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | -мероприятие реализовано в 2017 |
| 5.Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия в 2019 году –не запланирована |
| 6.Ремонт участка труб хоз.-фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортитвная г.Светогорск Количество:250 пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятие реализовано в 2016 |
| 7.Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул. Красноармейская Общая протяженность:540пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия в 2019 году –не запланирована |
| .8.Выполнение работ по очистке дренажно-ливневой системы МО «Светогорское городское поселение» | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия в 2019 году –не запланирована |
| .9.Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Протяженность:70 пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия в 2019 году не запланирована |
| 10.Ремонт участка труб хозяйственно-фекальной канализационной системы по адресу:дер.Лосево, ул.Новая, д.8-ул.Новая, д.6 Протяженность:178 пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 11.Ремонт участка труб теплосети «транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул.Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул.Ленина, д.5 в г.Светогорске Протяженность:80пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 12.Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Общая протяженность: 200 п.м. | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | работы выполнены в 2016 году |
| 13.Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск Общая протяженность:180 п.м. | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | работы выполнены в 2016 году |
| 14.Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие в 2019 г. не запланировано |
| 15.Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г.Светогорске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 16.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 |
| 17.Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 |
| 18.Оказание услуг по проверке сметной документации | 167,706- | 0,0 | 0,0 | 167,706- | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | - | оказаны услуги по проверке 2 –х локально-сметных расчетов |
| 19.Ремонт труб хоз.-фекальной канализационной системы по ул.Московская д.10 до смотрового колодца КК-259 Протяженность:56 пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие в 2019 г. не запланировано |
| 20.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 году |
| 21.Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 году |
| 22.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32) Количество:3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | реализация мероприятия осуществлена в 2018 году |
| 23.Капитальный ремонт труб водопровода и теплосетиот котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов пгт Лесогороский | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие в 2019 не запланировано |
| 24.Актулизация схемы газоснабжения Количество: 1 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 25.Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул.Октябрьская до д.6 ул.Октябрьская пгт Лесогорский Протяженность:90пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 26.Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системыпгт Лесогорский от перекрестка ул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога) до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная Протяженность:1100 пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие в 2019 не запланировано |
| 27.Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный» Протяженность:270 пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие в 2019 не запланировано |
| 28.«Замена с поставкой центробежного консольного насоса ЦНК 150/315.334-45/4-400для блок модульной котельной пгт Лесогорский» | 1781,893 | 0,0 | 1581,893 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | реализация мероприятия в 1 полугодии 2019 года не запланирована |
| 29.Ремонт участка труб дренажно – ливневой системы по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 1 Протяженность:238 пм | 3656,569 | 0,0 | 0,0 | 3656,569 | 0,0 | 3 656,569 | 0,0 | 0,0 | 3 656,569 | 0,0 | работы выполнены: отремонтирован участок труб дренажно-ливневой системы, протяженностью 238 пм |
| 30.Устройство дренажно – ливневой системы в городском парке г. Светогорска Протяженность:200 пм | 2975,725 | 0,0 | 0,0 | 2975,725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | по условиям мк №0145300017219000036 от 21.06.2019 срок выполнения работ - август 2019 года |
| Итого | 8581,893 | 0,0 | 1581,893 | 7 000,000 | 0,0 | 3 700,569 | 0,0 | 0,0 | 3 700,569 | 0,0 |  |

.