Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 03.10.2019 | № | 396 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2019 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384), администрация 
МО "Светогорское городское поселение"

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 9 месяцев 2019 год о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» № 406 от 26.10.2015г 
(в ред. 02.03.2016 № 105, от 22.04.2016 №201, от 14.06.2016 № 316, от 17.08.2016 № 476, 
от 21.12.2016 № 734, от 27.12.2016 № 763, от 18.01.2017 № 38, от 21.03.2017 № 150, от 16. 05.2017г № 234, от 18.07.2017г № 375, от 24.10.2017г № 534, от 27.12.2017г № 648, 
от 01.03.2018 № 101, от 09.04.2018,от 26.09.2018,от 19.10.2018 №505,от 21.11.2018 № 564, 
от 28.12.2018 № 672, от 11.03.2019 № 99, от10.06.2019 № 249, от 10.07.2019 № 310, 
от 11.09.2019 № 363) (Приложение 1).

2. Утвердить отчет за 9 месяцев 2019 года о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём граждан на территории МО «Светогорское городское поселение» (Приложение 2)

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
www. mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

И.о. главы администрации		С.В. Давыдов

Приложение № 1

к Постановлению

№396 от «3» октября 2019 года

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 9 месяцев 2019 года

(нарастающим итогом)

| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) План на 2019 год | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) Факт за 9 месяцев 2019 Отчет | О Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Оказание поддержки молодым гражданам призванных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1.Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении (строительстве) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по поддержке молодых граждан не проводились |
| 1.2 поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы на 2019г. |
| 2.Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области, путем приобретения жилых помещений у застройщика пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.19; пгт Лесогорский, ул. Сентябрьская д.2; пгт Лесогорский, ул. Горная д.7; пгт Лесогорский, ул. Горная д.8; пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.1; пгт Лесогорский, ул. Горная д.12; г. Светогорск, ул. Ленина д.8; г. Светогорск, ул. Московская д.23; г. Светогорск, ул. Московская д.14; пгт Лесогорский, ул. Октябрьская д.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы на 2019г |
| 3.Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 4.Обследование технического состояния МКД | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 5. Ремонт общего имущества в МКД/ муниципального фонда: |
| 5.1 Ремонт общего имущества МКД/муниципального жилого фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 5.2 Содержание, обслуживание муниципального жилищного фонда | 590, 000 | 0 | 0 | 590, 000 | 0 | 225, 389 | 0 | 0 | 225, 389 | 0 | Оплачены счета за предоставление жилищно- коммунальных услуг по ул. Садовая д.16 586,10 кв.м. соответствии с МК от 31.12.2018 № 121 январь 2019, февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019 |
| 6. Взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения | 4 730, 700 | 0 | 0 | 4 730, 700 | 0 | 3 259, 540 |  | 0 | 3 259, 540 | 0 | Взносы за капитальный ремонт общего имущества: Январь 2019 - февраль 2019, март 2019, апрель2019, май 2019, июнь 2019, июль 2019, август 2019 |
| 7.Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество, оказание услуг правового и технического характера при заключении договоров мены квартир. | 3, 397 | 0 | 0 | 3, 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 8.Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда не менее 65 317,84 кв.м. | 140, 000 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 75, 056 | 0 | 0 | 75,056 | 0 | Услуги по начислению платы за нем муниципальных жилых помещений январь 2019, февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019, июнь 2019, июль 2019, август 2019 |
| Итого 2019 год | 5 464,097 | 0 | 0 | 5 464,097 |  | 3 559,985 | 0 | 0 | 3 559,985 | 0 |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 058,019 |  |  | 1 058,019 |  |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  | 1 168,975 |  |  | 1 168,975 |  |  |
| 3 квартал |  |  |  |  |  | 1 332,991 |  |  | 1332,991 |  |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению № 396 от «3» октября 2019 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оказание поддержки молодым гражданам признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 1.1 Оказание поддержки молодым гражданам в приобретении (строительстве) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | 0 | 2 | 0 | Отсутствие кандидатов в 2019 году на участие в подпрограмме «Жилье для молодежи» |
| 1.2 Поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования | 0 | 0 | 0 | Отсутствие кандидатов в 2019 году на участие в подпрограмме |
| 2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области путем приобретения жилых помещений у застройщика пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.19; пгт Лесогорский, ул. Сентябрьская д.2; пгт Лесогорский, ул. Горная д.7; пгт Лесогорский, ул. Горная д.8; пгт Лесогорский, ул. Ленинградская д.1; пгт Лесогорский, ул. Горная д.12; г. Светогорск, ул. Ленина д.8; г. Светогорск, ул. Московская д.23; г. Светогорск, ул. Московская д.14; пгт Лесогорский, ул. Октябрьская д.14 | 0 | 0 | 0 | В программе Переселение граждан из аварийного жилищного фонда не МО «Светогорское городское поселение» участвует |

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.Снос или реконструкция МКД признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | 0 | 8 | 0 | Работы по сносу аварийного фонда на 01.10.2019 года не проводились |
| 4.Обследование технического состояния МКД | 1 | 2 | 0 | Обследование МКД не проводилось |
| 5.Ремонт общего имущества в МКД/муниципального фонда | 1/100 | 1/100 | 0 | Ремонт общего имущества МКД не проводился |
| 6.Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения. | 82 742,17 | 82 742,17 | январь 2018 -68019,00 кв.м февраль- 67366,00 кв.м март -67300,00 кв.м апрель -67300,00 кв.м май- 63992,00 кв.м июнь-63848,00 кв.м июль 64103,00 кв.м август 64103,00 кв.м | Ежемесячно оплачиваются взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения. |
| 7. Получение свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество, оказание услуг правового и технического характера при заключении договоров мены квартир. | 2 | 2 | 0 | Мероприятия по выморачиванию имущества не проводились в связи с отсутствием освободившегося частного фонда |
| 8. Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилищного фонда | 65 317,84 | 65 317,84 | 65 317,84 | За 9 месяцев 2019 года оказаны услуги по сбору, и начислению платы за наем муниципального жилого фонда |

Пояснительная записка:

За 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие показатели муниципальной программы:

-Оплачены счета за предоставление жилищно- коммунальных услуг по ул. Садовая д.16 586,10 кв.м. соответствии с МК от 31.12.2018 
№ 121   январь - май 2019 года.

-Оплачены взносы на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения: Январь - август 2019 года.

-Оказаны услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилищного фонда за 9 месяцев 2019 года.

В 2019 году вносились изменения постановлениями от 11.03.2019 № 99, от 10.06.2019 № 249, от 10.07.2019 № 310, 
от 11.09.2019 № 363.

На 2019 год запланировано 5 464,097 тыс.руб., использовано 3 559,985 тыс.руб.

# Text boxes

Исполнитель: Мишина Т.С.

Согласовано: Ренжин А.А. Андреева Л.А. Ковшарь Н.В., Захарова Н.Л. Мягкова О.А.

Разослано: дело, ОГХ, СФ, СБУ, СЭР МЗ, официальный сайт.