Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 09.01.2020 | № | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за 2019 год |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 10.10.2017г. № 524 (в редакции постановлений 
от 28.12.2017 № 656,  от 13.03.2018 № 116, от 26.03.2018 № 133, от 16.04.2018 № 201, 
от 29.05.2018 № 271, от 21.08.2018 № 411, от 24.10.2018 № 507, от 19.12.2018 № 644, 
от 28.12.2018 № 666, от 12.03.2019 № 102, от 03.06.2019 № 240, от 10.07.2019 № 309, 
от 29.08.2019 № 358, от 08.10.2019 № 409, от 27.11.2019 № 467, от 11.12.2019 № 483, 
от 23.12.2019 № 501), за 2019 год (приложение 1).

- Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной 
и экономической эффективности по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение» за 2019 год (приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» www.mo-svetogorsk.ru в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

И.о. главы администрации 	                     		                                                  А.А. Ренжин

Исполнитель: Антонова А.Ю.

Согласовано: Ренжин А.А.        Андреева Л.А.        Ковшарь Н.В.         Горюнова Г.Е.        Пугачева Е.М.

Разослано.: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению №

от «9» января 2020 года №2

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»

за 2019 год

(нарастающим итогом)

тыс. руб

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год | Объем финансирования Факт за 2019 год (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 20 000,000 | 0 | 0 | 20 000,000 |  | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,000 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке -в зимний период: - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз; -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз; -обслуживание 190 ед СОДД. |
| 2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО», ОУИ) | 593,180 | 0 | 0 | 593,180 |  | 593,180 | 0 | 0 | 593,180 |  | Закуплено цветочной рассады всего 13580 штук: Георгины 1 600 шт., Петуния ампельная 100 шт., Петуния 1 880 шт., Цинерария 4 100 шт., Сальвия 1500 шт., Агератум 100 шт., Бегония 250шт., Бархатцы (Кармен)1 750 шт., Бархатцы (Лимонная капля) 1 250 шт., Виола 970 шт., Пеларгония ампельная 80 шт. |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 348,095 | 0 | 0 | 348,095 |  | 348,095 | 0 | 0 | 348,095 |  | Высадка цветов в клумбы в количестве 13580 штук., услуги поливочной машины 7 м/часов, Услуги экскаватора 8 м/часов |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Монтаж/демонтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 951,905 | 0 | 0 | 951,905 |  | 951,905 | 0 | 0 | 951,905 |  | Услуги: - автовышки в количестве 102 м/часа, - крана в количестве 6 м/часов, - а/погрузчика 58 м/часов для монтажа/демонтажа новогодней атрибутики, монтажа и демонтажа праздничной атрибутики к празднованию «9 мая», «Дня России». Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 8-ми уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено отключение 73 консолей. Произведен монтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 12-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено подключение 60 консолей (из них произведен монтаж 5 новых консолей) Произведен монтаж/демонтаж: 120-ти флагов на опорах освещения, 2-х флаговых растяжек на опорах освещения, 1-й флажной конструкции, 28-ми баннеров на опорах освещения, 6-ти баннеров. |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 253,820 | 0 | 0 | 253,820 |  | 253,820 | 0 | 0 | 253,820 |  | Закуплено: флагов 150 шт., баннеров 1 шт., уличных гирлянд 4 штуки, елочных гирлянд 10 штук, новогодних консолей 8 штук |
| Содержание парка (вывоз мусора) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 141,000 | 0 | 0 | 141,000 |  | 141,000 | 0 | 0 | 141,000 |  | Обработано 20 га борщевика. |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 841,565 | 0 | 0 | 841,565 |  | 841,565 | 0 | 0 | 841,565 |  | Выкошено газонов S=153059 м2 |
| Обустройство детской и спортивной площадок в городском парке г. Светогорска; - ул. Еловая гп. Лесогорский | 2 650,359 | 0 | 2 000,000 | 650,359 |  | 2 650,359 | 0 | 2 000,000 | 650,359 |  | Установлено скейт-оборудование: радиус 1,5 м – 1 шт., плаза 0,42 м – 1 шт., рампа 1,2/1,5 м – 1 шт., рйел 0,35 – 1 шт., гранд бокс 0,3 м – 1 шт., мэнуал бокс 0,2 м – 1 шт., трибуна – 3 шт., многофункциональный тренажерный комплекс – 1 шт., информационный стенд – 1 шт. Выполнено обустройство детской игровой площадки по ул. Еловая, площадью 100 кв.м, установлено оборудование: игровой комплекс – 1 шт., скамья парковая – 2 шт., стойка баскетбольная детская – 1 шт., турник «трио» - 1 шт., качели «гнездо» - 1 шт. |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 602,000 | 0 | 0 | 602,000 |  | 602,000 | 0 | 0 | 602,000 |  | Выполнены работы по замене центробежного насоса, пуску фонтана и произведена консервация фонтана на зимний период. |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 9 283,850 | 0 | 0 | 9 283,850 |  | 9 283,850 | 0 | 0 | 9 283,850 |  | Обслуживание ТП в количестве 30 штук. |
| Получение актов технологического присоединения | 5,096 | 0 | 0 | 5,096 |  | 5,096 | 0 | 0 | 5,096 |  | Разработана 1 однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети. |
| Нанесение дорожной разметки | 428,831 | 0 | 0 | 428,831 |  | 428,831 | 0 | 0 | 428,831 |  | Нанесено 1364,85 м2 дорожной разметки. |
| Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 159,900 | 0 | 0 | 159,900 |  | 159,900 | 0 | 0 | 159,900 |  | Установлено 14 дорожных знаков (дорожный знак 3.11 8 т, 3.4 без тоннажа), 14 фундаментов, 14 стоек. Установлено 9 дорожных знаков («Дети» 2шт., «Парковка» 1 шт., «Инвалиды» 1 шт., «Преимущество встречного движения» 2шт., «Пешеходный переход» 1 шт., «Главная дорога» 2 шт.), 7 стоек, 2 фундамента. |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Генераторная пгт Лесогорский (от ул. Генераторная до тупика) | 6 104,213 | 0 | 5 654,332 | 449,881 |  | 6 104,212 | 0 | 5 654,332 | 449,880 |  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия S- 11 638 м2. Заменено 24 м труб. |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Л. Толстого (от пересечения с ул. Пограничная до многоквартирного дома № 16 по ул. Гарькавого) в МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 3 412,180 | 0 | 3 160,702 | 251,478 |  | 3 412,179 | 0 | 3160,702 | 251,477 |  | Выполнен ремонт автомобильной дороги из щебня S – 6 600 м2. |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рощинская г. Светогорска (от пересечения с ул. Спортивная до пересечения с ул. Ленина) | 1 541,323 | 0 | 1 318,100 | 223,223 |  | 1 541,323 | 0 | 1 318,100 | 223,223 |  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги S- 1 266 м2, ремонт тротуара S – 331 м2. |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Л. Толстого (от многоквартирного дома № 16 по ул. Гарькавого до пересечения с ул. Красноармейская) в МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района | 1 470,826 | 0 | 1 362,425 | 108,401 |  | 1 470,826 | 0 | 1 362,425 | 108,401 |  | Выполнен ремонт автомобильной дороги из щебня S – 2 538 м2. |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул. Заводская, ул. Пограничная, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Кирова, ул. Барочная, ул. Гарькавого, ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Красноармейская в г. Светогорске, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Труда в гп. Лесогорский и ул. Новая в дер. Лосево | 646,646 | 0 | 0 | 646,646 |  | 646,646 | 0 | 0 | 646,646 |  | Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общей S - 909 м2. |
| Выполнение работ по обустройству парковочных мест по ул. Рощинская в г. Светогорске. | 875,263 | 0 | 0 | 875,263 |  | 875,263 | 0 | 0 | 875,263 |  | Обустроено парковочных мест общей S – 381 м2. |
| Ремонт асфальтового покрытия проезда к многоквартирным домам № 1,3 по ул. Пограничная (от пересечения с ул. Победы до проезда вдоль дома № 7 по ул. Пограничная) в г. Светогорске | 2 249,950 | 0 | 0 | 2 249,950 |  | 2 249,950 | 0 | 0 | 2 249,950 |  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия S- 2 102 м2. |
| Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 |  | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 |  | Разработана 1 КСОДД |
| Ремонт асфальтового покрытия проезда между домами по ул. Рощинская д.5 и ул. Ленина д. 3 в г. Светогорске | 114,878 | 0 | 0 | 114,878 |  | 114,878 | 0 | 0 | 114,878 |  | Асфальтирование проезда площадью 95 м2. |
| Ямочный ремонт дворовой территории по адресу: г. Светогорск, ул. Гарькавого д. 10 | 139,834 | 0 | 0 | 139,834 |  | 139,834 | 0 | 0 | 139,834 |  | Произведен ямочный ремонт дворовой территории общей S – 104,3 м2 |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 |  | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 |  | Заключено 2 муниципальных контракта № 691 от 06.02.2019 и № 731 от 18.02.2019 на проверку сметной документации по ремонту дорог по ул. Генераторная пгт Лесогорский и ул. Рощинская, ул. Л. Толстого в г. Светогорске. |
| Оказание услуг по осуществлению технического контроля и надзора за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Светогорское городское поселение» | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 |  | 245,000 | 0 | 0 | 245,000 |  | Осуществлен технический надзор и контроль по 4 муниципальным контрактам по ремонту дорог по ул. Л. Толстого, ул. Рощинская в г. Светогорске и ул. Генераторная в гп. Лесогорский. |
| 6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Светогорское городское поселение" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Вырубка сухих деревьев | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО "Светогорское городское поселение" | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |  | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |  | Собрано и размещено на полигоне 204 м3 мусора. |
| Обустройство контейнерной площадки (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадку; устройство ограждения) для сбора бытового мусора в дер. Лосево, гп Лесогорский, г. Светогорск | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 8 460,000 | 0 | 8 037,000 | 423,000 |  | 8 417,700 | 0 | 7 996,815 | 420,885 |  | Выполнено создание мест накопления ТКО в количестве 47 шт. В результате проведения электронного аукциона по созданию мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов образовалась экономия денежных средств. Денежные средства не сняты ввиду не предоставления уведомления по расчетам между бюджетами и отсутствия заключенного дополнительного соглашения. |
| Строительство контейнерной площадки по адресу: гп. Лесогорский ул. Сентябрьская д. 2 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |  | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |  | Построена 1 контейнерная площадка на 1 металлический контейнер 0,75 м3 |
| Демонтаж контейнерных площадок | 72,091 | 0 | 0 | 72,091 |  | 72,090 | 0 | 0 | 72,090 |  | Демонтировано 6 контейнерных площадок |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| Выполнение работ по обваловке кладбищ на территории МО «Светогорское городское поселение» | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого по объектам капитальных вложений: | 62 180,805 |  | 21 532,559 | 40 648,246 |  | 62 138,502 | 0 | 21 492,374 | 40 646,128 |  |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 7 179,565 | 0 | 0 | 7 179,565 |  |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  | 6 738,066 | 0 | 0 | 6 738,066 |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  | 23 635,502 | 0 | 11 495,559 | 12 139,945 |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  | 24 585,369 | 0 | 9 996,815 | 14 588,552 |  |  |

Приложение 2

к Постановлению

от «9» декабря 2020 № 2

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Механизированная и ручная уборка дорог, проездов на территории МО "Светогорское городское поселение" в зимнее и летнее время, м2; | 0 | 752105 | 752105 | Работы выполнены |
| Ежегодное выкашивание газонов на территории на территории МО «Светогорское городское поселение», м2 | 0 | 357985 | 357985 | Работы выполнены |
| Закупка и высаживание цветочной рассады, уход за клумбами и зелеными насаждениями, шт. | 0 | 13580 | 13580 | Работы выполнены. |
| Ежегодная подготовка к праздникам (Новый год, День Победы, День города Светогорска) и оформление территории населенных пунктов г. Светогорск, пгт Лесогорский, дер. Лосево на период проведения праздника | 0 | 115/989 | 321/469 | Работы выполнены. |
| Электроизмерительные работы сетей фонтана (г. Светогорск ул. Лесная), кВ | 0 | 0,4 | 0,4 | Работы выполнены |
| Ежегодного нанесения дорожной разметки г. Светогорск, м2 | 0 | 1364,85 | 1364,85 | Работы выполнены |
| Обслуживание дорожных знаков, шт. | 0 | 190 | 190 | Работы выполнены |
| Содержание и техническое обслуживание объектов наружного уличного освещения (пгт Лесогорский, г. Светогорск), км; а также, ТП и столбов наружного освещения со светильниками в количестве, - шт. | 0 | 921 35170 23 | 921 35170 23 | Работы выполнены. |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, м2; | 0 | 2264 | 25633,30 | Работы выполнены |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, м2 | 0 | 1000 | 0 | Денежные средства не запланированы. Реализация мероприятий по ремонту дворовых территорий осуществляется в МП «Формирование комфортной городской среды» |
| Ликвидация несанкционированных свалок, м3 | 0 | 125 | 0 | Денежные средства не запланированы, ввиду дефицита бюджета. |
| Ежегодная вырубка сухостойных деревьев, шт. | 0 | 50 | 0 | Денежные средства не запланированы, ввиду дефицита бюджета. |
| Проведения мероприятий по борьбе с борщевиком, га | 0 | 20 | 20 | Работы выполнены |
| Содержание кладбищ, га | 0 | 13 | 0 | Денежные средства не запланированы, ввиду дефицита бюджета. |

Пояснительная записка

В результате реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов 
МО «Светогорское городское поселение» за 2019 год достигнуты следующие результаты:

1. Обеспечение чистоты и безопасности дорожного движения за счет:

- механизированной уборки 752 105м2 дорог, проездов в зимнее и летнее время на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

2. Озеленение территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за счет:

-высадки 13580 цветов и ухода за клумбами, и зелеными насаждениями на территории МО «Светогорское городское поселение»;

-выкашивания 357 985 м2 газонов на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

3.Обеспечение условий для массового отдыха жителей за счет:

- праздничного оформления территории МО (на период проведения Новогодних праздников, Дня Победы и Дня города), закуплено: флагов 150 шт., баннеров 1 шт.

4.Повышение безопасности дорожного движения за счет:

- нанесения дорожной разметки в г. Светогорске, общей площадью -1364,85 м2;

-обслуживание наружного уличного освещения общей протяженностью – 42,147 км.

- установлено 14 дорожных знаков.

5. Повышение качества асфальтобетонных покрытий улиц, проездов и дворовых территорий, за счет:

- организации и проведения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог общей площадью – 25 633,30 м2 на территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение».

6. Повышение уровня санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за счет мероприятий:

-Установлена контейнерная площадка;

- Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО «Светогорское городское поселение» объемом 204 м3.

7. Вносились изменения Постановлениями от 12.03.2019 № 102, от 03.06.2019 № 240, от 10.07.2019 № 309, от 29.08.2019 № 358, от 08.10.2019 № 409, от 27.11.2019 № 467, от 11.12.2019 № 483, от 23.12.2019 № 501.