Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 03.04.2020 | № | 167 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» за 1 квартал 2020 года |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение", администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 10.10.2017г. № 524 (в редакции постановлений 
от 28.12.2017 № 656,  от 13.03.2018 № 116, от 26.03.2018 № 133, от 16.04.2018 № 201, от 29.05.2018 № 271, от 21.08.2018 № 411, от 24.10.2018 № 507, от 19.12.2018 № 644, от 28.12.2018 № 666, от 12.03.2019 № 102 от 03.06.2019 № 240, от 10.07.2019 № 309, от 29.08.2019 № 358, от 08.10.2019 № 409, от 27.11.2019 № 467, от 11.12.2019 № 483, от 23.12.2019 № 501, от 28.01.2020 № 33), за 1 квартал 2020 года (приложение 1).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 								С.В. Давыдов

Исполнитель: Сыса Ю.Н.

Согласовано: Ренжин А.А.	Андреева Л.А.	Ковшарь Н.В.	Горюнова Г.Е.	Пугачева Е.М.

Разослано.: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению

от «3» апреля 2020 года №167

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»

за 1 квартал 2020 года

(нарастающим итогом)

тыс.руб

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2020 год | Объем финансирования Факт за 1 квартал 2020 года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 10500,000 | 0 | 0 | 10500,000 |  | 4 502,832 | 0 | 0 | 4 502,832 |  | Проведены мероприятия по мех.уборке -в зимний период: - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз; -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз; -обслуживание 190 ед СОДД. |
| 2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Монтаж/демонтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО», ОУИ) | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |  | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 |  | Услуги а/погрузчика в количестве 30 м/часов для демонтажа новогодней атрибутики. Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 12-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено отключение 60 консолей |
| Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Содержание парка (вывоз мусора) | 129,873 | 0 | 0 | 129,873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие по борьбе с борщевиком | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Обустройство детской и спортивной площадок в городском парке г. Светогорска | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Разработка дизайн проектов г. Светогорск | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл.сетей при увеличении мощностей) | 9 000,000 | 0 | 0 | 9 000,000 |  | 2 812,943 | 0 | 0 | 2 812,943 |  | Обслуживание ТП в количестве 32 штук. |
| Получение актов технологического присоединения | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |  | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |  | Получены акты тех. присоединения на основании МК 05-013/2020 ПКП от 10.02.2020, по адресу: г. Светогорск, ул. Красноармейская, д.3 |
| Нанесение дорожной разметки | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Разработка проектов наружного уличного освещения | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 512,27 | 0 | 0 | 512,27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Спортивная в г. Светогорске (от пересечения с ул. Пограничная до пересечения с ул. Красноармейская) | 11 110,260 | 0 | 9 999,234 | 1 111,026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Пограничная в г. Светогорске (от пересечения с ул. Победы до остановки «Больница») | 6 848,748 | 0 | 6 163,873 | 684,875 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Труда в гп. Лесогорский (от начала перекрестка со Школьным переулком до дома № 7 по ул. Труда) | 826,271 | 0 | 743,644 | 82,627 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги по улице Выборгское шоссе в гп. Лесогорский (от пересечения с ул. Береговая до поворота на ДРСУ) | 1 455,802 | 0 | 1 046,600 | 409,202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |  | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |  | Заключен 1 муниципальный контракт № 885 от 14.01.2020 на проверку сметной документации по ремонту дорог по ул. Труда в гп Лесогорский и ул. Спортивная, ул. Пограничная в г. Светогорске. |
| 6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Светогорское городское поселение" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Вырубка сухих деревьев | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| Содержание кладбищ | 350,127 | 0 | 0 | 350,127 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого по объектам капитальных вложений: | 44 403,351 |  | 17 953,351 | 26 450,000 |  | 7 716,775 | 0 | 0 | 7 716,775 |  |  |
| 1-й квартал |  |  |  |  |  | 7 716,775 | 0 | 0 | 7 716,775 |  |  |
| 2-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |