Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 03.04.2020 | № | 173 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за 1 квартал 2020 год |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. Постановлений от 30.09.2013 № 265, от 15.10.2015 № 384, от 10.02.2020 №59), администрация МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет за 1 квартал 2020 года о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории 
МО «Светогорское городское поселение», утвержденной постановлением администрации 
от 25.10.2013г. № 324 (с изменениями постановлений от 21.11.2014 № 403,
от 02.07.2015 №226, от 29.09.2015 № 354, от 25.12.2015 г. № 504, от 20.02.2016 № 88,
от 14.06.2016 № 312, от 11.08.2016 № 475, от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017 №132,
от 28.06.2017 № 337, от 18.10.2017 № 525, от 28.12.2017 № 654, от 28.02.2018 № 100,
от 29.05.2018 № 272, от 06.08.2018 №387, от 28.12.2018 № 668, от 11.03.2019 № 97№ 213 
от 30.04.2019, от 10.07.2019 № 308, от 12.12.2019 № 487, от 28.01.2020 № 34) 
(Приложение 1).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.

Глава администрации 								С.В. Давыдов

Исполнитель: Сыса Ю.Н.

Согласовано: Ренжин А.А.	Андреева Л.А.	Ковшарь Н.В.	Горюнова Г.Е.	Пугачева Е.М.

Разослано: в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ, сайт

Приложение № 1

к Постановлению № _____

от «____» _________ 2020 года

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 1 квартал 2020 года

(нарастающим итогом)

(тыс.руб.)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2020 год | Объем финансирования за 1 квартал 2020года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| .1.Разработка схемы газоснабжения | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2015 г. |
| 2.Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2015 г |
| 3.Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул. Гагарина д.1, ул. Гагарина д.3, ул.Московская, д.18 ул.Садовая д.1 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  |
| 4.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | -мероприятие реализовано в 2017 |
| 5.Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия в 2019 году –не запланирована |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2020 год | Объем финансирования за 1 квартал 2020года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.Ремонт участка труб хоз.-фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул.Спортитвная г.Светогорск Количество:250 пм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятие реализовано в 2016 |
| 7.Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул. Красноармейская Общая протяженность:540пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия в 2019 году –не запланирована |
| .8.Выполнение работ по очистке дренажно-ливневой системы МО «Светогорское городское поселение» | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия в 2019 году –не запланирована |
| .9.Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул.Красноармейская г.Светогорск Протяженность:70 пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | реализация мероприятия в 2019 году не запланирована |
| 10.Ремонт участка труб хозяйственно-фекальной канализационной системы по адресу:дер.Лосево, ул.Новая, д.8-ул.Новая, д.6 Протяженность:178 пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 11.Ремонт участка труб теплосети «транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул.Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул.Ленина, д.5 в г.Светогорске Протяженность:80пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2020 год | Объем финансирования за 1 квартал 2020года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Общая протяженность: 200 п.м. | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | работы выполнены в 2016 году |
| 13.Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул.Красноармейская, д.2, г.Светогорск Общая протяженность:180 п.м. | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | работы выполнены в 2016 году |
| 14.Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул.Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие в 2019 г. не запланировано |
| 15.Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г.Светогорске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 16.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 |
| 17.Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 |
| 18.Оказание услуг по проверке сметной документации | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | - | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 | - | Оказаны услуги по проверке 1 сметной документации по объекту – капитальный ремонт участка тепловой сети «Южный микрорайон» на основании МК от 24.12.2019 г. № 884. |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2020 год | Объем финансирования за 1 квартал 2020года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.Ремонт труб хоз.-фекальной канализационной системы по ул.Московская д.10 до смотрового колодца КК-259 Протяженность:56 пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие в 1 кв. 2019 г. не запланировано |
| 20.Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 году |
| 21.Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие реализовано в 2017 году |
| 22.Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32) Количество:3 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | реализация мероприятия осуществлена в 2018 году |
| 23.Капитальный ремонт труб водопровода и теплосетиот котельной детского дома по ул.Советов, д.7 до МКД № 5 ул.Советов пгт Лесогороский | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие в 2019 не запланировано |
| 24.Актулизация схемы газоснабжения Количество: 1 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2020 год | Объем финансирования за 1 квартал 2020года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25.Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул.Октябрьская до д.6 ул.Октябрьская пгт Лесогорский Протяженность:90пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | мероприятие реализовано в 2018 году |
| 26.Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системыпгт Лесогорский от перекрестка ул.Московская-ул.Ленинградское шоссе (автодорога) до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул.Набережная Протяженность:1100 пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие в 2020 не запланировано |
| 27.Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул.Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный» Протяженность:270 пм | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  | мероприятие в 2020 году не запланировано |
| 28.«Замена с поставкой центробежного консольного насоса ЦНК 150/315.334-45/4-400для блок модульной котельной пгт Лесогорский» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | реализация мероприятия в 2020 году не запланирована |
| 29.Ремонт участка труб дренажно – ливневой системы по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 1 Протяженность:238 пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | по условиям м/к №0145300017218000089-0125960-01 от 26.11.2018 г оплата за выполненные работы- 2 кв.2019 г. |
| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования план на 2020 год | Объем финансирования за 1 квартал 2020года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30.Устройство дренажно – ливневой системы в городском парке г. Светогорска Протяженность:200 пм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2019 г. |
| 31. Прокладка труб тепловой сети в г. Светогорске (ул. Победы от ТК-62 до существующей тепловой сети в ППУ Ø 133 мм) | 3783,173 | 0 | 0 | 3783,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32. Прокладка участка труб канализационной сети в г. Светогорске, ул. Победы, от КК-944 до КК-939 | 2885,555 | 0 | 0 | 2885,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33. Прокладка участка труб ливневой канализационной сети в г. Светогорске, ул. Победы от ЛК -414 до территории ФОК | 774,272 | 0 | 0 | 774,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. Прокладка магистральной теплосети «Южный микрорайон» (маг. «Марс», маг. «Пятерочка») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого | 7500,000 | 0,0 | 0,0 | 7500,000 | 0,0 | 57,000 | 0,0 | 0,0 | 57,000 | 0,0 |  |