Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 05.10.2020 | № | 471 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2020 года |

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013г. № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение" (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384, 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 №200, от 30.07.2020 №377), администрация МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.​ Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение» утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 28.12.2017г. № 652 (в редакции постановлений от 11.04.2018 № 194, 
от 16.05.2018 № 248, от 12.03.2019 № 101, от 28.03.2019 № 139, от 28.05.2019 №235, 
от 25.10.2019 № 426, от 27.01.2020 № 30, от 23.04.2020 № 209, от 21.05.2020 № 246, 
от 16.06.2020 № 299, от 20.07.2020 №361, от 20.08.2020 №393), за 9 месяцев 2020 года (приложение 1).

2. Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО "Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2020 года (приложение 2).

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 							С.В. Давыдов

Исполнитель: Сыса Ю.Н.

Согласовано: Андреева Л.А.	Ковшарь Н.В.	Горюнова Г.Е.	Пугачева Е.М.

Разослано.: в дело, по списку согласования, сайт

Приложение № 1

к Постановлению

от «5» октября 2020 года №471

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение»

за 9 месяцев 2020 года

(нарастающим итогом)

Руб.

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2020 год | Объем финансирования Факт за 9 месяцев 2020 года (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий, в том числе: | 11874286,00 | 0 | 10390000,00 | 1484286,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. Благоустройство дворовой территории по адресу: гп. Лесогорский, ул. Труда д. 1а, ул. Подгорная, д. 2, ул. Ленинградское шоссе д. 32 | 8000000,00 | 0 | 7000000,00 | 1000000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2020 года |
| 1.7.Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д. 3 | 3874286,00 | 0 | 3390000,00 | 484286,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2020 года |
| 2.Благоустройство общественных территорий в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий на 2020 год не запланирована |
| 2.1.Благоустройство городского парка г. Светогорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий на 2020 год не запланирована |
| 2.2.Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры по адресу: г. Светогорск, ул. Победы, д. 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий на 2020 год не запланирована |
| 2.3. Благоустройство городской площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 год денежных средств в бюджете МО |
| 2.4. Благоустройство территории прилегающей к мосту через ручей Грязный, в районе домов 4,6 по ул. Спортивной в г. Светогорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 год денежных средств в бюджете МО |
| 2.5. Благоустройство территории для массовых гуляний по адресу: гп Лесогорский, пер. Школьный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 год денежных средств в бюджете МО |
| 2.6. Благоустройство территории берега озера Ворошиловское в д. Лосево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | реализация мероприятия не запланирована, в связи с отсутствием предусмотренных на 2020 год денежных средств в бюджете МО |
| Итого по объектам капитальных вложений: | 11 874 286,00 | 0 | 10 390 000,00 | 1 484 286,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2

к Постановлению

от «5» октября 2020 № 471

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство дворовых территорий | 500 | 11 236 | 0 | Работы запланированы на IV квартал 2020 года |
| Благоустройство общественных территорий | 500 | 0 | 0 | Работы не запланированы |

Пояснительная записка

- Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение» за 9 месяцев 2020 года показал, что все цели и задачи, поставленные в программе, решаются, целевые индикаторы и показатели программы в 2020 году будут достигнуты.

- В период январь - сентябрь 2020 года в программу постановлениями от 27.01.2020 № 30, от 23.04.2020 № 209, от 21.05.2020 № 246, от 20.07.2020 № 361, от 20.08.2020 № 393 внесены изменения.