Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 20.01.2021 | № | 38 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО "Светогорское городское поселение» |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.5.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255 (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, от 15.10.2015 №384, от 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 № 200, от 30.07.2020 №377), администрация 
МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Принять к сведению информацию о достигнутых промежуточных результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО "Светогорское городское поселение» утверждённую постановлением администрации от 28.12.2017 № 652 (в редакции постановлений 
от 11.04.2018 № 194, от 16.05.2018 № 248, от 12.03.2019 № 101, от 28.03.2019 № 139,
от 28.05.2019 № 235, от 25.10.2019 № 426, от 27.01.2020 № 30, от 23.04.2020 № 209,
от 21.05.2020 № 246, от 16.06.2020 № 299, от 20.07.2020 № 361, от 20.08.2020 №393,
от 21.10.2020 № 519) за период с 2018 по 2020 годы (Приложение 1).

- Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО "Светогорское городское поселение» с 2018 по 2020 годы (Приложение 2).

- Считать удовлетворительной работу администрации МО «Светогорское городское поселение» по итогам реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО "Светогорское городское поселение» за период с 2018 по 2020 годы.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации 							А.А. Ренжин

Исполнитель: Сыса Ю.Н.

Согласовано: Андреева Л.А.	 Горюнова Г.Е. 		Ковшарь Н.В. 		 Пугачёва Е.М.

Разослано: дело, СФ, СЭР, СБУ, сайт npavrlo.ru, www.mo-svetogorsk.ru

Приложение 1 к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «20» января 2021    № 38

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО "Светогорское городское поселение» за период с 2018 по 2020 годы

(рублей)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Год реализации | Объем финансирования План | Объем финансирования Факт (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Благоустройство дворовых территорий, в том числе: | 2018 | 15 400 000,00 | 3 408 778,92 | 11 221 173,53 | 770 047,55 | 0 | 15 400 000,00 | 3 408 778,92 | 11 221 173,53 | 770 047,55 | 0 |  |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | 11874286,00 | 0 | 10390000,00 | 1484286,00 | 0 | 7882799,92 | 0 | 6897449,76 | 985350,16 | 0 |  |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск ул. Спортивная д. 6 | 2018 | 6 999 999,99 | 1 549 444,96 | 5 100 533,42 | 350 021,61 | 0 | 6 999 999,99 | 1 549 444,96 | 5 100 533,42 | 350 021,61 | 0 | Асфальтировано территории S = 2484 м2, установлено 11 опор уличного освещения (18 светильников), 4 вазона, 1 велопарковка, 7 скамеек, 7 урн, 1 детский игровой комплекс, 1 песочница, 1 качели. Высажено 180 кустарников. Резиновое покрытие детской площадки S= 90 м2. Посев газона S= 1744 м2. Нанесено дорожной разметки – 35 м2. Установлено 6 бетонных полусфер. |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: пгт Лесогорский ул. Труда д. 1,3 | 2018 | 3 650 000,01 | 807 924,88 | 2 659 563,86 | 182 511,27 | 0 | 3 650 000,01 | 807 924,88 | 2 659 563,86 | 182 511,27 | 0 | Асфальтировано территории S = 715 м2, установлено 5 опор уличного освещения (10 светильников), 4 вазона, 6 скамеек, 4 урны, 1 детский игровой комплекс, 1 песочница, 1 баскетбольное кольцо, 1 качели. Высажено 40 кустарников. Резиновое покрытие детской площадки S= 150 м2. Посев газона S= 555 м2. Нанесено дорожной разметки – 6 м2. |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: дер. Лосево ул. Новая д. 6,8 | 2018 | 4 750 000,00 | 1 051 409,08 | 3 461 076,25 | 237 514,67 | 0 | 4 750 000,00 | 1 051 409,08 | 3 461 076,25 | 237 514,67 | 0 | Асфальтировано территории S = 1 358 м2, установлено 8 опор уличного освещения (15 светильников), 3 вазона, 1 велопарковка, 11 скамеек, 7 урн, 1 детский игровой комплекс, 1 песочница, 3 тренажера, 1 клумба. Высажено 76 кустарников. Резиновое покрытие детской площадки S= 105 м2. Посев газона S= 860 м2. |
| 1.4. Благоустройство дворовой территории по адресу: гп. Лесогорский, ул. Труда д. 1а, ул. Подгорная, д. 2, ул. Ленинградское шоссе д. 32 | 2020 | 8000000,00 | 0 | 7000000,00 | 1000000,00 | 0 | 4008514,21 | 0 | 3507449,85 | 501064,36 | 0 | Выполнено частичное благоустройство дворовой территории, установлено: -тренажёры 3 шт, -песочница, -балансир, -качели двойные, -скамьи 12 шт, -урны 12 шт, -качель «гнездо», -опоры ж/б со светильниками 5 шт, -мачта осветительная 1шт. |
| 1.7. Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д. 3 | 2020 | 3874286,00 | 0 | 3390000,00 | 484286,00 | 0 | 3874285,71 | 0 | 3389999,91 | 484285,80 | 0 | Выполнено благоустройство дворовой территории: установлено: -12 скамеек, -12 урн, -композиция из цветочных вазонов, -ограждение зоны отдыха, - 5 столбов освещения с 2 –ми светильниками, -высажено 120 кустов сирени, -обустроены дополнительные парковочные места, -установлены 2 искусственные дорожные неровности, -посеян газон, -нанесена дорожная разметка. |
| Благоустройство общественных территорий в том числе: | 2018 | 5 652 700,00 | 1 251 221,08 | 4 118 826,47 | 282 652,45 | 0 | 5 652 700,00 | 1 251 221,08 | 4 118 826,47 | 282 652,45 | 0 |  |
|  | 2019 | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 |  |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Благоустройство городского парка г. Светогорска | 2018 | 5 652 700,00 | 1 251 221,08 | 4 118 826,47 | 282 652,45 | 0 | 5 652 700,00 | 1 251 221,08 | 4 118 826,47 | 282 652,45 | 0 | Выполнены работы по укладке тротуарной плитке S= 1882,5 м2. Озеленение территории S= 2948 м2. Установлено: 3 скамейки, 2 велопарковки, 5 урн. |
|  | 2019 | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 | 6 235 285,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 285,00 | 0 | Произведено благоустройство городского парка. Выполнено устройство резинового покрытия 331 кв.м, устройство тротуарной плитки 329,56 кв.м, асфальтирование площадки под установку скейт-оборудования 777 кв.м. Установлено металлическое ограждение по периметру скейт-площадки 116 м. Высажено кустарников 204 шт. Высажен газон 177 кв.м. Установлены 2 осветительные мачты (2 опоры, 6 светильников). Произведен монтаж уличного оборудования: скамья со спинкой-2шт, скамья-шезлонг -3 шт., урна-7шт, скамья «куб»-3 шт., установлен портал «Светогорск»-1шт., деревянный настил в районе портала-30 кв.м., сиденье на подпорную стенку – 63 м., скамья-1шт., информационный щит -1шт., сиденье-гнездо-1шт. |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 2.2.Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры по адресу: г. Светогорск, ул. Победы, д. 37 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 2.3. Благоустройство городской площади | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 2.4. Благоустройство территории, прилегающей к мосту через ручей Грязный, в районе домов 4,6 по ул. Спортивной в г. Светогорске | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 2.5. Благоустройство территории для массовых гуляний по адресу: гп Лесогорский, пер. Школьный | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 2.6. Благоустройство территории берега озера Ворошиловское в д. Лосево | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Всего за 2018 год |  | 21 052 700,00 | 4 660 000,00 | 15 340 000,00 | 1 052700,00 | 0 | 21 052 700,00 | 4 660 000,00 | 15 340 000,00 | 1 052 700,00 | 0 |  |
| Всего за 2019 год |  | 6 235 284,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235284,00 | 0 | 6 235 284,00 | 1 760 000,00 | 3 240 000,00 | 1 235 284,00 | 0 |  |
| Всего за 2020 год |  | 11 874 286,00 | 0 | 10 390 000,00 | 1 484286,00 | 0 | 7 882 799,92 | 0 | 6 897 449,76 | 985 350,16 | 0 |  |
| Итого по программе |  | 39 162 270,00 | 6 420 000,00 | 28 970 000,00 | 3 772270,00 | 0 | 35 170 783,92 | 6 420 000,00 | 25 477 449,76 | 3 273 334,16 | 0 |  |

Приложение 2 к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от 20.01.2021 №38

Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО "Светогорское городское поселение» за период с 2015 по 2020 годы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Благоустройство дворовой территории | м2 | 500 | 33 686 | 19 286 | Досрочное завершение программы |
| Благоустройство общественной территории | м2 | 500 | 46 522,5 | 3722,5 | Досрочное завершение программы |