Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 01.02.2021 | № | 59 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.5.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утверждённого постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255 (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, от 15.10.2015 №384, от 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 № 200, от 30.07.2020 №377), администрация 
МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Принять к сведению информацию о достигнутых промежуточных результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» утверждённую постановлением администрации от 25.10.2013 №324 (с изменениями постановлений от 21.11.2014 № 403, от 02.07.2015 №226, от 29.09.2015 № 354, 
от 25.12.2015 г. № 504, от 20.02.2016 № 88, от 14.06.2016 № 312, от 11.08.2016 № 475, 
от 20.12.2016 № 725, от 15.03.2017 №132, от 28.06.2017 № 337, от 18.10.2017 № 525,
от 28.12.2017 № 654, от 28.02.2018 № 100, от 29.05.2018 № 272, от 06.08.2018 №387,
от 28.12.2018 № 668, от 11.03.2019 № 97№ 213 от 30.04.2019, от 10.07.2019 № 308,
от 12.12.2019 № 487, от 28.01.2020 № 34, от 07.04.2020 № 180, от 23.04.2020 № 208,
от 21.05.2020 № 248, от 16.06.2020 № 298, от 16.09.2020 № 423, от 21.10.2020 № 517,
от 03.12.2020 № 594) за период с 2014 по 2020 годы (Приложение 1).

- Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной 
и экономической эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» с 2014 по 2020 годы (Приложение 2).

- Считать удовлетворительной работу администрации МО «Светогорское городское поселение» по итогам реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за период с 2014 по 2020 годы.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Светогорское городское поселение» Ренжина А.А.

Глава администрации 								Е.Е. Цой

Исполнитель: Сыса Ю.Н.

Согласовано:	Андреева Л.А.	 Горюнова Г.Е. 	Ковшарь Н.В. 	 Пугачёва Е.М.	Ренжин А.А.

Разослано: дело, СФ, СЭР, СБУ, сайт npavrlo.ru, www.mo-svetogorsk.ru

Приложение 1 к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «1» февраля 2021   № 59

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за период с 2014 по 2020 годы

(рублей)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Год реализации | Объем финансирования План | Объем финансирования Факт (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Разработка схемы газоснабжения | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2015 | 595 000 | 0 | 0 | 595 000 | 0 | 595 000 | 0 | 0 | 595 000 | 0 | Разработана 1 (одна) схема газоснабжения МО «Светогорское ГП» |
|  | 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский | 2014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2015 | 1020 357 | 0 | 0 | 1020 357 | 0 | 1020 357 | 0 | 0 | 1020 357 | 0 | Произведен ремонт 60м магистральной фекальной канализации с врезкой 2 присоединений канализационных трубопроводов к существующей сети |
|  | 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул. Гагарина д.1, ул. Гагарина д.3, ул. Московская, д.18 ул. Садовая д.1 Общая протяженность:480пм | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 4. Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д.6 (до ввода в дом) Протяженность:80пм | 2014 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | 583912 | 0 | 0 | 583912 | 0 | 583912 | 0 | 0 | 583912 | 0 | -заключен мк №0145300017217000055-0125960-01 от 28.07.2017 -отремонтировано 80 п.м. существующей тепловой сети |
|  | 2016 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 5. Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации Количество:1 шт. | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 6. Ремонт участка труб хоз.-фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул. Спортивная г. Светогорск Количество:250 пм | 2014 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | 1296000 | 0 | 0 | 1296000 | 0 | 1296000 | 0 | 0 | 1296000 | 0 | Произведен ремонт 250 п м существующей магистральной хоз.фекальной канализационной сети |
|  | 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 7. Ремонт магистральной тепловой сети г. Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул. Красноармейская Общая протяженность:540пм | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 8. Выполнение работ по очистке дренажно-ливневой системы МО «Светогорское городское поселение» | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 9. Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул. Красноармейская г. Светогорск | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 10. Ремонт участка труб хозяйственно-фекальной канализационной системы по адресу: дер. Лосево, ул. Новая, д.8-ул.Новая, д.6 Протяженность:178 пм | 2014 2015 2016 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | 1 600 345 | 0 | 0 | 1 600 345 | 0 | 1 600 345 | 0 | 0 | 1 600 345 | 0 | отремонтировано 178 пм участка хозяйственно-фекальной системы |
|  | 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 11. Ремонт участка труб теплосети «транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул. Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул. Ленина, д.5 в г. Светогорске Протяженность:80пм | 2014 2015 2016 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | 589618 | 0 | 0 | 589618 | 0 | 589618 | 0 | 0 | 589618 | 0 | отремонтировано с прокладкой дренажной сети 80 пм участка тепловой сети |
|  | 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 12. Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу г. Светогорск, ул. Победы Протяженность:200пм | 2014 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | 958892 | 0 | 0 | 958892 | 0 | 958892 | 0 | 0 | 958892 | 0 | Произведен ремонт 200 п м существующей магистральной тепловой сети |
|  | 2017 | 639261 | 0 | 0 | 639261 | 0 | 639261 | 0 | 0 | 639261 | 0 |  |
|  | 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 13. Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская д.2, г. Светогорск Протяженность:180 пм | 2014 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2016 | 1441108 | 0 | 0 | 1441108 | 0 | 1441108 | 0 | 0 | 1441108 | 0 | Произведен ремонт 180 п м существующей магистральной водопроводной сети |
|  | 2017 | 980994 | 0 | 0 | 980994 |  | 980994 | 0 | 0 | 980994 | 0 |  |
|  | 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 14. Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул. Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 15. Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г. Светогорске | 2014 2015 2016 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | 1660312 | 0 | 0 | 1660312 | 0 | 1660312 | 0 | 0 | 1660312 | 0 | осуществлена поставка 2 насосов |
|  | 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 16. Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом) Протяженность:116пм | 2014 2015 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | 590000 | 0 | 0 | 590000 | 0 | 590000 | 0 | 0 | 590000 | 0 | Заключен мк №0145300017217000078-0125960-02-13.09.2017 Выполнены работы по замене существующего котлового контура отопления с подпиточным насосом |
|  | 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 17. Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2014 2015 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | Разработана 1 программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  | 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 18. Оказание услуг по проверке сметной документации Количество:6 шт. | 2014 2015 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | 0 | выполнена проверка 2 сметных расчетов, в т.ч.: - «Выполнение работ по реконструкции участка труб магистральной теплотрассы» Южный микрорайон», г. Светогорск» от ТК-65 (граница эксплуатационной ответственности в районе железнодорожного моста по ул. Победы) до ТК-61 (ул. Красноармейская в районе жилого дома № 2); - «Выполнение работ по замене котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32 с заменой трубопроводов и запорной арматуры обвязки теплового контура БМК пгт Лесогорский» |
|  | 2018 | 41000 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 41000 | 0 | • оказание услуг по проверке (корректировке) сметной документации с получением положительного заключения экспертизы по выполнению работ «Замена с поставкой центробежного консольного насоса ЦНК 150/315.334-45/4-40 для блок модульной котельной пгт Лесогорский» |
|  | 2019 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 0 | оказаны услуги по проверке 3 –х локально-сметных расчетов |
|  | 2020 | 122000 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 122000 | 0 | Оказаны услуги по проверке 2 сметных документаций по ремонту участков тепловой сети. |
| 19. Ремонт труб хоз.-фекальной канализационной системы по ул. Московская д.10 до смотрового колодца КК-259 Протяженность:56 пм | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 20. Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт Лесогороский, ТК-1 (ул.Садовая,17-ул.Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда, д.7 | 2014 2015 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | 372540 | 0 | 0 | 372540 | 0 | 372540 | 0 | 0 | 372540 | 0 | -заключен мк №145300017217000086-0125960-01 от 13.09.2017; -работы выполнены в 4 кв.2017; отремонтирован участок магистральной теплотрассы, протяженностью 40 п.м. |
|  | 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 21. Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л.Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) Протяженность:23 пм | 2014 2015 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2017 | 485863 | 0 | 0 | 485863 | 0 | 485863 | 0 | 0 | 485863 | 0 | Заключен мк №0145300017217000128-0125960-01-12.12.2017 Осуществлена прочистка 23 м3 водопропускных труб от мокрого ила и грязи |
|  | 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 22. Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32) Количество:3 шт. | 2014 2015 2016 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | 6303166 | 0,0 | 5653166 | 650000 | 0,0 | 6303166 | 0,0 | 5653166 | 650000 | 0 | осуществлена замена 3 котлов КСВа 2,5 ГС ВК-32 на БМК пгт Лесогорский |
|  | 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 23. Капитальный ремонт труб водопровода и теплосети от котельной детского дома по ул. Советов, д.7 до МКД № 5 ул. Советов пгт Лесогорский Протяженность:390пм | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 24. Актуализация схемы газоснабжения Количество: 1 шт. | 2014 2015 2016 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | 99900 | 0 | 0 | 99900 | 0 | 99900 | 0 | 0 | 99900 | 0 | Оказаны услуги по актуализации 1 схемы газоснабжения |
|  | 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 25. Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул. Октябрьская до д.6 ул. Октябрьская пгт Лесогорский Протяженность:90пм | 2014 2015 2016 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2018 | 530954 | 0 | 0 | 530954 | 0 | 530954 | 0 | 0 | 530954 | 0 | отремонтировано 90 пм тепловой магистральной сети |
|  | 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 26. Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системы пгт Лесогорский от перекрестка ул. Московская-ул. Ленинградское шоссе (автодорога) до КОС и хоз.фекальной канализации жилых домов по ул. Набережная Протяженность:1100 пм | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 27. Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул. Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный» Протяженность:270 пм | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 28. «Замена с поставкой центробежного консольного насоса ЦНК 150/315.334-45/4-400 для блок модульной котельной пгт Лесогорский» | 2014 2015 2016 2017 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | 1 781893 | 0 | 1581893 | 200000 | 0 | 1 384809 | 0,0 | 1 229433 | 155376 | 0 | Поставили и установили центробежный консольный насос-1шт |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 29. Ремонт участка труб дренажно – ливневой системы по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 1 Протяженность:238 пм | 2014 2015 2016 2017 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | 3 656569 | 0,0 | 0,0 | 3 656569 | 0 | 3 656569 | 0,0 | 0,0 | 3 656569 | 0 | работы выполнены: отремонтирован участок труб дренажно-ливневой системы, протяженностью 238 пм |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 30. Выполнение работ по строительству ливневой канализации (участок-городской парк) Протяженность:200 пм | 2014 2015 2016 2017 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | 1 005021 | 0 | 0 | 1 005021 |  | 1 005021 | 0 | 0 | 1 005021 |  | обустроено 200 пм ливневой канализации (участок городской парк) |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 31. Прокладка труб тепловой сети в г. Светогорске (ул. Победы от ТК-62 до существующей тепловой сети в ППУ Ø 133 мм) | 2020 | 2529453 | 0 | 0 | 2529453 | 0 | 2529452,33 | 0 | 0 | 2529452,33 | 0 | Проложено 380 пм труб тепловой сети в г. Светогорске (ул. Победы от ТК-62 до существующей тепловой сети в ППУ Ø 133 мм) на основании МК № 0145300017220000004 от «10» марта 2020 года |
| 32. Прокладка участка труб канализационной сети в г. Светогорске (ул. Победы, от КК-944 до КК-939; от КК-1 до КК-936; подготовка земельного участка для прокладки канализации) | 2020 | 1199910 | 0 | 0 | 1199910 | 0 | 1199909,31 | 0 | 0 | 1199909,31 | 0 | Подготовлен участок для прокладки канализации (земляные работы) на основании МК 82 от 13.10.2020 года, проложено 380 пм труб канализационной сети в г. Светогорске от КК-1 до КК-935 на основании МК 94 от 03.11.2020 г. |
| 33. Прокладка участка труб ливневой канализационной сети в г. Светогорске, ул. Победы от ЛК - 414 до территории ФОК | 2020 | 491191 | 0 | 0 | 491191 | 0 | 491190,23 | 0 | 0 | 491190,23 | 0 | Проложено 32 пм труб ливневой канализационной сети в г. Светогорске, ул. Победы от ЛК - 414 до территории ФОК на основании МК № №0145300017220000003 от «02» марта 2020 года |
| 34. Ремонт участка тепловой сети «Южный микрорайон» от автомобильной дороги по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская (Т.1 – врезка в действующий трубопровод Ø 426 мм) до врезки в существующую тепловую сеть в районе ул. Красноармейская д. 2 (Т.2 – врезка в действующий трубопровод Ø 426 мм) | 2020 | 6000000,00 | 0 | 5400000,00 | 600000,00 | 0 | 5970000,00 | 0 | 5373000,00 | 597000,00 | 0 | Произведён ремонт участка тепловой сети, замена 242 пм труб. |
| 37. Ремонт участка магистральной теплосети мкр. «Южный» от ТК–66/1; ТК–66/2 (в районе железнодорожного полотна) до ТК–66–Б (ул. Барочная) | 2020 | 12047424 | 0 | 12047424 | 0 | 0 | 11388899,19 | 0 | 11388899,19 | 0 | 0 | Произведён ремонт участка магистральной теплосети, замена 474 пм труб |
| 38. Ремонт участка магистральной теплосети мкр. «Северный» от ТК-16 (в районе МКД № 1 по ул.Коробицына) до ТК-18 (в районе д. № 1 по ул.Ленина) | 2020 | 2952576 | 0 | 2952576 | 0 | 0 | 2542658,30 | 0 | 2542658,30 | 0 | 0 | Произведён ремонт участка магистральной теплосети, замена 172 пм труб |
| 39. Оказание услуг по осуществлению технического надзора и контроля за выполнением работ | 2020 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Оказаны услуги по техническому надзору и контролю за выполнением работ по ремонту участков магистральной теплосети |
| Всего за 2014 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего за 2015 год |  | 1615357 | 0 | 0 | 1615357 | 0 | 1615357 | 0 | 0 | 1615357 | 0 |  |
| Всего за 2016 год |  | 3 696000 | 0 | 0 | 3 696000 | 0 | 3 696000 | 0 | 0 | 3 696000 | 0 |  |
| Всего за 2017 год |  | 3 843570 | 0 | 0 | 3 843570 | 0 | 3 843570 | 0 | 0 | 3 843570 | 0 |  |
| Всего за 2018 год |  | 10825295 | 0 | 5653166 | 5172129 | 0 | 10825295 | 0 | 5653166 | 5172129 | 0 |  |
| Всего за 2019 год |  | 6 535483 | 0 | 1581893 | 4953590 | 0 | 6138399 | 0 | 1229433 | 4908966 | 0 | В результате проведения электронного аукциона по замене центробежного насоса для БМК (п. 28) произошла экономия денежных средств. |
| Всего за 2020 год |  | 25372554 | 0 | 20400000 | 4972554 | 0 | 24274109,36 | 0 | 19304557,49 | 4969551,87 | 0 | Финансовые объёмы на ремонт магистральных теплосетей не соответствуют плану по причине исключения из локальных смет материалов, замена которых, не являлась необходимой, что выявилось при производстве работ |
| Итого по программе |  | 51 888 259 | 0 | 27 635 059 | 24 253 200 | 0 | 50 392 730,36 | 0 | 26 187 156,49 | 24 205 573,87 | 0 |  |

Приложение 2 к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от 01.02.2021 №59

Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Светогорское городское поселение» за период с 2014 по 2020 годы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Разработка схемы газоснабжения | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| Ремонт участка труб магистральной фекальной канализации в районе жилого дома № 13 по ул. Гагарина пгт Лесогорский Общая протяженность:60 п.м | п.м | 0 | 60,0 | 60,0 |  |
| Капитальный ремонт тепловой сети пгт Лесогорский ул. Гагарина д.1, ул. Гагарина д.3, ул. Московская д.18, ул. Садовая д.1 | п.м | 0 | 48 | 0 | Досрочное завершение муниципальной программы |
| Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская д. 6 (до ввода в дом) Протяженность:80 | п.м | 0 | 80 | 80 |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Лосево, в том числе разработка проектно-сметной документации | шт. | 0 | 1 | 0 | Досрочное завершение муниципальной программы |
| Ремонт участка труб хоз. фекальной канализационной системы: МКД № 4 ул. Спортивная г.Светогорск Общая протяженность:250 п.м | п.м. | 0 | 250 | 250 |  |
| Ремонт магистральной тепловой сети г.Светогорск от ТК-65-А до ТК-61 ул. Красноармейская Общая протяженность:540 п.м | п.м | 0 | 540 | 0 | Досрочное завершение муниципальной программы |
| Выполнение работ по очистке дренажно – ливневой системы на территории МО "Светогорское городское поселение" | пм | 0 | 0 | 0 | Отсутствие денежных средств в бюджете МО |
| Ремонт участка труб магистральной теплосети между домами № 14 и № 24 ул. Красноармейская г.Светогорск Общая протяженность: 70 п.м | п.м | 0 | 70 | 70 |  |
| Ремонт участка труб хозяйственно - фекальной канализационной системы по адресу: дер. Лосево, ул. Новая, д.8- ул. Новая, д.6 | п.м | 0 | 178 | 178 |  |
| Ремонт участка труб теплосети « транзит» с прокладкой дренажной сети от жилого дома по ул. Спортивная, д.6, до ввода в жилой дом по ул. Ленина, д.5 в г. Светогорске. | п.м | 0 | 80 | 80 |  |
| Выполнение работ по ремонту тепловой сети по адресу: г. Светогорск, ул. Победы Протяженность:200 п.м. | пм | 0 | 200 | 200 |  |
| Выполнение работ по ремонту магистрального водопровода в районе ул. Красноармейская, д.2, г.Светогорск Протяженность:180 п.м. | пм | 0 | 180 | 180 |  |
| Ремонт участка труб магистрального водопровода от ПГ (ул. Гагарина, д.13-ул.Октябрьская, д.2) до ВК-2 (ул. Гагарина,д.13-д.11),пгт Лесогорский Протяженность:360 п.м. | п.м | 0 | 360 | 0 | Досрочное завершение муниципальной программы |
| Поставка канализационного насоса на КНС-7 в г. Светогорске. | шт | 0 | 2 | 2 |  |
| Ремонт БМК пгт Лесогорский (замена котлового контура отопления с подпиточным насосом) Протяженность:116 | пм | 0 | 1 | 1 |  |
| Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (исполнитель ОУИ) | шт | 0 | 1 | 1 |  |
| Оказание услуг по проверке сметной документации | шт | 0 | 0 | 9 | Досрочное завершение муниципальной программы |
| Ремонт труб хоз. – фекальной канализационной системы по ул. Московская д. 10 до смотрового колодца КК-259 Протяженность:56 | пм | 0 | 0 | 0 | Отсутствие денежных средств в бюджете МО |
| Ремонт участка труб тепловой сети по адресу: пгт. Лесогорский, ТК-1 (ул. Садовая 17 – ул. Труда д.7) до ввода в жилой дом по ул. Труда д. 7 Протяженность:40 | пм | 0 | 40 | 40 |  |
| Прочистка дренажной трубы и оканавливание участка дороги по ул. Л. Толстого (в районе пересечения с ул. Ленинградская) Протяженность:23 | пм | 0 | 23 | 23 |  |
| Ремонт БМК пгт Лесогорский по замене котлов КСВа2,5ГС ВК-32 (3шт) | шт | 0 | 3 | 3 |  |
| Капитальный ремонт труб водопровода и теплосети от котельной детского дома по ул. Советов, д.7 до МКД № 5 ул. Советов пгт Лесогорский Протяженность:390 п.м | пм | 0 | 390 | 390 |  |
| Актуализация схемы газоснабжения Количество:1 | шт | 0 | 1 | 1 |  |
| Ремонт участка тепловой сети от д.4 ул. Октябрьская до д.6 ул. Октябрьская пгт Лесогорский Протяженность:90 п.м | пм | 0 | 90 | 90 |  |
| Реконструкция магистральной поселковой хоз.-фекальной канализационной системы пгт Лесогорский от перекрестка ул. Московская-ул. Ленинградское шоссе (автодорога)до КОС и хоз. фекальной канализации жилых домов по ул. Набережная Протяженность:1100 | пм | 0 | 0 | 0 | Отсутствие денежных средств в бюджете МО |
| Ремонт участка ливневой канализации от смотрового колодца ЛК-1 по ул. Л.Толстого до сброса в ручей «Грязный» Протяженность:270 п.м | пм | 0 | 0 | 0 | Отсутствие денежных средств в бюджете МО |
| «Замена с поставкой центробежного консольного насоса ЦНК 150/315.334-45/4-400для блок модульной котельной пгт Лесогорский» | шт | 0 | 1 | 1 |  |
| «Ремонт участка труб дренажно – ливневой системы по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 1» | пм | 0 | 238 | 238 |  |
| Выполнение работ по строительству ливневой канализации (участок-городской парк) | пм | 0 | 540 | 540 |  |
| Прокладка труб тепловой сети в г. Светогорске (ул. Победы от ТК – 62 до существующей тепловой сети в ППУ Ø 133 мм) | пм | 0 | 380 | 380 |  |
| Прокладка участка труб канализационной сети в г. Светогорске (ул. Победы, от КК-944 до КК-939; от КК-1 до КК-936; подготовка земельного участка для прокладки канализации) | пм | 0 | 380 | 380 |  |
| Прокладка участка труб ливневой канализационной сети в г. Светогорске, ул. Победы от ЛК -414 до территории ФОК | пм | 0 | 32 | 32 |  |
| Ремонт участка тепловой сети «Южный микрорайон» от автомобильной дороги по адресу: г. Светогорск ул. Красноармейская (Т.1 – врезка в действующий трубопровод Ø 426 мм) до врезки в существующую тепловую сеть в районе ул. Красноармейская д. 2 (Т.2 – врезка в действующий трубопровод Ø 426 мм). | пм | 242 | 242 | 242 |  |
| Ремонт участка магистральной теплосети мкр. «Южный» от ТК–66/1; ТК–66/2 (в районе железнодорожного полотна) до ТК–66–Б (ул. Барочная) | м | 474 | 474 | 474 |  |
| Ремонт участка магистральной теплосети мкр. «Северный» от ТК-16 (в районе МКД № 1 по ул.Коробицына) до ТК-18 (в районе д. № 1 по ул.Ленина) | м | 172 | 172 | 172 |  |
| Оказание услуг по осуществлению технического надзора и контроля за выполнением работ | шт | 1 | 1 | 1 |  |