Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 01.02.2021 | № | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение» |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.5.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 № 255 (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, от 15.10.2015 №384, от 10.02.2020 №59, от 20.04.2020 №200, от 30.07.2020 №377), администрация 
МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Принять к сведению информацию о достигнутых промежуточных результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение» утверждённую постановлением администрации от 10.10.2017 № 524 (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации от 28.12.2017 № 656, от 13.03.2018 № 116, от 26.03.2018 № 133, от 16.04.2018 № 201, от 29.05.2018 № 271, от 21.08.2018 № 411, от 24.10.2018 № 507, 
от 19.12.2018 № 644, от 28.12.2018 № 666, от 12.03.2019 № 102, от 03.06.2019 № 240, 
от 10.07.2019 № 309, от 29.08.2019 № 358, от 08.10.2019 № 409, от 27.11.2019 № 467, 
от 11.12.2019 № 483,от 23.12.2019 № 501, от 28.01.2020 № 33, от 23.04.2020 № 210, 
от 21.05.2020 № 247,от 02.07.2020 № 318, от 07.10.2020 № 482, от 21.10.2020 № 520, 
от 03.12.2020 №593, от 23.12.2020 №655) за период с 2018 по 2020 годы (Приложение 1).

- Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение» с 2018 по 2020 годы (Приложение 2).

- Считать удовлетворительной работу администрации МО «Светогорское городское поселение» по итогам реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение» за период с 2018 по 2020 годы.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
МО "Светогорское городское поселение" (mo-svetogorsk.ru) и в сетевом издании «Официальный вестник муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (npavrlo.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы администрации МО «Светогорское городское поселение» Ренжина А.А.

Глава администрации 									Е.Е. Цой

Исполнитель: Сыса Ю.Н.

Согласовано: 	Андреева Л.А.	 Горюнова Г.Е. 	Ковшарь Н.В. 	 Пугачёва Е.М.	Ренжин А.А.

Разослано: дело, СФ, СЭР, СБУ, сайт npavrlo.ru, www.mo-svetogorsk.ru

Приложение 1 к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от «1» февраля 2021    № 60

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение» за период с 2018 по 2020 годы

(рублей)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Год реализации | Объем финансирования План | Объем финансирования Факт (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |
| Содержание улично-дорожной сети территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" | 2018 | 18 260 000 | 0 | 0 | 18 260 000 | 0 | 18 260 000 | 0 | 0 | 18 260 000 | 0 | Проведены мероприятия по мех.уборке -в зимний период: - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз; -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз; -обслуживание 190 ед СОДД. |
|  | 2019 | 20 000000 | 0 | 0 | 20 000000 |  | 20 00000 | 0 | 0 | 20 000000 | 0 | Проведены мероприятия по мех.уборке -в зимний период: - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз; -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз; -обслуживание 190 ед СОДД. |
|  | 2020 | 12200000 | 0 | 0 | 12200000 | 0 | 12200000 | 0 | 0 | 12200000 | 0 | Проведены мероприятия по мех. уборке -в зимний период: - уборке снега -8799,966 м2- 60 раз; -посыпка проезжей части дорог, тротуаров, проездов и пешеходных дорожек, мостов и остановочных пунктов общей площадью 5574,568м2-38 раз; -ручная уборка от снега, скалывание наледи остановок и пешеходной части мостов в кол-ве 292,32м2– 36 раз; -погрузка и вывоз снега 1328,904м3 – 36 раз; -обслуживание 190 ед СОДД. - в летний период: - профилирование проездов; - полив водой; - заливка битумом трещин дорожного полотна; - Покраска ограждений мостов; - -обслуживание 190 ед СОДД. |
| 2.Организация озеленения территории МО "Светогорское городское поселение" |
| 2.1.Поставка цветочной рассады (исполнитель МУ «БАХО») | 2018 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Закуплено цветочной рассады всего 13910 штук: Георгины 1600 шт., Колеус (Черный Дракон) 750 шт., Петуния ампельная 180 шт., Петуния кустовая 2550 шт., Цинерария 4300 шт., Сальвия 1500 шт., Анютины глазки 50 шт., Агератум 300 шт., Настурция карликовая 330 шт., Тагетис (Лимонная капля) 1500 шт., Тагетис (Кармен) 600 шт., Бегония 250шт. |
|  | 2019 | 593180 | 0 | 0 | 593180 | 0 | 593180 | 0 | 0 | 593180 | 0 | Закуплено цветочной рассады всего 13580 штук: Георгины 1 600 шт., Петуния ампельная 100 шт., Петуния 1 880 шт., Цинерария 4 100 шт., Сальвия 1500 шт., Агератум 100 шт., Бегония 250шт., Бархатцы (Кармен)1 750 шт., Бархатцы (Лимонная капля) 1 250 шт., Виола 970 шт., Пеларгония ампельная 80 шт. |
|  | 2020 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Закуплено цветочной рассады всего 8490 штук: Георгины 600 шт., Петуния ампельная 70 шт., Петуния 1 000 шт., Цинерария 3 500 шт., Сальвия 1000 шт., Бархатцы (Кармен) 820 шт., Бархатцы (Лимонная капля) 1 000 шт., Виола 500 шт. |
| 2.2. Высадка цветов, уход за клумбами и вазонами (исполнитель МУ «БАХО») | 2018 | 347150 | 0 | 0 | 347150 | 0 | 347150 | 0 | 0 | 347150 | 0 | Высадка цветов в клумбы в количестве 13910 штук, услуги поливочной машины 14,45 м/часов |
|  | 2019 | 348095 | 0 | 0 | 348095 |  | 348095 | 0 | 0 | 348095 | 0 | Высадка цветов в клумбы в количестве 13580 штук, услуги поливочной машины 7 м/часов, Услуги экскаватора 8 м/часов |
|  | 2020 | 217630 | 0 | 0 | 217630 | 0 | 217629,82 | 0 | 0 | 217629,82 | 0 | Высадка цветов в клумбы в количестве 8490 штук, услуги поливочной машины в количестве 2 м/часов. |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей МО "Светогорское городское поселение" |
| 3.1. Монтаж/демонтаж праздничной атрибутики (исполнитель МУ «БАХО») | 2018 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | Услуги автовышки в количестве 96 м/часов, а/погрузчик 48 м/часов для монтажа и демонтажа новогодней атрибутики, монтажа и демонтажа праздничной атрибутики к празднованию «9 мая», «Дня России». Услуги автокрана в количестве 5 м/часов для установки новогодних елей. Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 6-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - 4-х табличек: - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено отключение 98 консолей (из них демонтировано 35 консолей) Произведен монтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 8-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено подключение 73 консолей. (из них произведен монтаж 38 новых консолей) Произведен монтаж: 120 флагов, 1 объемно-пространственной композиции, 6 баннеров, 8 табличек, 52 баннеров на опоры освещения, 1 флаговой растяжки. Произведен демонтаж: 120 флагов, 1 объемно-пространственной композиции, 6 баннеров, 8 табличек, 52 баннеров на опоры освещения, 1 флаговой растяжки. |
|  | 2019 | 951905 | 0 | 0 | 951905 |  | 951905 | 0 | 0 | 951905 | 0 | Услуги: - автовышки в количестве 102 м/часа, - крана в количестве 6 м/часов, - а/погрузчика 58 м/часов для монтажа/демонтажа новогодней атрибутики, монтажа и демонтажа праздничной атрибутики к празднованию «9 мая», «Дня России». Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 8-ми уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено отключение 73 консолей. Произведен монтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 12-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено подключение 60 консолей (из них произведен монтаж 5 новых консолей) Произведен монтаж/демонтаж: 120-ти флагов на опорах освещения, 2-х флаговых растяжек на опорах освещения, 1-й флажной конструкции, 28-ми баннеров на опорах освещения, 6-ти баннеров. |
|  | 2020 | 856730 | 0 | 0 | 856730 | 0 | 856730 | 0 | 0 | 856730 | 0 | Услуги а/погрузчика в количестве 88 м/часов для демонтажа новогодней атрибутики, монтажа-демонтажа праздничной атрибутики к празднованию «9 мая», «Дня России» Произведен демонтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 180 елочных шаров; - 12-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; - объемно-пространственной композиции "Снежный квартет". Произведено отключение 60 консолей Дважды произведен демонтаж: : 90 флагов на опорах освещения, 1й флажной растяжки на опорах освещения, 1й флажной конструкции, 26-ти баннеров на опорах освещения, 2-х баннеров Услуги а/погрузчика в количестве 10 м/часов, автовышки в количестве 16,5 м/часов для монтажа новогодней атрибутики, Произведен монтаж: - 3-х живых елей; - 1-й искусственной ели; - 50 елочных гирлянд; - 4-х елочных макушек; - 115 елочных шаров; - 12-ти уличных гирлянд; - 2-х баннеров; Произведено подключение 58 консолей |
| 3.2. Поставка праздничной атрибутики ко Дню Победы и Дню города, Новому году (исполнитель МУ «БАХО») | 2018 | 734595 | 0 | 0 | 734595 | 0 | 734595 | 0 | 0 | 734595 | 0 | Закуплено: флагов триколор 50 шт., флагов на объемно-пространственную композицию 2 шт., баннеров 4 шт., таблички к «9 мая» и «Дню России» 8 шт., новогодних консолей 41 шт., новогодних гирлянд 4 шт. |
|  | 2019 | 253820 | 0 | 0 | 253820 |  | 253820 | 0 | 0 | 253820 | 0 | Закуплено: флагов 150 шт., баннеров 1 шт., уличных гирлянд 4 штуки, елочных гирлянд 10 штук, новогодних консолей 8 штук |
|  | 2020 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 0 | Закуплены флаги на объемно-пространственную композицию в количестве 2 комплектов, закуплен 1 баннер «С Новым годом», 10 новогодних гирлянд, 10 консолей на опоры освещения. |
| 3.3. Содержание парка (вывоз мусора) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 3.4. Мероприятие по борьбе с борщевиком | 2018 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Обработано 10 га борщевика. |
|  | 2019 | 141000 | 0 | 0 | 141000 |  | 141000 | 0 | 0 | 141000 |  | Обработано 20 га борщевика. |
|  | 2020 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | Выполнена обработка в 2 этапа- 20га. |
| 3.5. Выкашивание газонов на территории МО «Светогорское городское поселение» (исполнитель МУ «БАХО») | 2018 | 898970 |  |  | 898970 |  | 898970 |  |  | 898970 |  | Выкошено газонов S=357985 м2 |
|  | 2019 | 841565 | 0 | 0 | 841565 |  | 841565 | 0 | 0 | 841565 |  | Выкошено газонов S=153059 м2 |
|  | 2020 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | Выкошено газонов S=178900 м2 |
| 3.6. Обустройство детской и спортивной площадок в городском парке г. Светогорска | 2018 | 3 150000 | 0 | 2 000000 | 1 150000 | 0 | 3 150000 | 0 | 2 000000 | 1 150000 | 0 | Обустроена пешеходная зона отдыха, установлено 9 садово – парковых дивана, 1 урна, 4 качели для взрослых и 2 качели «Гнездо». |
|  | 2019 | 2 650359 | 0 | 2 000000 | 650359 |  | 2 650359 | 0 | 2 000000 | 650359 |  | Установлено скейт-оборудование: радиус 1,5 м – 1 шт., плаза 0,42 м – 1 шт., рампа 1,2/1,5 м – 1 шт., рйел 0,35 – 1 шт., гранд бокс 0,3 м – 1 шт., мэнуал бокс 0,2 м – 1 шт., трибуна – 3 шт., многофункциональный тренажерный комплекс – 1 шт., информационный стенд – 1 шт. Выполнено обустройство детской игровой площадки по ул. Еловая, площадью 100 кв.м, установлено оборудование: игровой комплекс – 1 шт., скамья парковая – 2 шт., стойка баскетбольная детская – 1 шт., турник «трио» - 1 шт., качели «гнездо» - 1 шт. |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 3.7. Подготовка к пуску фонтана в городском парке | 2018 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Выполнен пуск и консервация на зимний период 1 фонтана. |
|  | 2019 | 602000 | 0 | 0 | 602000 | 0 | 602000 | 0 | 0 | 602000 |  | Выполнены работы по замене центробежного насоса, пуску фонтана и произведена консервация фонтана на зимний период. |
|  | 2020 | 250000,00 | 0 | 0 | 250000,00 | 0 | 250000,00 | 0 | 0 | 250000,00 | 0 | Выполнен запуск и консервация (на зимний период) фонтана. |
| 3.8.1. Разработка дизайн – проекта на благоустройство городского парка | 2018 | 198000 | 0 | 0 | 198000 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 198000 | 0 | Разработан дизайн – проект по благоустройству городского парка. |
| 3.8.2. Разработка дизайн – проекта на благоустройство территории пгт Лесогорский | 2018 | 71955 | 0 | 0 | 71955 | 0 | 71955 | 0 | 0 | 71955 | 0 | Разработан 1 дизайн – проект на благоустройство территории пгт Лесогорский. |
| 3.8.3. Разработка дизайн проектов г. Светогорск | 2020 | 599000 | 0 | 0 | 599000 | 0 | 599000 | 0 | 0 | 599000 | 0 | оказаны услуги по разработке 2 дизайн – проектов: - на благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры по адресу: г. Светогорск, ул. Победы, д. 37, - на благоустройство прилегающей территории к зданию по ул. Советов, д. 7, гп. Лесогорский |
| 3.9. Поставка и установка скамеек и урн | 2018 | 270100 | 0 | 0 | 270100 | 0 | 270100 | 0 | 0 | 270100 | 0 | Поставлено и установлено 16 скамеек и 15 урн |
| 3.10. Оформление паспорта, протокола на мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Светогорское городское поселение" |
| 4.1.1 Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени, пусконаладочные работы, обслуживание, присоединение эл. сетей при увеличении мощностей) | 2018 | 8 075280 | 0 | 0 | 8 075280 | 0 | 8 075280 | 0 | 0 | 8 075280 | 0 | Обслуживание ТП в количестве 30 штук, поставка наружного (уличного) освещения |
|  | 2019 | 9 283850 | 0 | 0 | 9 283850 |  | 9 283850 | 0 | 0 | 9 283850 |  | Обслуживание ТП в количестве 30 штук, поставка наружного (уличного) освещения |
|  | 2020 | 8712500 | 0 | 0 | 8712500 | 0 | 8712500 | 0 | 0 | 8712500 | 0 | Обслуживание ТП в количестве 32 штук. |
| 4.1.2. Получение актов технологического присоединения | 2018 | 114653 | 0 | 0 | 114653 | 0 | 114653 | 0 | 0 | 114653 | 0 | Получено четыре комплекта документов. |
|  | 2019 | 5096 | 0 | 0 | 5096 |  | 5096 | 0 | 0 | 5096 |  | Разработана 1 однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети. |
|  | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Получены акты тех. присоединения на основании МК 05-013/2020 ПКП от 10.02.2020, по адресу: г. Светогорск, ул. Красноармейская, д.3 |
| 4.1.3 Замена прибора учета эл. энергии | 2018 | 8300 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 8300 | 0 | Заменен 1 прибор учета эл. энергии |
| 4.2. Нанесение дорожной разметки | 2018 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | Нанесено дорожной разметки S=1 364,85 м2 |
|  | 2019 | 428831 | 0 | 0 | 428831 | 0 | 428831 | 0 | 0 | 428831 | 0 | Нанесено 1364,85 м2 дорожной разметки. |
|  | 2020 | 360441 | 0 | 0 | 360441 | 0 | 360440,15 | 0 | 0 | 360440,15 | 0 | 1364 м2 |
| 4.3.Установка технических средств организации дорожного движения в г. Светогорске | 2018 | 617900 | 0 | 0 | 617900 | 0 | 617900 | 0 | 0 | 617900 | 0 | Установлено 67 дорожных знаков и 2 искусственные дорожные неровности. |
|  | 2019 | 159900 | 0 | 0 | 159900 |  | 159900 | 0 | 0 | 159900 |  | Установлено 14 дорожных знаков (дорожный знак 3.11 8 т, 3.4 без тоннажа), 14 фундаментов, 14 стоек. Установлено 9 дорожных знаков («Дети» 2шт., «Парковка» 1 шт., «Инвалиды» 1 шт., «Преимущество встречного движения» 2шт., «Пешеходный переход» 1 шт., «Главная дорога» 2 шт.), 7 стоек, 2 фундамента. |
|  | 2020 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | Установлено новых знаков – 9 шт., заменено – 2 шт. |
| 4.4 Устройство уличного освещения по адресам: г. Светогорск ул. Л. Толстого д. 4,6 | 2018 | 388050 | 0 | 0 | 388050 | 0 | 388050 | 0 | 0 | 388050 | 0 | Установлено 9 опор уличного освещения. |
| 4.5 Обустройство линий электропередачи ВЛИ – 0,4 кВт | 2018 | 99196 | 0 | 0 | 99196 | 0 | 99196 | 0 | 0 | 99196 | 0 | Обустроена линия электропередачи (4 опоры). |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 4.6. Разработка проектов наружного уличного освещения | 2020 | 106758 | 0 | 0 | 106758 | 0 | 106758 | 0 | 0 | 106758 | 0 | Разработан проект на устройство наружного уличного освещения по ул. Гранитная в гп Лесогорский (в т.ч. смета) |
| 5.Организация ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |
| Ремонт участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Каскадная г. Светогорск (от плотины до остановки «ул. Каскадная») | 2018 | 4 326147 | 0 | 4 039180 | 286967 | 0 | 3 877930 | 0 | 3 590964 | 286967 | 0 | Отремонтировано асфальтового покрытия а/дороги S=3780 м2 |
| 5.1.2.Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина пгт Лесогорский ( от примыкания ул. Лен. Шоссе до дома № 5) | 2018 | 3 301461 | 0 | 0 | 3 301461 | 0 | 3 301461 | 0 | 0 | 3 301461 | 0 | Асфальтировано а/ дороги S = 1 455 м2 |
| 5.1.3.Ремонт участка дороги по ул. Пионерская (от автомобильной дороги до ДОЛ «Огонёк») в МО "Светогорское городское поселение" Выборгского района | 2018 | 1 424265 | 0 | 1 328900 | 95365 | 0 | 1 288714 | 0 | 1 193349 | 95365 | 0 | Отремонтировано а/дороги S= 3660 м2 |
| 5.1.4.Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул. Заводская, ул. Пограничная, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Кирова, ул. Барочная, ул. Гарькавого, ул. Школьная, ул. Парковая, ул. Рощинская, ул. Ленина, ул. Красноармейская (объездная) в г. Светогорске и ул. Летчиков в пгт Лесогорский | 2018 | 454066 | 0 | 0 | 454066 | 0 | 454066 | 0 | 0 | 454066 | 0 | Выполнен ямочный ремонт а/дорог S =366 м2 |
| 5.1.5. Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Генераторная пгт Лесогорский (от ул. Генераторная до тупика) | 2019 | 6 104213 | 0 | 5 654332 | 449881 |  | 6 104212 | 0 | 5 654332 | 449880 |  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия S- 11 638 м2. Заменено 24 м труб. |
| 5.1.6. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Л. Толстого (от пересечения с ул. Пограничная до многоквартирного дома № 16 по ул. Гарькавого) в МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 2019 | 3 412180 | 0 | 3 160702 | 251478 |  | 3 412179 | 0 | 3160702 | 251477 |  | Выполнен ремонт автомобильной дороги из щебня S – 6 600 м2. |
| 5.1.7. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рощинская г. Светогорска (от пересечения с ул. Спортивная до пересечения с ул. Ленина) | 2019 | 1 541323 | 0 | 1 318100 | 223223 | 0 | 1 541323 | 0 | 1 318100 | 223223 | 0 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги S- 1 266 м2, ремонт тротуара S – 331 м2. |
| 5.1.8. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Л. Толстого (от многоквартирного дома № 16 по ул. Гарькавого до пересечения с ул. Красноармейская) в МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района | 2019 | 1 470826 | 0 | 1 362425 | 108401 | 0 | 1 470826 | 0 | 1 362425 | 108401 | 0 | Выполнен ремонт автомобильной дороги из щебня S – 2 538 м2. |
| 5.1.9. Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог по ул. Заводская, ул. Пограничная, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Кирова, ул. Барочная, ул. Гарькавого, ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Красноармейская в г. Светогорске, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Труда в гп. Лесогорский и ул. Новая в дер. Лосево | 2019 | 646646 | 0 | 0 | 646646 | 0 | 646646 | 0 | 0 | 646646 | 0 | Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общей S - 909 м2. |
| 5.1.10. Выполнение работ по обустройству парковочных мест по ул. Рощинская в г. Светогорске | 2019 | 875263 | 0 | 0 | 875263 |  | 875263 | 0 | 0 | 875263 |  | Обустроено парковочных мест общей S – 381 м2. |
| 5.1.11. Ремонт дорог | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 5.1.12. Ремонт асфальтового покрытия проезда к многоквартирным домам № 1,3 по ул. Пограничная (от пересечения с ул. Победы до проезда вдоль дома № 7 по ул. Пограничная) в г. Светогорске | 2019 | 2 249950 | 0 | 0 | 2 249950 | 0 | 2 249950 | 0 | 0 | 2 249950 |  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия S- 2 102 м2. |
| 5.1.13. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | 2019 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | Разработана 1 КСОДД |
| 5.1.14. Ремонт асфальтового покрытия проезда между домами по ул. Рощинская д.5 и ул. Ленина д. 3 в г. Светогорске | 2019 | 114878 | 0 | 0 | 114878 | 0 | 114878 | 0 | 0 | 114878 | 0 | Асфальтирование проезда площадью 95 м2. |
| 5.1.15. Ямочный ремонт дворовой территории по адресу: г. Светогорск, ул. Гарькавого д. 10 | 2019 | 139834 | 0 | 0 | 139834 |  | 139834 | 0 | 0 | 139834 | 0 | Произведен ямочный ремонт дворовой территории общей S – 104,3 м2 |
| 5.1.16. Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Спортивная в г. Светогорске (от пересечения с ул. Пограничная до пересечения с ул. Красноармейская) | 2020 | 11 110260,00 | 0 | 9 999234,00 | 1 111026,00 | 0 | 9551865,25 | 0 | 8596678,67 | 955186,58 | 0 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги-1,475 км. |
| 5.1.17. Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Пограничная в г. Светогорске (от пересечения с ул. Победы до остановки «Больница») | 2020 | 6 848748,00 | 0 | 6 163873,00 | 684875,00 | 0 | 4768390,14 | 0 | 4291551,10 | 476839,04 | 0 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия участка-0,616 км |
| 5.1.18. Ремонт участка асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Труда в гп. Лесогорский (от начала перекрестка со Школьным переулком до дома № 7 по ул. Труда) | 2020 | 826271,00 | 0 | 743644,00 | 82627,00 | 0 | 714724,33 | 0 | 643251,89 | 71472,44 | 0 | Выполнен ремонт участка асфальтового покрытия -0.149 км |
| 5.1.19. Ремонт участка автомобильной дороги по улице Выборгское шоссе в гп. Лесогорский (от пересечения с ул. Береговая до поворота на ДРСУ) | 2020 | 1 455802,00 | 0 | 1 046600,00 | 409202,00 | 0 | 1368453,38 | 0 | 983803,64 | 384649,74 | 0 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги -0.860 км |
| 5.1.20. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная в гп. Лесогорский (от пересечения с ул. Ленинградская до дома № 16) | 2020 | 1 986286 | 0 | 1786111 | 200175,00 | 0 | 1 986285,50 | 0 | 1786110,50 | 200175,00 | 0 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги -0.390 |
| 5.1.21. Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Новая в дер. Лосево | 2020 | 544014 | 0 | 489189 | 54825 | 0 | 544013,60 | 0 | 489188,69 | 54824,91 | 0 | Выполнен ремонт участков автомобильной дороги – 0,12634 км |
| 5.1.22. Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог в г. Светогорск, гп. Лесогорский | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 5.2.Оказание услуг по проверке сметной документации на проведение работ по ремонту автомобильных дорог | 2018 | 38500 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 38500 | 0 | Оказаны услуги по проверке сметной документации на ремонт дороги по ул. Пионерская в г. Светогорске; ремонт дорог по ул. Каскадная и ул. Красноармейская в г. Светогорске. |
|  | 2019 | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 |  | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 |  | Заключено 2 муниципальных контракта № 691 от 06.02.2019 и № 731 от 18.02.2019 на проверку сметной документации по ремонту дорог по ул. Генераторная пгт Лесогорский и ул. Рощинская, ул. Л. Толстого в г. Светогорске. |
|  | 2020 | 95000,00 | 0 | 0 | 95000,00 | 0 | 95000,00 | 0 | 0 | 95000,00 | 0 | Оказаны 3 услуги на проверку сметной документации по ремонту дорог. |
| 5.3. Оказание услуг по осуществлению технического контроля и надзора за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Светогорское городское поселение» | 2019 | 245000 | 0 | 0 | 245000 |  | 245000 | 0 | 0 | 245000 |  | Осуществлен технический надзор и контроль по 4 муниципальным контрактам по ремонту дорог по ул. Л. Толстого, ул. Рощинская в г. Светогорске и ул. Генераторная в гп. Лесогорский. |
|  | 2020 | 3,00 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | Оказаны 3 услуги по осуществлению технического надзора и контроля |
| 6. Содержание территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение" |
| 6.1.Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Светогорское городское поселение" | 2018 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Собрано и вывезено 152 м3 мусора. |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 6.2. Спил и обрезка зеленых насаждений на территории МО «Светогорское городское поселение» | 2018 | 99500 | 0 | 0 | 99500 | 0 | 99500 | 0 | 0 | 99500 | 0 | Спилено 30,34 м3 деревьев, выполнена формовка 5 деревьев. |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 6.3.Транспортировка и утилизация мусора в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО «Светогорское городское поселение» | 2018 | 1 300000 | 0 | 0 | 1 300000 | 0 | 1 300000 | 0 | 0 | 1 300000 | 0 | Собрано и вывезено 135 тонн мусора. |
|  | 2019 | 240000 | 0 | 0 | 240000 |  | 240000 | 0 | 0 | 240000 |  | Собрано и размещено на полигоне 204 м3 мусора. |
|  | 2020 | 43727 | 0 | 0 | 43727 | 0 | 43726,80 | 0 | 0 | 43726,80 | 0 | Утилизировано 55,125 м3 мусора |
| 6.4. Обустройство контейнерной площадки (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадку; устройство ограждения) для сбора бытового мусора в дер. Лосево | 2018 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | Установлена 1 контейнерная площадка |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 6.5. Строительство контейнерной площадки по адресу: гп. Лесогорский ул. Сентябрьская д. 2 | 2019 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |  | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |  | Построена 1 контейнерная площадка на 1 металлический контейнер 0,75 м3 |
| 6.6. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2019 | 8 460000 | 0 | 8 037000 | 423000 |  | 8 417700 | 0 | 7 996815 | 420885 |  | Выполнено создание мест накопления ТКО в количестве 47 шт. В результате проведения электронного аукциона по созданию мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов образовалась экономия денежных средств. Денежные средства не сняты ввиду не предоставления уведомления по расчетам между бюджетами и отсутствия заключенного дополнительного соглашения. |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 6.7. Демонтаж контейнерных площадок | 2019 | 72091 | 0 | 0 | 72091 |  | 72090 | 0 | 0 | 72090 |  | Демонтировано 6 контейнерных площадок |
| 6.8. Благоустройство площадки в районе школы по ул. Победы | 2020 | 595 224 | 0 | 0 | 595 224 | 0 | 595 223,45 | 0 | 0 | 595 223,45 | 0 | Выполнено благоустройство площадки: - отсыпка песком, щебнем; - установка бортовых камней; - асфальтирование. |
| 7. Прочие мероприятия по благоустройству (исполнение полномочий ОМСУ) |
| 7.1. Выполнение работ по обваловке кладбищ на территории МО «Светогорское городское поселение» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 7.2. Содержание кладбищ | 2020 | 350127 | 0 | 0 | 350127 | 0 | 350126,28 | 0 | 0 | 350126,28 | 0 | Утилизировано 378 м3 мусора |
| 7.3. Оформление паспорта, протокола отходов от уборки территорий кладбищ, колумбариев | 2020 | 5000,00 | 0 | 0 | 5000,00 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 | 5000,00 | 0 | Оформление паспорта- 1 шт. |
| 7.4. Поставка и монтаж баннера | 2020 | 83400,00 | 0 | 0 | 83400,00 | 0 | 83400,00 | 0 | 0 | 83400,00 | 0 | Поставка и монтаж баннера -1 шт. |
| 7.5. Оказание услуг по проверке сметной документации на благоустройство территорий | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| 7.6. Оказание услуг по осуществлению технического надзора и контроля за выполнением работ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | для реализации мероприятия в бюджете МО денежные средства не предусмотрены |
| Всего за 2018 год |  | 47 228 088 | 0 | 7 368 080 | 39 860 008 | 0 | 46 644 318 | 0 | 6 784 313 | 39 860 008 | 0 |  |
| Всего за 2019 год |  | 62 180 805 | 0 | 21 532 559 | 40 648 246 | 0 | 62 138 502 | 0 | 21 492 374 | 40 646 128 | 0 |  |
| Всего за 2020 год |  | 48202921 | 0 | 20228651 | 27974270 | 0 | 44365269,70 | 0 | 16790584,49 | 27574685,21 | 0 |  |
| Итого по программе |  | 157 611 814 | 0 | 49129290 | 108482524 | 0 | 153148092,70 | 0 | 45067271,49 | 108080821,21 | 0 |  |

Приложение 2 к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от 01.02.2021 №60

Отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение» за период с 2018 по 2020 годы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов в зимнее время на территории населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение» | М2 | 752105 | 752105 | 394855 | Досрочное завершение муниципальной программы |
| Механизированная уборка дорог, проездов в летнее время на территории населённых пунктов МО «Светогорское городское поселение». | М2 | 752105 | 752105 | 394855 | Досрочное завершение муниципальной программы |
| Закупка и высадка рассады цветов (уход за клумбами) | шт | 4100 | 43890 | 35690 | Досрочное завершение муниципальной программы |
| Выкашивание газонов. | М2 | 357985 | 357985 | 357985 |  |
| Подготовка к Новому году (установка елей, композиций, елочные шары, гирлянды) | шт | 989 | 989 | 989 |  |
| Содержание фонтана в городском парке | Ус.ед | 1 | 1 | 1 |  |
| Химическая обработка борщевика | га | 10 | 10 | 20 |  |
| Устройство детских городков | шт | 1 | 1 | 2 |  |
| Нанесение дорожной разметки в объеме | М2 | 1364 | 1364 | 1364 |  |
| Обслуживание дорожных знаков | шт | 190 | 190 | 190 |  |
| Уличное освещение (кол-во ТП) | шт | 23 | 27 | 27 |  |
| Уличное освещение ( Протяженность ) | км | 35,17 | 42,147 | 42,147 |  |
| Столбы наружного освещения со светильниками | шт | 921 | 921 | 921 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения | М2 | 2264 | 2264 | 2264 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: | М2 | 1000 | 0 | 0 | Отсутствие денежных средств в бюджете МО |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог в г. Светогорск, гп. Лесогорский | М2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Светогорское городское поселение» | М3 | 125 | 0 | 0 | Отсутствие денежных средств в бюджете МО |
| Спил и обрезка зеленых насаждений на территории МО «Светогорское городское поселение» | шт | 50 | 50 | 0 | Отсутствие денежных средств в бюджете МО |
| Транспортировка и утилизация мусора собранного в период проведения весенней санитарной уборки на территории МО «Светогорское городское поселение» | М3 | 130 | 204 | 204 |  |
| Создание мест (площадок) накопления | шт | 1 | Не менее 3 | 49 |  |
| Демонтаж контейнерных площадок | шт | 0 | Не менее 3 | 0 |  |
| Благоустройство площадки в районе школы по ул. Победы | шт | 0 | 1 | 1 |  |
| Выполнение работ по обваловке кладбищ на территории МО «Светогорское городское поселение» | шт | 2 | 2 | 0 | Отсутствие денежных средств в бюджете МО |
| Оформление паспорта, протокола отходов | шт | 2 | 1 | 1 | Отсутствие денежных средств в бюджете МО |
| Поставка и монтаж баннера | шт | 0 | 1 | 1 |  |
| Оказание услуг по проверке сметной документации на благоустройство территорий | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| Оказание услуг по осуществлению технического надзора и контроля за выполнением работ | шт | 0 | 0 | 0 |  |