ПРОТОКОЛ №2

заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Светогорское городское поселение» в 2018-2022 годах.

г. Светогорск									28.12.2017 года.

Повестка дня: общественное обсуждение благоустройства общественных территорий МО «Светогорское городское поселение» в 2018 году в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Председатель - Глава администрации МО «Светогорское городское поселение» - 
Давыдов Сергей Владимирович

Секретарь – Специалист МУ «БАХО» - Банникова Анжела Олеговна.

Присутствовали:

- Генералова Раиса Александровна – глава МО "Светогорское городское поселение"

- Ренжин Андрей Александрович – заместитель главы администрации 
МО "Светогорское городское поселение".

- Андреева Людмила Анатольевна – начальник отдела городского хозяйства администрации МО "Светогорское городское поселение"

- Цурко Анатолий Анатольевич – начальник отдела по управлению имуществом 
МО "Светогорское городское поселение"

- Чуприкова Елена Николаевна – директор МУ «БАХО»

- Кузнецов Фауст Иванович - депутат совета депутатов МО «Светогорское городское поселение»

Обсуждали:

Выполнение благоустройства общественных территорий МО «Светогорское городское поселение» в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

Слушали Давыдова С.В.:

В сети Интернет было проведено общественное обсуждение по благоустройству общественных территорий МО «Светогорское городское поселение», в результате которого лидирует территория «Городская площадь» в г. Светогорске.

На данной территории для полного выполнения благоустройства необходимо выполнить замену наружных сетей, что не является работами, включенными в перечень работ по благоустройству территорий. Необходимо запланировать дополнительные бюджетные средства для этого.

Кроме того, Городская площадь, как общественная территория, участвует в ежегодном конкурсе «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области» и будет финансироваться из других источников финансирования.

Предлагаю в 2018 году продолжать работы по благоустройству Городского парка.

Решили:

Выполнить благоустройство дворовых и общественных территорий 
МО «Светогорское городское поселение» в 2018 году по следующим адресам:

- г. Светогорск, ул. Спортивная, д.6

- пгт Лесогорский, ул. Труда, д.1-3

- д. Лосево, ул. Новая, д.6-8

- г. Светогорск, Городской парк

Решение, принятое общественной комиссией, разместить на сайте
 www.mo-svetogorsk.ru

Секретарь: ______________Банникова А.О.