ПРОТОКОЛ

совещания с Центром компетенций Ленинградской области

по обсуждению проекта благоустройства Светогорской городской площади для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

г. Светогорск									               22.01.2021 года

Тема обсуждения: План мероприятий для включения в проект благоустройства городской площади Светогорска.

Присутствовали:

Ренжин Андрей Александрович – Заместитель главы администрации МО «Светогорское городское поселение»

Андреева Людмила Анатольевна – Начальник отдела городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение»

Цурко Анатолий Анатольевич – Начальник отдела по управлению имуществом МО «Светогорское городское поселение»

Сергеева Любовь Васильевна – Начальник сектор по культуре, делам молодёжи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение»

Конева Татьяна Владимировна – Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации МО «Светогорское городское поселение»

Киселева Ксения Олеговна – Директор МБУ «КСК»

Лановая Екатерина Максимовна – Специалист 1 категории сектора по культуре, делам молодёжи и спорту администрации МО «Светогорское городское поселение»

Пугачева Елена Михайловна – Начальник сектора экономического развития и муниципальных закупок

Мананкова Анна – представитель от ЗАО «Интернешнл Пейпер»

Гречухина ﻿Елизавета Владимировна – Заместитель директора Центра компетенций Ленинградской области по направлению «Формирование комфортной городской среды»

Медвинский Георгий Алексеевич – Специалист-методист Центра компетенций Ленинградской области

Архитекторы проекта:

выпускники Санкт-Петербургской Академии Художеств и создатели творческого коллектива NTML architects – Никита Тимонин и Мария Ляшко

Секретарь:

Сыса Юлия Николаевна – Ведущий специалист отдела городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение»

Выступающие:

- Заместитель главы администрации МО «Светогорское городское поселение»: Ренжин Андрей Александрович

- Специалисты Центра компетенций по развитию комфортной городской среды Ленинградской области: Гречухина ﻿Елизавета Владимировна и Медвинский Георгий Алексеевич

- Архитекторы проекта: Никита Тимонин и Мария Ляшко

Вопросы обсуждения

Ренжин Андрей Александрович обратился со вступительным словом об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Гречухина Елизавета Владимировна рассказала о вовлечении жителей в проект для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, об условиях конкурса, привела примеры похожих успешных проектов.

Медвинский Георгий Алексеевич представил план мероприятий по вовлечению жителей Светогорска в активность, направленную на актуализацию практик по использованию общественных пространств города. Членам рабочей группы было предложено распределить потенциальные мероприятия между собой, была выработана стратегия взаимодействия.

Мария Ляшко предложила создать сайт проекта городской площади и страницу в Инстаграм для распространения информации в интернете для жителей. Предложила график работы над дизайн проектом городской площади Светогорска для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Секретарь комиссии                                                                                                          Ю.Н. Сыса