Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 09.01.2019 | № | 7 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации мероприятий 
муниципальной программы «Информатизация администрации 
муниципального образования «Светогорское городское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области» за  2018 год

В соответствии с Постановлением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение" (с изм. от 30.09.2013 №265, в ред. от 15.10.2015 №384), администрация 
МО «Светогорское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить отчет о реализации мероприятий муниципальной  программы «Информатизация администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации МО "Светогорское городское поселение" от 23.10.2013 №306 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»  (в ред. постановления от 12.02.2014 №46, от 20.08.2014 №275, от 03.12.2014 №418 , от 06.05.2015  № 154, от 24.11.2015 № 440, 
от 12.02.2016 №79, от 07.12.2016 №696, от 20.02.2017 №103, от 24.11.2017 №589, от 14.02.2018 №81, от 06.09.2018 №429) (Приложение 1).

- Утвердить отчет о достижении показателей социальной, бюджетной и экономическое эффективности муниципальной программы «Информатизация администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» за  2018 год (приложение №2).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
МО «Светогорское городское поселение» в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                            С.В. Давыдов

Исполнитель: Конева Т.В.

Согласовано:	Ковшарь Н.В.		Горюнова Г.Е.		Захарова Н.Л.

Разослано: в дело, СБУ, СЭД: по списку согласования, сайт

Приложение 1

постановлению администрации 
от «09» января 2019 № 7

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информатизация  администрации муниципального образования 
«Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»
за 2018 год

(тыс.руб.)

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2018 год | Объем финансирования Факт за 2018 год (нарастающим итогом) | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе: |  |
|  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации МО «Светогорское городское поселение» |
| 1.2. Обеспечение доступа к сети Интернет, содержание официального сайта (хостинг, техподдержка, регистрация домена) | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 0 0 7,0 0 |  |  | 7,0 0 0 7,0 0 |  | Обеспечение работы официального сайта В соответствии с постановлением администрации от 07.03.2017 №125 «Об официальном сайте муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» сайт по электронному адресу http://www.mo-svetogorsk.ru/ определен официальным представительством МО "Светогорское городское поселение" в сети «Интернет», в том числе для обязательного общественного обсуждения закупок. сайт http://www.svetogorsk-city.ru/ в настоящее время является хранилищем архивной информации Заключен договор на оказание телематических услуг связи и регистрации доменов |
| 1.4. Модернизация и развитие информационно-технологической инфраструктуры, в т.ч. - техническое оснащение рабочих мест современным компьютерным оборудованием и сетевыми коммуникациями; - закупка оборудования технологической инфраструктуры (компьютерное, серверное, сетевое, телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование, оргтехника), - развитие локальной сети, - содержание оборудования, - ремонт оборудования | 549,768 (519,00) +30,768 |  |  | 549,768 |  | 549,768 340,780 107,806 16,020 85,162 |  |  | 549,768 340,780 107,806 16,020 85,162 |  | Обеспечение работоспособности техники Обеспеченность муниципальных служащих современной компьютерной техникой – 100% Доля персональных компьютеров, подключенных к локальной сети-90% Заключены муниципальные контракты по результатам проведенных электронных аукционов и запросов котировок: на поставку компьютерной техники, а также принадлежностей и комплектующих к компьютерной технике (340780,00 руб., ( 20+10 ед)) на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей (35040,0) Во 2-м квартале 2018 была осуществлена закупка компьютерной техники (3 ед) и комплектующих к ней (10 ед),на сумму 66970,00 руб. поставка расходных материалов (тонер – картриджей) (28899,00- 25 ед.) поставка блока питания – 1491,72 руб. заправка картриджей (10_ед.), В 3-м квартале 2018 г. была осуществлена заправка картриджей (12 ед.) В 4-м квартале 2018 г. была осуществлена заправка картриджей (18 ед.) - поставка системного блока (1 ед.) (40740,00 руб. ) - поставка карты памяти (1 ед.) (3500,00 руб. ) - ремонт оргтехники (3 ед) (8500,00 руб. ) - заправка картриджей (31 ед.) (23847,00 руб.) картриджей (8+27 ед.), поставка компьютерной техники (3 ед.), сотовых телефонов (3 ед.) |
| 1.5. Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления на основе сетевых компьютерных технологий, использование современных информационных технологий, в том числе: - закупка, внедрение, сопровождение лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения, - лицензирование имеющегося программного обеспечения, - оснащение рабочих мест электронными информационными системами; - обслуживание информационных систем | 877,968 (854,800) (+23,168) |  |  | 877,968 |  | 877,968 124,788 209,672 257,582 285,926 |  |  | 877,968 124,788 209,672 257,582 285,926 |  | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение – 100% Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к правовым справочным системам- 100% Заключены муниципальные контракты по результатам проведенных электронных аукционов и запросов котировок: Оказание услуг по обслуживанию ранее установленных и используемых информационных систем в 2018 г. (69000,00) Оказание услуг по сервисному обслуживанию компьютерной техники, серверного оборудования, офисной техники, локальной вычислительной сети и АТС в 2018 г. (350000,00) Оказание услуг по комплексному обслуживанию информационной автоматической системы 1-С Бухгалтерия на 2017\2018 г.г. (74660,00\23490\51170,00) Оказание услуг по ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы "1С:Предприятие") на 2017\2018 г.г. (29400,00\9800,00\19600,00) Оказание услуг по обслуживанию ранее установленных и используемых систем АЦК-Финансы, АЦК-Планирование, АЦК-контроль, АЦК- Госзаказ и Свод-СМАРТ в 2018 г.г. (145800,00) Заключен мун.контракт на возмездное оказание услуг по сопровождению АИСОГД (96408,00) Заключен мун.контракт на установку и обслуживание ПО «Сметный калькулятор» (63250,00) Оказание услуг по комплексному обслуживанию информационной автоматической системы 1-С Бухгалтерия на 2018\2019 г.г. (23490\78300,00\54810,00) Оказание услуг по ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы "1С:Предприятие") на 2018\2019 г.г. (7350,00\29400,00\22050,00) Заключен мун.контракт на оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование (клиентская лицензия на 2 рабочих места) программного продукта «1С Бюджетная отчетность 8» (39900,00+6000,00) Заключен контракт на Передачу неисключительных прав на использование ПП по передаче отчета через интернет (Астрал-отчет) (5500,00) Заключен контракт на оказание услуг по комплексному обслуживанию информационно-автоматической системы 1С –бухгалтерия 7.7 (500,00) В 2018 году осуществлялось: - обслуживание информационных систем, сервисное обслуживание компьютерного и серверного оборудования, ЛВС и АТС - обслуживание ПО: 1С-бухгалтерия, 1С- бюдж.отчетность, ИТС 1С, АЦК-финансы, АИСГОД, Сметный калькулятор, Астрал-отчет |
| 1.6. Создание паспорта муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационного оборудования администрации МО «Светогорское городское поселение. | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвентаризация муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационного оборудования (Мероприятие на 2018 г. не запланировано) |
| 2. Обеспечение электронного взаимодействия для реализации возможности получения муниципальных услуг населением в электронном виде и осуществления межведомственного взаимодействия |
| 2.2. Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием государственных информационных систем, а также информационно-коммуникационных программ на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение доступности муниципальных услуг Заявителю представлена возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и направления их по электронной почте. Административными регламентами предусмотрен прием направленных по электронной почте документов с последующим представлением их на бумажном носителе в установленные сроки. Возможно удостоверение документов, направленных по электронной почте, простой электронной подписью. |
| 2.3. Использование регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также интернет-ресурсов поставщика данных | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество рабочих мест, подключенных к СМЭВ – 3 Установлен региональный сегмент СМЭВ на 3 рабочих местах (возможность осуществлять межведомственное взаимодействие с целью предоставления МУ) Отделом по управлению имуществом и отделом городского хозяйства осуществляется межведомственное взаимодействие с использованием интернет-ресурса поставщика услуг (Росреестр) при оказании муниципальных услуг населению. |
| 3. Внедрение и развитие единой системы электронного документооборота в деятельность администрации МО «Светогорское городское поселение» |
| 3.1.- Закупка оборудования - установка программного обеспечения - услуги по внедрению - содержание и ремонт оборудования - информационно-техническое сопровождение системы электронного документооборота | 0,0 (50,0) -50,0 |  |  | 0,0 |  | 0 0 0 0 0 |  |  | 0 0 0 0 0 |  | Внедрение СЭД в деятельность администрации Доля структурных подразделений администрации, подключенных к СЭД достигнута- 100% За 2018 г. мероприятия не проводились |
| 4. Создание системы обеспечения информационной безопасности, защиты информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа и обеспечение устойчивости функционирования системы электронного документооборота |
| 4.1. Приобретение комплекса защиты информа-ционных систем и ресурсов: - закупка оборудования для создания систем обеспечения информационной безопасности и защиты данных, - закупка лицензионного программного обеспечения для создания систем обеспечения информационной безопасности и защиты данных - выполнению работ по созданию систем обеспечения информационной безопасности и защиты данных. | 29,064 (33,0) (-3,936) |  |  | 29,064 |  | 29,064 0 0 0 29,064 |  |  | 29,064 0 0 0 29,064 |  | Доля муниципальных информационных систем, для которых обеспечены меры информационной безопасности – 100% По результатам запроса котировок заключен муниципальный контракт на Оказание услуг по продлению антивирусной защиты Kaspersky Endoiint Security Стандартный (защита рабочих станций и серверов) станций и серверов |
| 5. Создание необходимой нормативной правовой базы в сфере муниципального регулирования ИКТ и информатизации администрации, включая создание нормативной базы формирования и использования электронного документооборота |
| 5.1. Разработка организационной, методологической и нормативной правовой базы для организации электронного документооборота, обеспечения информационной безопасности и защиты информационных систем и ресурсов администрации, регламентирующих работу информационно-телекоммуникационной сети администрации | В пределах средств, предусмотренных на содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение нормативных правовых актов Разработана инструкция по делопроизводству и документообороту в администрации МО "Светогорское городское поселение" (с учетом внедрения ПП 1С Документооборот государственного учреждения 8) |
| Всего по Программе 2018 | 1463,800 |  |  | 1463,800 |  | 1463,800 |  |  | 1463,800 |  |  |
| 1 квартал 2018 |  |  |  |  |  | 465,568 |  |  | 465,568 |  |  |
| 2 квартал 2018 |  |  |  | 0 |  | 317,478 |  |  | 317,478 |  |  |
| 3 квартал 2018 |  |  |  |  |  | 280,602 |  |  | 280,602 |  |  |
| 4 квартал 2018 |  |  |  |  |  | 400,152 |  |  | 400,152 |  |  |

Исполнитель Конева Т.В.

Приложение 2  
постановлению администрации 
от «09» января 2019 № 7

ОТЧЕТ

о достижении показателей социальной, бюджетной и экономическое эффективности

муниципальной программы  «Информатизация  администрации муниципального образования 
«Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» 
за  2018 год

| Наименование показателя | Значение на начало 2014 года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспеченность муниципальных служащих современной компьютерной техникой | 80 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |
| Доля персональных компьютеров, подключенных к локальной сети | 90 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |
| Доля персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет | 90 | 90 | 90 | Индикатор выполнен |
| Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | 100 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |
| Доля структурных подразделений администрации, подключенных к СЭД | 0 | 100 | 100 | Индикатор выполнен |
| Количество рабочих мест, подключенных к СМЭВ | 3 | 3 | 3 | Индикатор выполнен |

Заключение:

По МП «Информатизация  администрации муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» за 2018 год выполнены все индикаторы, достигнуты планируемые показатели эффективности.

В целом, промежуточный результат Программы показывает, что Программа  решала задачи, стоящие перед ней. Программа с помощью различных способов и методов способствовала

- внедрению единой  системы электронного документооборота в деятельность администрации МО «Светогорское городское поселение»;

- модернизации и приобретению вычислительной и офисной техники, лицензионного программного обеспечения (операционная система, правовая система и другие офисные программы) с целью стабильной, полноценной  и надежной работы автоматизированных рабочих мест.

Пояснительная записка

к отчету о реализации плана мероприятий муниципальной программы

«Информатизация  администрации муниципального образования 
«Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» 
за 2018 год

- В рамках реализации программных мероприятий отмечено достижение следующих результатов:

- обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления;

- расширение доступа к информации о деятельности администрации МО «Светогорское городское поселение», о государственных и муниципальных  услугах, предоставляемых в МО «Светогорском городском поселении», для организаций, граждан и институтов гражданского общества;

- развитие информационно-телекоммуникационного оборудования администрации (информационного оборудования, серверного оборудования, систем хранения данных, оборудования связи, телекоммуникационного оборудования, активного сетевого оборудования);

- модернизация и приобретение вычислительной и офисной техники, лицензионного программного обеспечения (операционная система, правовая система, антивирусное обеспечение и другие офисные программы) с целью стабильной, полноценной  и надежной работы автоматизированных рабочих мест.

- улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий, улучшение контроля за исполнением управленческих решений;

- повышение эффективности муниципального управления за счет использования информационных технологий;

- создание системы обеспечения информационной безопасности, защиты информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа и обеспечение устойчивости функционирования.

  - Перечень выполненных мероприятий отражен в столбце 12 Отчета. Все запланированные мероприятия выполнены, кроме п.3.1.

Запланированное мероприятие п.3.1.- информационно-техническое сопровождение системы электронного документооборота – не осуществлялось в связи  с тем, что сопровождение системы осуществлялось силами сотрудника отдела по организационным и общим вопросам.

Высвобожденные средства были направлены на покупку дополнительно системного блока и комплектующих.

•	На 2018 год запланировано на выполнение мероприятий программы 1463,800 тыс. Исполнено 1463,800 тыс.

  - В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения постановлениями от 14.02.2018 №81, от 06.09.2018 №429.